D O D A T E K č. 1  S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 146/2018

Název díla :

„Hutní p. (Zaječice - Otvice) - probírka BP“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

tel:,	e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán OŽÚ-3873-2009-3478-heš/4 CV

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce představující:

odstranění 1větve o průměru 30cm + pahýl,

odstranění 1 větve o průměru 36.38cm,

odstranění dvou pahýlů

odstranění starých větví, které jsou nebezpečně zavěšené ve výšce cca 6 m.

Vše se nachází na levém břehu toku.  K odstraňování zavěšených větví v korunách stromů je nutné použít horolezecké techniky. Větve, a zbytky dřevní hmoty nesmí zůstat v záplavovém území ani v blízkosti toku, zhotovitel toto odveze a zlikviduje.

- Zdůvodnění:

Pochůzkou na kontrolním dni bylo domluveno, že stanovené práce nebyly předmětem Výzvy pro zadání zakázky, ale je nezbytné tyto práce provést pro dokončení ucelené části probírky břehových porostů.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- soupis prací + fotodokumentace

- zápis z kontrolního dne

- cenová nabídka

Čl. IV. CENA

4.	Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena		bez DPH					121 720,-  Kč

Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 40 008,- Kč bez DPH. Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při fakturaci těžebních prací zhotovitelem.

Vícepráce:

Smluvní cena					bez DPH			  4 960,-  Kč

Cena celková je nově včetně víceprací:    	bez DPH			126 680,- Kč

Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ustanovení Obchodní smlouvy se nemění.

V Chomutově dne ……………			V Chomutově .dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu

Povodí Ohře, státní podnik