Dohoda o narovnání

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel:

Sportovní a rekreační areálu Kraví hora,

příspěvková organizace

Se sídlem: Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČ:71214747, DIČ:CZ71214747

Jednající ředitelem: Mgr. Evženem Hrubešem

e-mail: hrubes@kravihora-brno.cz

Tech.kontakt:  Jan Ježek, m:602 162 844, jezek@kravihora-brno.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

DOSZpro s.r.o.

Se sídlem:  Šumavská 15, 602 00 Brno

IČ: 63474247

DIČ: CZ63474247

Jednající jednatelem: Ing. Eduard Sznapka

Tel.: 603353481

e-mail: doszpro@doszpro.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Tuto:

Dohodu o narovnání ke „ Smlouva o dílo č. PD16/2017“

Smluvní strany konstatují, že Objednatel vyzval uchazeče k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci „Projekt výměny plynových kotlů“ v kryté hale a řádně podaná nabídka Zhotovitele byla vybrána jako vítězná.

# Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že na předmětné dílo uzavřeli  dne 8.11.2017 smlouvu o dílo, dílo bylo řádně zhotoveno a předáno a cena Díla byla řádně uhrazena.

# Mezi účastníky však je sporné, kdo měl tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., když toto nebylo ve smlouvě výslovně ujednáno a oba účastníci měli za to, že tak měla učinit druhá smluvní strana.

# Účastníci se cítí býti výše uvedenou smlouvou o dílo do budoucna vázání a k odstranění sporu mezi nimi, zda je tato smlouva platná a účinná či nikoli, a rovněž k předejití případným sporům, které by ze zrušení  této smlouvy mohly vyplynout,  dohodli se na uzavření této dohody o narovnání.

# Smluvní strany si tímto sjednávají,  že smlouva o dílo, jejíž znění je obsahem oddílu B této dohody, obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli a touto smlouvou jsou obě strany do budoucna vázány.

# Smluvní strany si dále sjednávají, že dohodu o narovnání uveřejní v registru smluv Objednatel.

Oddíl B

# Prohlášení smluvních stran

# Objednatel prohlašuje, že vyzval uchazeče k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci „Projekt výměny plynových kotlů“  v kryté hale areálu.

# Zhotovitel řádně podal nabídku do této veřejné zakázky a nabídka Zhotovitele byla vybrána jako vítězná.

# Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování PD( dále dílo) jako podklad pro zadání VZ na jeho realizaci, v rozsahu MaR, ZTI, Elektro, UT, stavební.

  - Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, budou předmětné činnosti prováděny v prostorách Objednatele a na zařízeních nebo v souvislosti se zařízeními, která v těchto prostorách užívá Objednatel nebo pracovníci Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy.

- Termín  plnění

  - Dílo bude předáno nejpozději ke dni 10.12. 2017

  - Dodržení konečného termínu je podmíněno součinností Objednatele.

- Místo plnění a předání díla

  - Místem plnění je Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Údolní, 602 00 Brno (krytá hala).

  - Zhotovitel je povinen dílo, které je zhotoveno bez vad a nedodělků převzít.

  - V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užití díla, je Objednatel povinen dílo převzít a stanovit Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění.

  - O předání díla bude sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol.

- Cena

  - Cena za zhotovení díla se sjednává na částku 99 000,--Kč bez DPH.

  - Po zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit konečnou fakturu – daňový doklad, který bude obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti a předán do 3dnů po předání díla.  Přílohou faktury je předávací protokol.

  - Lhůta splatnosti konečné faktury je stanovena do 14ti dnů od doručení Objednateli a bude uhrazena převodem na účet zhotovitele.

- Smluvní pokuta

  - Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svých povinností nedodržením termínu. Objednatel je oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den po prodlení, maximálně však do výše ceny díla.

  - Pokud se Objednatel dostane do prodlení s placením Faktur Zhotoviteli za řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Společná ustanovení

  - Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat pokyny Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytované činnosti.

  - Zhotovením díla se rozumí úplné dokumentace v požadovaném rozsahu v 6ti paré.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro řádnou realizaci díla.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemné se informovat o změně kontaktních údajů.

Oddíl C

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda o narovnání se sepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

- Tato dohoda může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

- Připojením svých podpisů smluvní strany stvrzují, že bezvýhradně souhlasí s obsahem této dohody.

V Brně dne: 18.4.2018

…………………………………...				…………………………………...

Mgr. Evžen Hrubeš                                                                 Ing. Eduard Sznapka

Objednatel						Zhotovitel