SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2017/00219

## mezi

## Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

## a

## Česká republika – Státní pozemkový úřad

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) mezi:

# Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

# se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

# IČO: 04084063

# DIČ: CZ04084063

# zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

# zastoupená dle pověření XXX, supervizorem pro výstavbu sítě

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

(dále  „CETIN“)

a

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

DIČ: není plátce DPH

zastoupený: XXX, vedoucí Pobočky Přerov

bankovní spojení: XXX, Číslo účtu: XXX

(dále  „Stavebník“)

Doručovací adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.10.2015 vydané společností CETIN pod čj. 709495/15, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

  - Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.

  - Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Milenov,polní cesta“.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

- PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

  - Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.

  - Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,

- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

  - Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

  - Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

  - Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

- ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

  - V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,

- podat návrh o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

- po realizaci Překládky:

- zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),

- na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

  - V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 7 měsíců po uzavření této smlouvy,

  - Záměrně nevyplněno.

  - CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 4 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl.6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

  - Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

  - Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

  - Lhůta dle odstavce 4.4 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

  - Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „První etapa Překládky“) a je považována za ukončenou dnem ukončení První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa Překládky“) a je považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

- NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

  - Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

  - Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy 346.438,-Kč. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).  Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

  - Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.

  - V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.5 této Smlouvy),

- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.5 této Smlouvy,

- náklady související se zrušením a následným  výmazem služebnosti (váznoucí na  nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,

- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,

- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,

- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,

- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,

- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

a) Fakturu č. 1 ve výši 54.775,- Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

  - Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.8 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

  - Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

  - Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

  - Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

- SANKCE

  - Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

  - Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

  - Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

- KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

  - Za společnost CETIN

ve věcech smluvních: XXX

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: XXX,tel.: XXX

ve věcech technických XXX

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: XXX, tel.: XXX

  - Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: XXX

funkce: vedoucí Pobočky Přerov

e-mail: XXX   tel.: XXX

ve věcech technických: XXX

funkce: odborný rada Pobočky Přerov

e-mail: XXX   tel.: XXX

  - Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.

  - Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti  s plněním z této Smlouvy.

- ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

  - Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.4 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

  - S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemné výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.4 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.  Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

  - Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

  - Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

    - v listinné podobě;

    - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

    - e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

  - Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

  - Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

  - § 557;

  - § 1767 odst. 2;

  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

  - § 1743.

  - Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

  - Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

  - Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

  - CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

  - Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

| CETIN: V _______________ dne___________ ___________________________________ Česká telekomunikační infrastruktura a.s. XXX supervizor pro výstavbu sítě | Stavebník: V _______________ dne___________ ___________________________________ Česká republika - Státní pozemkový úřad XXX vedoucí Pobočky Přerov |
| --- | --- |

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00

Technické řešení I.

investiční AKCE

AN - Přístupová síť

VPI - metalické kabelové přístupové sítě

Kategorie Podkategorie Číslo SAP

v

Číslo interní

Schvalování akce 2-kolové schvalování Název

Budoucí uživatel Zpracovatel

Předkladatel

NO-OS Olomoucko

XXX

Vedoucí:

Manažer:

XXX

XXX

VPIC Milenov, polní cesta

Schvaluje

Obsah:

- Souhrnná zpráva

  - Základní údaje

  - Účel stavby

- Technická zpráva

  - Vstupní podklady

  - Navrhované řešení

  - Popis tras

  - Použitá technologie

  - Použité předpisy

  - Koordinace

  - Ostatní

- Podmiňující a související stavby

- Vyjádření a záznamy

- Přflohy

1. Souhrnná zpráva 1.1 Základní údaje Identifikační údaje

| Název: | VPIC Milenov, polní cesta |
| --- | --- |
| Kategorie: | AN - Přístupová síť |
| Podkategorie: | VPI - Metal, kab přístupová síť |
| Typ investice: |  |
| Důvod 1: |  |
| Číslo interní: |  |
| Prvek SPP: |  |
| ABC: |  |
| HOST: |  |
| ATÚ: |  |

|  |  | Průměrný náklad na: |
| --- | --- | --- |
| lOOSOO Délka HDPE trubek pro OK | 0.000 km | kmp mk |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0.610 km | kmk mk |
| 100700 Délka nadzemní tratě | Okm | km vyk |
| lOOlOO Délka párů v metalických kabelech | 3,660 km | km kv |
| lOOSOO Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů | 0.590 km | kmo kv |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. | 0 pár | b.j. |
| 100400_Páry zakončené v účast, rozvaděčích | Opár |  |
| 100900_Počet bytových domů | OBD |  |
| 101 lOO Počet bytových jednotek v bytových domech | Obj |  |
| lOOSOO Počet rodinných domů | ORD |  |
| lOOóOO Počet bytových jednotek v rodinných domech | Obj |  |

Požadavky:

Název polygonu:	VPIC MUenov, polní cesta

Kapacitní údaje

K akci nejsou evidovány žádné požadavky
Termíny:

UR řešíme.

Dle požadavku investora (co nejdříve).

Platnost ŮR od:

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy: Plánované ukončení přípravy: Plánované zahájení realizace:

Plánované ukončení realizace: Nabídka k přejímce (Plán):

1.2 Účel stavby:

CaTN řeší přeložku sdělovacího vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavba je vyvolaná výstavbou komunikace mezi obcemi Milenov a Hrabůvka u Hranic.

2 Technická zpráva 2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované řešení:

Díky výstavbě (rekonstrukci) komuuikace bude nutné provést přeložku dálkového kabelu. Kabel bude dle směruice CETIN nahrazen chráničkou s kabelem 3XN0,8. Kabel bude naspojkováu ua první páry dálkového kabelu přes spojky. V celé délce přeložky povede trasa výkopem 0,7m od hrauy silniční příkopy. Pouze v části povede výkop 0,2m od hrauy. - před realizací stavby bude přizván zástupce CETIN k určeui typu kabelu a služeb - před realizací stavby bude provedeno vytyčení trasy výkopu. - územní rozhodnutí bude součástí této stavby

2.3 Popis tras

viz polohopis WN: ne El. trakce: ne Vodní toky: ne

2.4 Použitá techuologie:

Koncovka SKH bude označena Minimarkerem 3M , typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. 11 TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. Ill TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení POS 65-2001 Po ukončeni stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření Kl). Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Realizace přeložky bude koordinována s realizací rekonstrukce.

2.7 Ostatní:

Kontakty: Projektový koordinátor CETIN: p. XXX Zpracovatel CaTN - K.V.Z. spol. s r. o. - XXX Projektant: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B 779 00 Olomouc Česká Republika XXX, tel. XXXX XXX

| Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP ě. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. |  |
| --- | --- |
| 3. Podmiňující, související a navazující stavby: |  |
| Podmiňující akce - vložené: nejsou |  |
| Interní číslo SAP Název projektu: | Stav: |
| Navazující akce - vložené: |  |
| Interní číslo SAP Název projektu: | Stav: |

- Vyjádření a záznamy - viz. přUoha

- Přflohy

| Název přflohy | Stupeň |
| --- | --- |
| Kl - Katastrální mapa.pdf | SD |
| PÍ - Polohopísnýplán.dgn | SD |
| S1,S2 - Kabelové schema.dgn | SD |
| Informace o parcele.pdf | SD |
| Kalkulace nákladů - PPD | SD |
| Situace stavby garáže | SD |
| Podklady dokumentace Telefóirica | SD |

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník;

Položková

databáze;

Název stavby; Číslo SPP prvku; Zhotovitel PD; KPO;

HOST;

VUJ;

VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.11 2017.11

VPIC Milenov, polní cesta

| Rekapitulace nákladů; |  |
| --- | --- |
| PŘÍPRAVA | 51 923,26 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 174 203,40 Kč |
| MONTÁŽ | 27 561,83 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 35 372,69 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 1 851,45 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 8 783,14 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘ/\ZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - |  |
| Vykazovaný | 45 742,37 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - |  |
| Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 1 000,00 Kč |
| Celkové náklady; | 346 438,14 Kč |
| STAVEBNÍ ČINNOST | 282 880,29 Kč |
| NESTAVEBNÍ ČINNOST | 63 557,85 Kč |

Číslo SAP PŘÍPRAVA

Seznam položek Stavební činnost Název položky

958210	Návrh	cenový a technický bez projednání

Projekt tikm liniové metalické 953634	sítě

0,401 - 0,600 km - zóna II

Získání pravomocného rozhodnutí o 954635	umístění	stavby

Množství Celková cena

- ks	9 775,66 Kč

- ks	17 843,60 Kč

1.00 ks	24 304,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S 952345 S

955052 S Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Pokládka PE nebo vrapované chráničky

Rýha v trávě 35/70-100 Vytyčení trasy ve volném terénu

590.00 m 8 743,80 Kč 590.00 m 163 129,10 Kč

590.00 m 2 330,50 Kč

| VPIC Milenov, polní cesta _Specifikace nákladů, Příloha č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTÁŽ | Měření stejnosměrné během stavby- první |  |  |
| 952649 S | čtyřka Měření stejnosměrné během stavby - další | 1.00 ks | 128,37 Kč |
| 952650 S | čtyřka | 2.00 ks | 59,26 Kč |
| 952644 S | Měření střídavé během stavby - další čtyřka Měření střídavé během stavby - první | 2.00 ks | 39,50 Kč |
| 952643 S | čtyřka | 1.00 ks | 69,13 Kč |
| 952647 S | Měření útlumu během stavby- první čtyřka | 1.00 ks | 128,37 Kč |
| 954999 S | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování | 9.00 ks | 177,75 Kč |
| 955281 S | Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek Montáž úložných kabelů do 15 | 3.00 ks | 2 814,21 Kč |
| 954990 S | XN Realizace tratě síťové | 610.00 m | 10 241,90 Kč |
| 957753 S | dohodou | 1.00 ks | 6 200,00 Kč |
| koordinace se stavbou |  |  |  |
| 958469 S | Uvedení stavby do provozu | 1.00 ks | 3 720,00 Kč |
| kolaudace stavby |  |  |  |
| 955630 S | Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě | 1.00 ks | 1 761,60 Kč |
| 958556 S | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 1.00 ks | 2 221,74 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | Plán geom.pro VBŘ do 200m |  |  |
| 955198 S | vč.(kus=100m) Provedení geodetického měření pro tratě | 5.00 ks | 12 898,45 Kč |
| 955278 S | síťové | 2.00 ks | 7 440,00 Kč |
| vytyčení trasy před realizací |  |  |  |
|  | Zaméření trasy pro stavbu nad 100 m do |  |  |
| 956286 S | Ikm Zaméření trasy pro stavbu nad 100 m do | 490.00 m | 10 343,90 Kč |
| 956285 S | 1 km pevná částka | 1.00 ks | 4 690,34 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA |  |  |  |
| 955313 | Uzavření smi. o SB o VBŘ | 1.00 ks | 1 851,45 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | Projednání Smlouvy o zřízení věcného |  |  |
| 954830 | břemene | 1.00 ks | 5 000,00 Kč |
| náhrada za VBř odhadovaná |  |  |  |
| Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitosti. |  |  |  |
| 955315 | Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene | 1.00 ks | 2 110,66 Kč |
| 958085 | do/z KN | 1.00 ks | 1 672,48 Kč |
| POPLATKY |  |  |  |
| 955367 | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. | 1.00 ks | 1 000,00 Kč |
| poplatek UR | Limltka materiálu |  |  |
| Číslo SAP Stavební činnost Název položky MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný |  | Množství | Celková cena |
| 303813 S | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 590.00 m | 2 513,40 Kč |
| 300125 S | Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,8 Mini Marker 1255 80-6102- | 610.00 m | 17 208,10 Kč |
| 302532 S | 2191-5 | 2.00 ks | 536,44 Kč |
| Česká telekomunikační infrastruktura | a.s. |  |  |

312425 S 320296 S 302423 S

Modul konektor. 9700-1 OP	3.00 ks	66,66	Kč

Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	3.00 ks	2 177,67 Kč

Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	590.00 m	23 240,10 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:	VP - Morava - VEG - STAND. - 2017,11

Položková databáze: 2017.11

Název stavby:	VPIC Milenov, polní cesta První etapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

51 923,26 Kč 0,00 Kč 1 851,45 Kč 1 000,00 Kč

54 774,71 Kč

PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA POPLATKY

Celkové náklady:

|  |  |  | Seznam položek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo SAP |  | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
| PŘÍPRAVA | 958210 |  | Návrh cenový a technický bez projednání Projekt tikm liniové | 2.00 ks | 9 775,66 Kč |
|  | 953634 |  | metalické sítě | 1.00 ks | 17 843,60 Kč |
|  |  | 0,401 - 0,600 km zóna II | - |  |  |
|  |  |  | Získání pravomocného rozhodnutí o |  |  |
|  | 954635 |  | umístění stavby | 1.00 ks | 24 304,00 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA |  |  |  |  |  |
|  | 955313 |  | Uzavření smi. o SB o VBŘ | 1.00 ks | 1 851,45 Kč |
| POPLATKY | 955367 |  | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. | 1.00 ks | 1 000,00 Kč |

poplatek UR