- Dodatek č. 1

- Smlouva o dílo

- č.zpracovatele:  12-17

- č.objednatele:    2017/12

- na dodávku projekčních  prací

čl. 1. Smluvní strany

- Objednatel:		Město Vrchlabí

zastoupený:    					starosta města

Adresa:          		Městský úřad, Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:               				DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

  - Zpracovatel:		VIAPROJEKT s.r.o.

sídlo:			Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

zastoupené:					jednatel

telefon: 					e-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se doplňuje o toto plnění:

- variantní návrhy řešení plochy v místě stávající točny na soukromých pozemcích             (nakonec z PD vypuštěno), podklad pro jednání s vlastníky

- jednání s vlastníky pozemků nad tímto řešením přímo na místě

- situační i výškový variantní návrh obratiště na pozemku p.p.č. 26 v k.ú. Podhůří-Harta, prověření vlečnými   křivkami

- návrh nové zastávky v Poštovní ulici.

- Doplnění předmětu díla obsažené v bodě 1) tohoto dodatku se zavazuje dodavatel

začlenit do původního předmětu plnění a celý předmět plnění pak splnit do 31.5.2018.

3)  Smluvní strany sjednávají tuto cenu víceprací uvedených v odstavci 1) tohoto dodatku

ve vazbě na členění ceny obsažené ve shora uvedené smlouvě o dílo:

A) Projektové práce – stupeň DUR				25.000,- Kč bez DPH

B) Projektové práce – stupeň DSP+DPS			13.000,- Kč bez DPH

4)  Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené

smlouvy se započtením víceprací dle dodatku č. 1:

- Projektové práce – stupeň DUR

Smlouva o dílo						68.000,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1							25.000,- Kč bez DPH

Cena DUR celkem						93.000,- Kč bez DPH

- Projektové práce – stupeň DSP+DPS

Smlouva o dílo						98.000,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1							13.000,- Kč bez DPH

Cena DSP+DPS celkem				          111.000,- Kč bez DPH

CENA DÍLA CELKEM					          204.000,- Kč bez DPH

- Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.

6)   Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1

podepsané vyhotovení.

Ve Vrchlabí dne:

Za objednatele:	……………………		Za zhotovitele:   ……………………..

starosta města				    jednatel