# Dodatek č. 2

SML – 0021/18

# Smlouvy o dílo

SML – 0048/17

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	                Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	Rekostav s.r.o.

Sídlo firmy:	Tyršova 517, 588 13 Polná

Zápis v OR:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6318

Zastoupený:	Janem Stránským

IČO:	46961194

DIČ:	CZ46961194

Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:	994404-348174001/0800

  - Ve smluvních věcech jedná

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:	Jan Stránský, jednatel

V technických věcech jedná

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	Jiří Wasserbauer, jednatel

e-mail: rekostav.wasserbauerj@seznam.cz

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Předmětem dodatku jsou odsouhlasené změny mezi objednatelem a zhotovitelem, které    vzešly z doplňujících potřeb objednatele po rozkrytí stávajících konstrukcí u stavební akce:

Psychiatrická nemocnice Jihlava - opravy svislých izolací a kanalizace

Tato část předmětu díla je tvořena 2 samostatnými stavbami:

- Oprava svislých izolací a kanalizace u pavilonu 8

- Oprava svislých izolací jižní stěny budovy ředitelství

U každé samostatné stavby byl proveden konečný rozpočet, kde jsou započteny vícepráce s

méněpracemi. Veškeré požadavky na změny byly odsouhlaseny ve stavebních denících

probíhajících kontrolních dnů 21.3., 28.3 a 4.4.2018

  - Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány:

a) Nabídkou zhotovitele, který předložil soupis změn týkající se každé stavby samostatně,        schválením změnových listů příloh rozpočtů 1 a 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2.

b) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

  - Změna těchto prací nemá vliv na požadovaný termín dokončení samostatných zakázek,

který je určen Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.12.2017 do 31. května 2018.

- CENA ZA DÍLO

IV.1.   Cena prací dle tohoto Dodatku č.2 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou

dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění

položkových rozpočtů (Příloha č.1 a 2). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo

včetně Dodatku č. 2 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude

dohodnuto jinak, takto:

Cena za stavbu: Oprava svislých izolací a kanalizace u pavilonu 8 činí:

| Cena díla dle SOD bez DPH |  |  | 3 426 456,79 | Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH |  |  | 3 148 977,79 | Kč |
| DPH: |  |  | 661 285,34 | Kč |
| Cena s DPH |  |  | 3 810 263,13 | Kč |

Cena za stavbu: Oprava svislých izolací jižní stěny budovy ředitelství činí:

| Cena díla dle SOD bez DPH |  |  | 346 795,00 | Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH |  |  | 446 737,00 | Kč |
| DPH: |  |  | 93 815,00 | Kč |
| Cena s DPH |  |  | 540 552,00 | Kč |

V.        ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V.1.   Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a jeden pro zhotovitele.

V.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

V.3.   Účastníci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním

úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich

pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na

důkaz toho smlouvu podepisují.

Jihlavě dne: …………….…		           V …………………. dne: …………….…

……………………………………………….		………………….…………………………….

MUDr. Zdeňka Drlíková                                                      Jan Stránský

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                              jednatel Rekostavu s.r.o.