Smlouva  o dílO

č.1/2016

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace

IČO		75004101

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. Pr., vložka 814 ze dne

5.8.2003

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1906988339/0800

Osoby oprávněné jednat:                      - Ing. Jitka Richterová

2. Zhotovitel:	Jaroslav Daňa

IČO            15392660

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, a.s. Jeseník

Číslo účtu: 275486556/0300

Firma byla zapsána v živnostenském rejstříku vedeného Městským úřadem v Jeseníku pod č.j. 05/111/92/70 ze dne 12.5.1992

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních a technických	- Jaroslav Daňa

II.

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je: Malování – DpS Kobylá nad Vidnavkou č. p. 58

2. Rozsah prací je uveden v položkovém rozpočtu.

III.

Sjednaná doba provedení

- Zahájení prací:        3.11.2016

- Dokončení prací:    10.11.2016

IV.

Cena za dílo

- Cena je stanovena dohodou a je podložena položkovým rozpočtem.

Cena celkem bez DPH                         59 640,- Kč  slovy: padesátdevěttisícšestsetčtyřicet

Nejsem plátce DPH

V.

Platební podmínky

- Objednatel uhradí sjednanou cenu na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení předmětu díla na základě potvrzeného předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu bude 10 dnů ode dne doručení objednateli.

- V případě nedodržení termínu splatnosti vystaveného daňového dokladu, se sjednává smluvní pokuta 0.05% z neuhrazené výše účtované ceny za každý den prodlení platby, kterou uhradí objednatel zhotoviteli, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- V případě nedodržení termínu dokončení díla se sjednává smluvní pokuta 0.05% z ceny díla za každý den zpoždění dokončení prací, kterou uhradí zhotovitel objednateli, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- V případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady nebo nedodělky, vyhrazuje si objednatel právo pozastavit úhradu vystaveného daňového dokladu a to ve výši 10% z jeho celkové částky. Tuto částku uhradí do 30 dnů od odstranění všech v zápise uvedených vad, resp. nedodělků.

VI.

Povinnosti objednatele

- předat prostory ke zhotovení díla

- poskytnout plochu pro úschovu materiálu

- zajistit pracovníkům zhotovitele přístup k prostorám v době od 07:00 do 17:00 hodin

VII.

Povinnosti zhotovitele

- oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí

- dílo dokončit a vyfakturovat v souladu s uvedenými termíny

- po předání a převzetí díla vyklidit prostory do 1 dnů

- zajišťovat opatření z hlediska dodržování bezpečnosti a požární ochrany u prací prováděných v zařízení

- případné méněpráce odečíst z ceny za dílo.

VIII.

Ostatní a závěrečná ujednání

- Tato smlouva se vyhotoví ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jeden.

V Javorníku dne 3.11.2016	V Javorníku dne 3.11.2016

............................................	............................................

objednatel	zhotovitel