S M L O U V A    O    D Í L O

č. objednatele  HM/23/2018/IROP                        č. zhotovitele  ….………….………....

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.  SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: 	                                         Husitské muzeum v Táboře

se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor

zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.

zástupce pro věci smluvní                    Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

dozor investora                                     Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz

zástupce pro věci realizace                   Vít Vlasák, stovicek@husitskemuzeum.cz

##### IČO    00072486                                   DIČ  CZ00072486 (není plátce DPH)

bankovní spojení:                                 ČNB Praha

číslo účtu:                                             1339081/0710

ID datové schránky:                              6xt5674

tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 734 570 331 (Vít Vlasák),

mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka), mob. 733 341 359 (Jiří Pražák)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:                                  	Compo Praha Interiéry s.r.o.

se sídlem: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1

zástupce pro věci smluvní: JUDr. Ing. Jiří Junek

zástupce pro věci technické: Josef Klvaňa

odborné vedení provádění montáže:

IČO: 03056279,    DIČ: CZ03056279

obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 226760

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 3629847309/0800

ID datové schránky: auhiw8v

tel. 220 514 148, e-mail:  junek@compopraha.cz

(dále jen "zhotovitel")

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1	Předmětem plnění (dílem) je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře – vitríny PEB “, a to podle:

- specifikace, tj. výpis mobiliáře s popisy a nákresy výstavních vitrín a prvků mobiliáře vč. jejich dispozičního rozmístění a výkresy osvětlení vč. knihy svítidel, zpracované pracovníky Husitského muzea v Táboře (pozn.: dispoziční rozmístění mobiliáře ze specifikace je v příloze č. 2 smlouvy),

- soupisu prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 1 smlouvy, tj. nabídkový rozpočet),

- zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,

- nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení a

- podle této smlouvy (dále jen "dílo").

###### URČENÍ DÍLA

3.1   	Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

  - Rozsah díla je určen takto:

    - Předmětem díla je dodávka a montáž výstavních vitrín a prvků mobiliáře vč. osvětlení a připojení na elektrické rozvody do objektu HMT, tj. Památníku dr. E. Beneše v Sezimově Ústí, které budou odpovídat současným poznatkům v oboru muzejnictví a potřebám zadavatele specifikovaným zadávací dokumentací, a to v rámci projektu s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře“.

3.2.2  Jedná se o následující základní parametry dle specifikace předmětného objektu HMT:

Památník dr. E. Beneše v Sezimově Ústí:

a) vitríny a prvky mobiliáře pro expozici:

- vitríny /7 ks/ - položky č. 1.01, 1.02-1, 1.02-2, 1.03-1, 1.03-2, 1,04 a 1.06 o půdorysných rozměrech dle nákresů a celkové výšce cca 2300 mm /vnitřní světlá výška je 2000 mm/, nosná ocelová konstrukce z „jeklu“, skleněné stěny z lepeného /vrstveného/ skla tl. 8 mm, uzamykatelné a prachotěsné, v určitých segmentech otevíratelné, vybavené stmívatelnými LED svítidly E1 a E2 dle specifikace osvětlení, zadní stěny vitrín z lakovaných desek MDF 12 mm, dna z MDF 18 mm nebo z podkladové desky OSB, podhledy vitrín z lakovaných desek MDF 12 mm, sokl z ocelové konstrukce o výšce 200 mm, krycí deska nad horní podhledovou hranou vitríny o výšce 100 mm pro zakrytí konstrukce a elektroinstalace,

-  	panely /2 ks/ - položky č. 1.05 a 1.06 o rozměrech dle nákresů, nosná ocelová konstrukce z „jeklu“ přisazená a kotvená ke stěně a s povrchovou úpravou práškovým lakováním, na konstrukci namontována deska tl. 3 mm z tuhého kompozitního materiálu sendvičového typu (hliník 0,21-0,3 mm, plast, hliník 0,21-0,3 mm) s bílou povrchovou úpravou; na panel pol. č. 1.06 je zavěšena vitrínka s nosným dnem.

b) vitríny a prvky mobiliáře pro obslužný prostor (prodejnu):

- pultové vitríny /5 ks/ - položky č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.05 a 3.06 o rozměrech dle nákresů, v provedení jako uzamykatelná skříňka o výšce 800 mm vč. soklu /60 mm/, s dvěma vnitřními policemi stavitelnými po 25 mm a s otevíráním posuvnými dvířky, s horní částí skříňky tvořenou výkladním prostorem o vnitřní světlé výšce 100 mm, s vyklápěcím a uzamykatelným skleněným víkem /se silikonovým těsněním/ v hliníkovém eloxovaném rámečku, drženým plynovými vzpěrami, sokl skříněk s výškově nastavitelnými nožičkami, osvětlení výkladního prostoru vybraných skříněk provedeno prvkem E3 dle specifikace osvětlení, s napájením z transformátorů v soklu, desén skříněk – lamino dub sonoma 3025 SN,

- nástěnné vitríny /3 ks/ - položky č. 3.04, 3.10 a 3.11 o rozměrech dle nákresů, v provedení s prosklenými čelními a bočními stěnami z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6 mm, s otevíratelnými a uzamykatelnými čelními stěnami, dno a podhled z lamino desky /viz pultové vitríny/, vždy se třemi výškově stavitelnými skleněnými policemi, s horním osvětlením dle specifikace osvětlení,

- stolky a prodejní pulty /4 ks/ - položky č. 3.07 /příruční stolek s uzamykatelnou skříňkou/, 3.08 /prodejní a pokladní pult s kontejnerem a zásuvkou pokladny/, 3.09 /prodejní a pokladní pult s úložným prostorem/ a 3.12 /stolek s vnitřním úložným prostorem/ o rozměrech dle nákresů, desén skříněk – lamino dub sonoma 3025 SN.

3.3      Součástí předmětu plnění je rovněž:

- povinné zaměření v místě plnění díla vč. konzultace s objednatelem před zahájením výroby,

- dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla,

- finální montáž a kompletace díla v místě plnění vč. dopravy na místo plnění,

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,

- provedení veškerých potřebných činností, zkoušek a revizí k dokončení díla a dodání veškerých dokladů provedených zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR (zejména doklady kontroly kvality/jakosti (atesty), doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze, k použití a údržbě apod.),

- provedení závěrečného úklidu v místě plnění díla,

- zaškolení určených pracovníků HMT k manipulaci, obsluze a údržbě díla,

- dokumentace skutečného provedení.

(Poznámka: Povinnou publicitu v rámci výše uvedeného projektu zajistí zadavatel.)

3.4	Realizace díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

3.5      	Zhotovitel předá objednateli zpracovanou potřebnou dílenskou dokumentaci a technickou dokumentaci skutečného provedení díla, a to 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (DVD-ROM).

IV.   DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1      Ukončení plnění

- ukončení plnění veřejné zakázky do 7 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky (pozn.: začátkem června 2018 bude zahájena instalace expozice, a proto je termín ukončení plnění nepřekročitelný).

4.2  	Další termíny

4.1.1   	Předání a převzetí místa plnění proběhne ve vzájemně dohodnutý den na základě písemné zprávy zhotovitele o jeho připravenosti k zahájení montážních a kompletačních činností předmětu plnění.

4.1.2   	Předání a převzetí díla proběhne do 5 kalendářních dnů od dokončení prací ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. (Další ustanovení viz čl. VIII. této smlouvy.)

4.1.3  	Drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy a musí být odstraněny do vzájemně písemně dohodnutého termínu uvedeného v protokolu - zápisu  o předání a převzetí díla.

4.3	Místo plnění

Místem plnění jsou určené prostory uvnitř Památníku dr. E. Beneše v Sezimově Ústí na adrese: tř. Dr. E. Beneše 1138, 391 01  Sezimovo Ústí.

V.    CENA

5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a úplnou ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

641.750,- Kč bez DPH

134.768,- Kč DPH, tj. 21 %

776.518,- Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů provedených prací, dodávek a služeb.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné a úplné realizaci díla dle předané specifikace a soupisu prací, dodávek a služeb a dle veškerých zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci z předmětného výběrového řízení objednatele.

Součástí sjednané ceny jsou i práce, dodávky a služby, které v dokumentaci nebo popisu díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na dopravu, zajištění montážní, koordinační a kompletační činnosti, pojištění a další s dílem související plnění dle čl. III (Určení díla).

5.2  	Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

5.3   	Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit, dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.

5.4 	Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem.

VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1	Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2	Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě skutečně provedených prací, a to nejvýše ve třech splátkách do výše maximálně 70 % celkové ceny díla. Zbývající část ceny bude zhotoviteli uhrazena po předání a převzetí díla.

6.3   Faktury musejí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předány objednateli osobně nebo doručeny na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Každá faktura musí být označena číslem projektu (viz čl. 12.1 smlouvy).

6.4   	Splatnost faktur se sjednává na 45 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.5   	Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6.6  	V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli k opravě. Objednatel není do doby doručení řádně opravené faktury zhotovitelem v prodlení s úhradou ceny díla.

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1	Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

7.2	Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení místa plnění.

7.3   	Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka, za škody způsobené třetím osobám a za škody při provádění montážních prací.

7.4	Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak uhradit v penězích.

7.5  	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy s pojistným limitem min. ve výši  0,5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit platnou pojistnou smlouvu objednateli.

7.7   	Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti  provádějí.

7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 	Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění díla vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2  	Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

8.3	O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí místa plnění). Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí místa plnění.

8.4	Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele.

8.5   	Zhotovitel předá ihned po jejím případném zpracování dílenskou dokumentaci ve 2 paré dozoru investora.

8.6 	Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděného díla, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle aktuální potřeby. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci dozoru investora. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu provádění díla, kontrola časového a finančního plnění provádění díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci dozoru investora příp. autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí dokumentace předané zhotovitelem objednateli při předání provedeného díla.

8.7 	Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.8   Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Při provádění díla rovněž provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům jeho činnosti na okolní prostředí, a to v souladu právními předpisy k problematice vlivu jeho činnosti na životní prostředí.

8.9	Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech.

8.10	Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění, přičemž základní lhůta pro odstranění vad je stanovena na 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla a může být změněna dohodou smluvních stran, a to stanovením termínu odstranění vad v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

8.11 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (zpracovaná potřebná dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy z kontrolních dnů, záruční listy, provozní řády, návody - k obsluze, k použití a údržbě atd.).

8.12	Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu a pořádek v místě plnění díla a v jeho okolí.

8.13 	Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.14 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.

8.15	Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění díla do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo plnění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství použité pro prováděné dílo bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

8.16  	Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění díla.

8.17	Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

8.18 	Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.

8.19	Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

  - Veškeré odborné nábytkové instalace, montáže a související práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele či jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci a řádně proškolení technici v oblasti nábytkářství a designu. Veškeré odborné práce při instalaci a montáži osvětlení a souvisejících prací musí vykonávat pracovníci zhotovitele či jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci a řádně proškolení technici v oblasti osvětlení expozičních prostor, osvětlovaných prvků, osvětlení vitrín apod.

### IX.  ZÁRUKA

9.1	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

9.2	Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3	Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4	Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

9.5  	Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení odstranění vady, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

9.6	Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna zcela nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že cenu opravy přefakturuje zhotoviteli. Cena takové opravy provedená třetí osobou však musí být obvyklá, přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

9.7	Záruky za provedené práce a předané části díla v případě předčasného ukončení smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8	Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či dozor investora.

X.    SMLUVNÍ POKUTY

10.1	Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.

10.2	Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

-  	při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu realizace díla písemně dohodnutých  v zápisu z kontrolního dne podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. osobou zhotovitele oprávněnou k odbornému vedení provádění montáže a technickým dozorem objednatele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

-  	při nesplnění závazku vyklidit místo plnění dle bodu 8.15 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den,

-	při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,

-	při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,

-	za porušení předpisů BOZP, tj. za každý takový zjištěný případ na místě plnění zapsaný do zápisu z kontrolního dne, se sjednává pokuta ve výši 10.000,- Kč,

-	při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

10.3	Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4	Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5	Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 45 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 	Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran.

11.2	Změna závazku ze smlouvy může být provedena pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ustanovením § 222.

11.3	Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

11.4	Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11.5  	Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:

- 	zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla (tj. provedením zaměření v místě plnění díla) déle než 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy,

-     zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- 	přizvaný odborník nebo soudní znalec (na kterém se smluvní strany dohodnou nebo ho určí soud) prokáže, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu

-	zhotovitel bude opakovaně (alespoň 3x) objednatelem písemně upozorněn na porušení nebo nesplnění ujednání této smlouvy,

- 	zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.

11.6	V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

11.7 	Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

## XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)

12.1  	Předmět plnění dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v  rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Prioritní osa: 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (výzva č. 21 z IROP), název projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek  Husitského muzea v  Táboře“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699.

12.2	Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.3 	Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu v místě plnění díla při jeho provádění.

12.4	Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.

12.5	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

12.6 	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## XIII. 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 	Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

13.2 	Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

13.4 	Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

13.5 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

13.6	Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

13.7 	Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, a to: v kompletní specifikaci objednatele a dodavatele, v seznamu poddodavatelů, pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VII smlouvy, zadávacích podmínkách a nabídce zhotovitele.

13.8 	Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

-  příloha   č. 1 -  nabídkový rozpočet,

-  příloha   č. 2 -  dispoziční rozmístění mobiliáře ze specifikace.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

#### V  Táboře  dne 16.4.2018                            	           V Praze dne 6. 4. 2018

Za objednatele:	           Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                                                 JUDr. Ing. Jiří Junek

ředitel Husitského muzea v Táboře			         jednatel