č.j.: HO/16/DSPparkoviště

Projekce

Ing. xxxxxxxxxx

mailem

vyřizujexxxxxxxx

tel.: xxxxxx

xxxxxxxxx

datum:  27. 10. 2016

Věc : Objednávka DÚR/DSP

na základě Vaší podané nabídky, objednáváme u Vás   vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DÚR/DSP) na akci “Parkoviště u hlavní pošty 
v Klatovech“ - viz nabídková cena.

Počet výtisků 4 ks v tištěné podobě, po 1 ks v digitální podobě.

Součástí DSP bude položkový výkaz výměr a propočet nákladů stavby.

Cena za provedení díla je pevná a činí:

73 000 Kč bez DPH.

Zhotovitel odpovídá za to, že předané dílo bude řádně dokončené, bez vad a nedodělků. Pokud objednatel zjistí, že dílo obsahuje vady a nedodělky a z toho důvodu vznikne objednateli škoda (např. vícenáklady  z důvodu víceprací při realizaci projektované stavby), je zhotovitel povinen ji objednateli nahradit v plné výši.

Termín provedení  díla:

Včetně projednání dotčených orgánů a organizací do 30. 1. 2017.

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu :

Město Klatovy, Hospodářský odbor, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,

IČ : 255 661, DIČ : CZ255661

č. účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Děkujeme  Vám a jsme s pozdravem

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

xxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí hospodářského odboru

MěÚ Klatovy

Příloha : 1 nabídka