# DODATEK č. 1

# KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 18.8.2017

## Číslo smlouvy objednatele: A – 002940 - 00

Číslo smlouvy zhotovitele: 	05/20176

## na zajištění

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro realizaci stavby „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“

I.

Smluvní strany

1)   Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ :     00256129

DIČ :   CZ00256129

bankovní spojení : XXXXXXXXX, č. účtu : XXXXXXXXXX

zastoupené : Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)   Obchodní společnost I.N.P. spol. s r.o.

se sídlem v Plzni, U Borského parku 1213/3, PSČ 301 00

IČ :     405 25 937

DIČ :   CZ 40525937

bankovní spojení : XXXXXXXXXX, č. účtu : XXXXXXXXXXX

jednající jednatelem Ing. Petrem Šmídem

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1283

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je pouze změna článku III. Doba plnění. Všechny ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

Doba plnění

Vzhledem k tomu, že napojení objektů č.p. 762, 784 a 792, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, bylo vyjasněno v únoru 2018, upravují se termíny zpracování projektové dokumentace následně :

1. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentace pro územní rozhodnutí na akci :

„Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“ zpracuje do 30.9.2018.

2. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentace pro provedení stavby na akci :

„Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“ zpracuje do 31.12.2018.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, což objednateli umožňuje dílo

nepřevzít v případě, že vykazuje vady a nedodělky. Převzetí díla objednatelem je vždy s výhradou

možnosti uplatnění vad, které zjistí po jeho převzetí.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jeho přečtení na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

- Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení dodatku č. 1, podepsaná oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města na svém jednání dne 19.3.2018, a to usnesením č. 208.

V Sušici dne 26.3.2018				v Plzni dne 27.3.2018

za objednatele:	za zhotovitele

……………………………………. 	……………………………………

Bc. Petr Mottl 	Ing. Petr Šmíd

starosta města Sušice	jednatel