Smlouva o dílo č. 1/2017

Zhotovitel:

Podlahářství Vojtěch Vavřička Přišimasy 53 28201 Kolín (dále jen Zhotovitel) IC:87003589, DIC:8609290976

Objednatel: Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726/17 190 00 Praha 9 (díle jen Objednatel) IC:6 1387061

I. Předmět smlouvy: Renovace tělocvičny o rozloze cca 554m2. Parkety budou strojově obroušeny, tmeleny a povrchově upraveny lakem značky Bona ve třech vrstvách. I. základní lak Bona Sportiv-Primer. Druhý a třetí nátěr bude proveden vrchním lakem Bona SPORT!VE-Finisch. Na plochu bude, dle požadavků, nalajnováno hřiště na volejbal, košíková, házená. Rozsah zakázky bude proveden v plném rozsahu dle odsouhlasené a objednané kalkulace N8620 17 Konečná částka nepřekročí částku 480 000Kč/včetně 21% DPH 2. Místo plnění: Tělocvična a nástrojovna Gymnázia

3. Termín plněni: Začátek prací pondělí 3.7 2017

Hotová podlaha bude předána nejpozději do 20 dnů od předání klíčů, objednatel bude Průběžně informován o stavu realizace i o datu předání.

1. Cena předmětu smlouvy: Cena je předběžně odsouhlasena na 451 757 Kč/vč 21% DPH. Jak je uvedeno v kalkulaci, veškerý materiál bude vyúčtován (následně vyfakturován) dle přesné spotřeby při realizaci (Iaky, tmely, opravy parket, atd. , ..)tak, aby dílo mohlo být řádně předáno a dokončeno

5. Platebnípodmín4: Záloha ve výši 270 000 Kč bude uhrazena před začátkem prací. Zálohová faktura na tuto částku bude zaslána 1.7 2017 se splatností do 7.7 2017

Doplatek do konečné vyfakturované částky bude zaplacen na účet Zhotovitele po dokončení realizace a předání díla, na základě konečné faktury. Předáním díla se rozumí podpis předávacího protokolu po dokončení díla bez nedodělků a vad. Splatnost faktur bude 14 dni ode dne jejího předání

6. Sankce — smluvní pokuty: V případě, kdy Zhotovitel poruší svůj závazek včas dodat předmět smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodleni z fakturované konečné částky. V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit realizaci podlahy v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý započatý den.

7. Odstoupení od smlouvy: V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je Objednatel povinen zaplatit všechny náklady a škody, které vznikly Zhotoviteli v souvislosti s přípravou plnění závazků a které Zhotovitel doloží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli všechny škody a náklady, které mu vznikly v této souvislosti a které Objednatel doloží. Zhotovitel je v takovém případě rovněž povinen vrátit zpět objednateli poskytnutou zálohu a to nejpozději do 10 dní po písemném odstoupení od smlouvy.

8. Záruční doba: Záruční doba je 24 měsíců na materiál i montáž za předpokladu správné údržby podlah doporučené výrobcem. Návod na údržbu bude součástí předávacího protokolu, vč. potřebného školení provedené firmou BONA. Záruka se nevztahuje na vytopení podlahy vodou, na poškození povrchové úpravy vlivem špatné údržby, špatného užívání, nebo na poničení od jiných řemeslných prací.

9. Vztahy a povinnosti: Vztahy a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10. Zvláštní a ostatní ujednání Tato smlouva je provedena ve dvou stejnopisech, z nichž I ks obdrží Objednatel a I ks Zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka ve variantě A a B.

V Praze dne 9.6.2017

Zhotovitel                                                                                             Objednatel