**SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB ČÍSLO 2018/14/01/0530**

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona číslo. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Náhradní výsadby v  městském obvodě Poruba v roce 2018.“**

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Ostrava**

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava- Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**

se sídlem Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Zastoupený: Ing. Petrem Mihálikem, starostou

K podpisu zmocněn: Ing. Dalibor Malík, místostarosta MOb Poruba

Bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Renata Hovjacká, zeleň

Radovan Kopal, veřejné prostranství a deratizace

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.**

Se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Zastoupený: Kamilem Holendou, členem představenstva, na zákl. pověření ze dne 21. 3. 2018

Bankovní spojení: ING Bank N.V.,o.s., Praha 9

Číslo účtu: 1000507105/3500

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

**dále jen zhotovitel**

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

**III.**

**Předmět plnění**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  „Náhradní výsadba v městském obvodě Poruba v roce 2018“, která zahrnuje tyto služby a dodávky:
2. náhradní výsadbu stromů, keřů a jehličnatých dřevin v rozsahu dle přílohy č. 1. a situačních zákresů. V příloze číslo 1 je podrobný soupis objednatelem požadovaných taxonů stromů, keřů a jehličnatých dřevin, s požadovanými obvody kmínků a výškou dřevin. Stromy, keře a jehličnaté dřeviny musí odpovídat ČSN 46 4902-1-Výpěstky okrasných dřevin, (všeobecné ukazatele jakosti dle bodu 1., 1. 1., 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6., 1. 9., 1.10, listnaté dřeviny opadavé – pěstební předpisy a ukazatele jakosti dle bodu 2., 2.1.3., 2.1.3.1., 2.1.3.2., 2.3.2., 2.3.2.1., 2.3.2.2., 2.3.5., 2.3.5.1., a jehličnaté dřeviny – pěstební předpisy a ukazatele jakosti – dle bodu 5., 5.1, 5.1.1., 5.1.2.).

U výsadby stromů, keřů a jehličnatých dřevin, objednatel požaduje práce provedené v souladu se standardem „Výsadba stromů“ SPPK A02 001:2013 a „Výsadba a řez keřů a lián“ SPPK A02 003:2014, kotvení u všech stromů, keřů nad 100 cm výšky a jehličnatých dřevin nad 100 cm výšky. Speciální substrát pro jehličiny, listnaté stromy a keře, který obsahuje nebo k němu bude přidán granulát pro zadržení vody, kořenovou, závlahovou sondu u listnatých stromů a keřů vyšších 100 cm a jehličnatých dřevin vyšších 100 cm. Okolí výsadeb bude pokryto 10-15 cm vrstvou mulčovací kůry nebo dřevité štěpky, u stromů v průměru 50 cm od paty kmínku, u keřů 30 cm od kořenového krčku a u jehličnatých dřevin 50 cm od kořenového krčku.

Na základě požadavku zadavatele budou vytýčené inženýrské sítě u pozemku parcelní číslo 2358/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Otrava.

Objednatel požaduje vést záznamy o veškerých pracích spojených s výsadbou v provozním deníku.

1. následnou péči o stromy, keře a jehličnaté dřeviny, které byly předmětem náhradní výsadby dle písm. a). Tato následná péče začíná ode dne prokazatelného převzetí výsadby stromů, keřů a jehličnatých dřevin dle písmena a) objednatelem a bude trvat po dobu 60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje v rámci této následné péče provádět tyto činnosti:
* zálivku v prvních 3 měsících od výsadby 2x měsíčně (dle klimatických podmínek) a v dalších 57 měsících 1x měsíčně (dle klimatických podmínek a ročního období).
* kontrolu nadzemního kotvení 1x ročně,
* ochranu proti chorobám a škůdcům,
* péči o kořenové mísy- zajištění propustnosti kořenových sond, zajištění průniku vzduchu a vody do půdy,
* pravidelnou údržbu dřevin- stromů, v souladu se standardy SPPK A02 001/2013 “Řez stromů“ odst. 3.1.3., a to nejpozději 3 roky od výsadby kdy o tomto bude vyhotoven samostatný zápis včetně fotodokumentace provedených prací,
* kontrola a doplnění mulčovací kůry nebo dřevité štěpky okolo stromů v průměru 50 cm od paty kmínku, u keřů v průměru 30 cm od kořenového krčku a u jehličnatých dřevin v průměru 50 cm od kořenového krčku 2x ročně.
1. Objednatel vyžaduje vést záznamy o veškerých pracích spojených s následnou péči v provozním deníku po dobu 60 měsíců od výsadby. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem stanoveným v této smlouvě se zhotovitel zavazuje, budou nadále souhrnně označovány jako dílo.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové dílo převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5. kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění, a to dle požadavku objednatele uvedených v čl. III této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

**IV.**

**Čas a místo plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že část díla specifikovaná v čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy (náhradní výsadba) bude realizovaná takto:
* zahájení prací **23. 4. 2018, do 5 - ti pracovních dnů od podpisu smlouvy.**
* ukončení prací a předání a převzetí hotového této části díla objednateli do 69 dnů po zahájení prací na této části díla.
1. Smluvní strany se dohodly, že část díla specifikovaná v čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy (následná péče) bude realizovaná takto:
* zahájení prací ke dni předání a převzetí části díla dle čl. III odst. 1 písm. a) smlouvy,
* ukončení prací: uplynutím 60 měsíců od zahájení prací na této části díla.
1. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek k provedení náhradní výsadby i před sjednaným termínem ukončení této části díla.
3. Do podepsání protokolu o předání a převzetí části díla specifikované v čl. III odst.1 písm. a) smlouvy (náhradní výsadba) má zhotovitel vlastnické právo k předmětu plnění (stromy, keře a jehličnaté dřeviny, které jsou předmětem náhradní výsadby a nese nebezpečí škody na něm.
4. Část díla specifikovanou v čl. III odst. 1 písm. a) smlouvy nelze považovat za hotovou a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
5. řádně dokončené části díla specifikované v čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy,
6. předání a převzetí této dokončené části díla formou podpisu předávajícího protokolu oběma smluvními stranami,
7. předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
	* prohlášení o jakosti rostlinného materiálu dle ČSN 46 4902-1
	* list o původu nebo potvrzení pěstitele o způsobu a délce pěstování
	* úklid pracoviště
	* provozní deník, který bude veden po celou dobu trvání smluvního vztahu.
8. Místem provádění díla podle této smlouvy je území městského obvodu Poruba, pozemky parcel číslo 704, 1106, 805, 390, 128, 222, 1200, 1084/1, 1195/1, 1595, 2636/1, 198, 1060,944 vše v k. ú. Poruba a pozemky parcel číslo 3624/1, 3624/1, 3609/1, 3609/8, 3593/1, 1545/1, 2358/1 vše v k. ú. Poruba – sever. Zákresy umístění jednotlivých výsadeb budou nedílnou přílohou číslo 1 této smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy jednotlivá místa provádění díla fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místy plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy, Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místa plnění u objednatele jsou vyhovující pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahují žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

**V.**

**Cena plnění, platební podmínky**

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 598 000 Kč bez DPH, přičemž:
2. cena za část díla specifikovanou v čl. III odst. 1 písm. a) smlouvy (náhradní výsadby) činí 454 000 Kč bez DPH,
3. cena za část díla specifikovanou v čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy (následná péče) činí 144 000 Kč bez DPH.

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha číslo 2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

1. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě, nabídce nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
3. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
4. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního řadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
5. Cena může být změněna pouze v případě:
* že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla, a to v souladu se zákonem číslo 134/2016 Sb. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu)uzavřou smluvní strany písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn a povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
* že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce), a to v souladu se zákonem číslo 134/2016 Sb. V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
1. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

Na předmět plnění se sjednává dílčí fakturace takto:

a) cena za část díla dle čl. III odst.1 písm a) smlouvy (náhradní výsadba)bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 5 dnů po předání a převzetí této části díla bez vad, nedodělků a v požadované kvalitě a výsadbě formou podpisu předávajícího protokolu oběma smluvními stranami. Přílohou této faktury bude kopie tohoto předávajícího protokolu a stránkami z provozního deníku, opatřena podpisy obou smluvních stran,

b) cena za část díla dle čl. III odst. b) smlouvy (následná péče) bude zhotoviteli hrazena na základě pololetní fakturace podle skutečně provedených prací zaznamenaných v provozním deníku a potvrzených osobou určenou objednatelem. Cena následné péče odpovídá ½ ceny dle přílohy 2. písmeno c., za období 6 měsíců po sobě jdoucích.

1. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
2. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladudlezákanič.35/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“). Každá faktura musí dále obsahovat tyto údaje:
* Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovonáměstí 1803/8

729 30 Ostrava- Moravská Ostrava

IČ:00845451

DIČ: CZ00845451(plátce DPH)

* Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČ:00845451

DIČ: CZ00845451(plátce DPH)

**VI.**

**Součinnost objednatele**

1. O předání pracoviště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli kopie vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy.
2. Předání vyklizeného pracoviště po skončení díla objednateli proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

**VII.**

**Povinnosti zhotovitele**

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení pracoviště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí pracoviště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
5. Zhotovitel vede po dobu plnění povinnosti dle této smlouvy (náhradní výsadba, následná péče) písemný přehled o stavu plnění svých závazků, provádění díla a postupu prací (provozní deník). Provedení prací bude v provozním deníku potvrzováno osobou určenou objednavatelem. Objednatel, respektive jim určená osoba je oprávněná tento provozní deník kontrolovat a zapisovat do něj zjištěné nedostatky, Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nahlédnutí do provozního deníku k jeho výzvě, a to vždy bez zbytečného odkladu.
6. K předání a převzetí části díla specifikované v čl. III. odst. 1 psm. a) této smlouvy vyzve zhotovitel písemně alespoň 5 pracovních dní předem. Objednatel se zavazuje převzít tuto část díla i před dohodnutým termínem ukončení prací.
7. Povinnost zhotovitele k plnění podle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
8. Zhotovitel jakoukoliv činnost při plnění díla specifikované v čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy předem oznámí elektronicky nebo osobně určenému zástupci objednatele, včetně lokalit, a je povinen tyto činnosti zapsat do provozního deníku.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, standardy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dotčených orgánů státní správy.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

**VIII.**

**Odpovědnost za vady, záruka**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí části díla specifikované v čl. III, odst. 1 písm. a), této smlouvy, bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
9. Zhotovitel se zaručuje, že předmět dodávky, objeví - li se jakákoliv odchylka od požadovaného vzhledu, tvaru a stavu, bude na jeho náklady vyměněn za objednavatelem požadovaný předmět dodávky. Nastane - li tato výměna, bude řádně zaznamenaná a záruční doba začne běžet po **prokazatelném převzetí předmětu díla**.
10. Účastnici se dohodli, že v případě, kdy jakýkoliv vysazený strom v záruční době uhyne nebo bude vykazovat projevy špatného zdravotního stavu, aniž budou příčinou tohoto stavu prokazatelně vnější podmínky, za které zhotovitel nenese odpovědnost, jedná se o důvod k výměně za jinou dřevinu, stejného druhu a kultivaru, v požadované kvalitě specifikované v čl. III., odst. 1, písm. a) této smlouvy.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu řádně a včas (odst.5), je objednatel oprávněn vadu odstranit sám, popř. prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

**IX.**

**Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýmkoliv termín plnění sjednaný v čl. IV. odst. 1- této smlouvy (náhradní výsadba), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost v rámci provádění části díla dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy (následná péče), vznikne objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitel nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla vytyčena při předání a převzetí v rámci předávacího protokolu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč denně za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
6. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč denně za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
7. Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklízením pracoviště.
8. Pokud zhotovitel nevede řádně provozní deník, nebo neumožní objednateli kontrolu provozního deník (č. VII odst. 5 smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti zhotovitele.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy případě, že:
* zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnutému k tomu objednatelem,
* zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu přesahující 30 dní,
* prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle (čl. IV odst. 1 písm. a), odst.2 písm. a) smlouvy) delší než 5 dní,
* prodlení zhotovitel s ukončením prací a předáním části díla (náhradní výsadby) objednateli delší než 30 dní.

**X.**

**Ostatní ujednání**

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejním v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru zajistí objednatel a zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy, včetně příloh v Registru smluv.
8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
9. O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením číslo 2923/RMOb1418/83 ze dne 12. 4. 2018.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
* Příloha číslo 1 – Náhradní výsadba – soupiska stromů, keřů, jehličnatých dřevin, výsadba a následná péče.
* Příloha číslo 2 – Mapové podklady k umístění náhradních výsadeb.

V Ostravě - Porubě dne 24. 4. 2018 V Ostravě dne 13. 4. 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Za objednatele: Za zhotovitele: