DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitel:

č. smlouvy objednatele: 802/2017

Název díla:

„Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově - nad železničním viaduktem“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO:	27221253

DIČ:	CZ27221253

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

telefon:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.07.2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 5.1.2018 a dodatku č. 2 ze dne 5.3.2018).

Dodatkem č. 3 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				01.08.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	30.03.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.04.2018

Nové znění

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				01.08.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	16.05.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				15.06.2018

Původní znění

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, je navýšena o částku 75 357,00 Kč bez DPH a činí celkem:

343 286,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSJ									278 786,00 Kč bez DPH

HP, PP 		 						  6 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:						   25 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce (STP a pasporty)					   30 000,00 Kč bez DPH

Data ČHMÚ								     3 500,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, je navýšena o částku 17 700,00 Kč bez DPH a činí celkem:

360 986,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSJ									294 386,00 Kč bez DPH

Statické posouzení							    2 100,00 Kč bez DPH

HP, PP 		 						  6 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:						   25 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce (STP a pasporty)					   30 000,00 Kč bez DPH

Data ČHMÚ								     3 500,00 Kč bez DPH

Část původního znění:

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- Předání geodetického zaměření a průzkumných prací – ve výši 100% ceny, tj. 55 000,00 Kč bez DPH.

- V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ ve výši 80% ceny, tj. 230 629,00 Kč bez DPH

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 57 657,00 bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Část nového znění:

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- Předání geodetického zaměření, průzkumných prací, statické posouzení – ve výši 100% ceny, tj. 57 100,00 Kč bez DPH.

- V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ ve výši 80% ceny, tj. 243 108,,80 Kč bez DPH

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 60 777,20 bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově, dne ………….				V Úvalech, dne…………….

………………………………………			…………………………………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel					Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.