- Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna střešní krytiny a zateplení střechy dílen praktického vyučování SPŠ Přerov“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

I.

SMLUVNÍ  STRANY

- Objednatel: 		Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2

Se sídlem:	Havlíčkova 2 , 750 02 Přerov

IČ:	70259925

DIČ:	Objednatel není plátcem DPH

Zastoupený: 	PhDr. Hana Vyhlídalová - ředitelka SPŠ Přerov

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. 	Zhotovitel:	IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

Spisová značka:                zápis v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 12137

Se sídlem:	Kožušany 162

IČ:	60794526

DIČ:	CZ 60794526

Zastoupený:	Ing. Martinem Lošťákem, jednatelem společnosti,

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,

tuto smlouvu o dílo:

II.

- Preambule

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jehož rámci byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

IiI.

- Předmět smlouvy

1. 	Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem

„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna střešní krytiny a zateplení střechy dílen praktického vyučování SPŠ Přerov“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

- Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Oznámení o zakázce, ze dne 8.3.2018 a Zadávací dokumentací Objednatele) a nabídkou Zhotovitele ze dne 20.3.2018

- Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace  zpracované autorizovaným inženýrem

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy

seznámil.

- Místem plnění je Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2.

5.   Předmětem dodávky stavebně montážních prací na pultové střeše dílen praktického vyučování SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 je demontáž stávající pozinkované krytiny pultové střechy  včetně podkladu, demontáž stávajících klempířských prvků, montáž nové parozábrany, montáž nové tepelné izolace, nové hydroizolace a nových klempířských prvků.  Pultová střecha má celkovou plochu 255 m2.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Střední průmyslovou školou Přerov ze dne 26. 2. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

- IV.

- Doba provádění díla

Termín předání staveniště a zahájení prací :	30. 4. 2018

Termín dokončení díla : 	do  18. 6. 2018

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

- V.

- Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	461.953,- Kč

21%  DPH	97.010,- Kč

Celkem cena díla včetně DPH	558.963,- Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: Pětsetpadesátosmtisícdevětsetšedesáttři korun českých )

- Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.

- U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.

- Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

- VI.

- PODDODAVATELÉ

- Objednatel požaduje, aby montáž zateplení a povlakové izolace byly provedeny přímo Zhotovitelem.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla neuvedených v čl. VI. odst. 1. této smlouvy třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

- Změnu poddodavatele uvedeného v Příloze č. 2 je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Změna poddodavatele musí být Objednatelem písemně odsouhlasena před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele.

- Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v Příloze č. 2 nebo poddodavateli neuvedenému v této Příloze č. 2 nad rámec prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací (postačí zápis ve stavebním deníku). Změna poddodavatele musí být Objednatelem písemně odsouhlasena před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele.

- V případě provádění díla nebo jeho části poddodavatelem v rozporu s ustanoveními odst. 1, 3. a 4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

- VII.

- POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. ……... na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Lhůta splatnosti faktur je 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

- IX.

- bankovní záruka

  - Objednatel nepožaduje po zhotoviteli předložení bankovní záruky za řádné provedení díla zhotovitel.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IX. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

- X.

- Jiná ujednání

- Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy. Porušení smluvní povinnosti uvedené v předchozí větě zakládá Objednateli oprávnění odstoupit od této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky postupovat při rekonstrukci střechy  v souladu s předepsanými technologickými postupy danými českými technickými normami. Pokud se při realizaci díla zjistí, že dodavatel nepoužívá originální prvky či materiály v I. třídě kvality nebo nedodržuje technologii montáže podle technologického předpisu, považuje se taková okolnost za podstatné porušení smlouvy. Objednatel má pak právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

- Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných stavebních prací bude probíhat na objektu s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy).

- Pokud zhotovitel bude provádět stavební práce i v době probíhající výuky či v blízkosti objektu, kde probíhá výuka, musí minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz školy. Provádění stavebních prací, které budou vyžadovat zvýšenou hlučnost či prašnost musí zhotovitel konzultovat předem s ředitelkou školy či jím určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny.

- Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

6.      Objednatel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací této stavby po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby:

a) 	uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.

b)	poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli finačního krytí této akce Olomouckému kraji nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

c) 	umožnit na výzvu poskytovatele finančního krytí této akce Olomouckému kraji a na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázky a poskytnout relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,

- XI.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů).

- Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny Čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. (poddodavatelé) Obchodních podmínek.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

- Přílohy smlouvy:

- „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Střední průmyslovou školou Přerov ze dne 26. 2. 2018“

- „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“ (uvede se v případě, že budou poddodavatelé)

- „Položkový rozpočet“

V Přerove dne: 18.4.2018 	V Kožušanech  dne: 20.3.2018

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| ............................................ PhDr. Hana Vyhlídalová ředitelka SPŠ Přerov | ............................................ Ing. Martin Lošťák jednatel společnosti |