# Časový harmonogram aktivit ZAKÁZKY

Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 2014 |
| --- | --- |
|  |  | Etapa 1 |
| Aktivity/měsíce od zahájení zakázky (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 Vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.1 Vybudovány zdroje pitné vody v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a rehabilitován zdroj pitné vody v lokalitě Huluka a předány partnerské organizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargu (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.2 Vodní asociace pro všechny systémy zásobování vodou v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka jsou založeny a jsou funkční. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.3 Kapacity personálu WWMEO příslušných wored a vodních asociací v Gugumě, Tesu, Bargu a Huluce jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich obsluhy a údržby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wored a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wored a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wored a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.4 Zvýšené povědomí veřejnosti o správných hygienických návycích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3 Vytvoření plánů školení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 2015 |
| --- | --- |
|  | Etapa 2 | Etapa 3 |
| Aktivity/měsíce od zahájení zakázky (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 Vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.1 Vybudovány zdroje pitné vody v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a rehabilitován zdroj pitné vody v lokalitě Huluka a předány partnerské organizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargu (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.2 Vodní asociace pro všechny systémy zásobování vodou v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka jsou založeny a jsou funkční. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.3 Kapacity personálu WWMEO příslušných wored a vodních asociací v Gugumě, Tesu, Bargu a Huluce jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich obsluhy a údržby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wored a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wored a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wored a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.4 Zvýšené povědomí veřejnosti o správných hygienických návycích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3 Vytvoření plánů školení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 2016 |
| --- | --- |
|  | Etapa 4 | Etapa 5 |
| Aktivity/měsíce od zahájení zakázky (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 Vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.1 Vybudovány zdroje pitné vody v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a rehabilitován zdroj pitné vody v lokalitě Huluka a předány partnerské organizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargu (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.2 Vodní asociace pro všechny systémy zásobování vodou v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka jsou založeny a jsou funkční. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.3 Kapacity personálu WWMEO příslušných wored a vodních asociací v Gugumě, Tesu, Bargu a Huluce jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich obsluhy a údržby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wored a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wored a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wored a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.4 Zvýšené povědomí veřejnosti o správných hygienických návycích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3 Vytvoření plánů školení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 2017 |
| --- | --- |
|  | Etapa 6 | Etapa 7 |
| Aktivity/měsíce od zahájení zakázky (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Řízení realizace zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 Vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.1 Vybudovány zdroje pitné vody v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a rehabilitován zdroj pitné vody v lokalitě Huluka a předány partnerské organizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargu (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.2 Vodní asociace pro všechny systémy zásobování vodou v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka jsou založeny a jsou funkční. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO. | Opakované školení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací. | Revize vyhlášek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření | Revize poplatků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.3 Kapacity personálu WWMEO příslušných wored a vodních asociací v Gugumě, Tesu, Bargu a Huluce jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich obsluhy a údržby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wored a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wored a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou. |  |  |  | Opakované školení |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wored a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě. |  |  |  |  | Opakovaný workshop |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.4 Zvýšené povědomí veřejnosti o správných hygienických návycích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny. |  |  |  |  |  |  |  | Opakované školení |  |
| Aktivita 1.4.3 Vytvoření plánů školení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |