#### SMLOUVA O DÍLO

č. A 18 018

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., - Občanského zákoníku.

1. Smluvní strany

| 1.1. Zhotovitel: | ASKO spol. s r.o. |
| --- | --- |
|  | Sídlo: | Mladých Běchovic 612, Praha 9 – Běchovice, 190 11 |
|  | Zapsaný: | Městský obch. soud v Praze oddíl C, vložka 16044 dne 23.12.1992 |
|  | Zastoupen: | Zdeněk Škarvada – jednatel společnosti |
|  | Kontaktní osoba ve věcech smluvních | Martin Novotný – ředitel společnosti |
|  | Bank. spoj.: | 273950650/0300 |
|  | IČO: | 48111023 |
|  | DIČ: | CZ48111023 |
|  | Tel.: | 602219118 | Fax: | e-mail: asko@volny.cz |
| l.2. Objednatel: | Městská část Praha – Štěrboholy |
|  | Sídlo: | 102 00 Praha 10 – Štěrboholy, Granátnická 497/1 |
|  | Zástupce statut. orgánu: | František Ševít – starosta MČ |
|  | Zástupce pro věci technické: | František Ševít – starosta MČ |
|  | Bank. spoj.: | 2000718329/0800 |
|  | IČO: | 00231371 |
|  | DIČ: |  |
|  | Tel.: | 608 580 583 | e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz |
| l.3. V pracovním styku na stavbě zastupují organizace: |
|  | zhotovitele: | Jaroslav Souček, tel.: 725 691 405 |
|  | objednatele: | František Ševít – starosta MČ stavební dozor; tj. odevzdání stavenišť, pracovišť, stavebních připraveností, přejímání provedených prací, podpisování soupisů prací a další úkony vyplývající z této smlouvy. |

- Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje v souladu s podmínkami této smlouvy provést:

„ul. Pod Areálem, Štěrboholy – rozšíření chodníku etapa B2 “

  - Dílo bude provedeno podle této smlouvy dle platných právních předpisů, ČN, oceněného výkazu výměr včetně zadávacích podmínek objednatele a podmínek touto smlouvou sjednaných. Objednatel má právo změnit nebo omezit rozsah díla.

- Evidenční údaje o stavbě

| Místo zhotovení díla: | Praha – Štěrboholy ulice Pod Areálem |
| --- | --- |

- Doba plnění

| Předání staveniště | Dnem zahájení prací |
| --- | --- |
| Zahájení prací | 26.4.2018 |
| Dokončení prací: | 30.4.2018 |

- Cena za provedení díla

  - Dílo bude provedeno podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČN a oceněného výkazu výměr včetně a zadávacích podmínek objednatele jako smluvní cena nejvýše přípustná:

|  | cena bez DPH | 118 240,00 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DPH 21% | 24 830,40 Kč |  |

DPH bude účtováno dle platných předpisů v době realizace.

Cena je doložena oceněným výkazem výměr - příloha č. 1.

  - Cena může být upravena po vzájemné dohodě o vícepráce či méněpráce, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem. Dohoda o provedení těchto víceprací či méněprací musí být provedena písemně předem jako dodatek smlouvy o dílo. Pro ocenění takovýchto prací bude použito jednotkových cen z oceněného výkazu výměr. V případě jejich absence bude použita cena obvyklá, kterou odsouhlasí obě smluvní strany.

  - Pokud budou se souhlasem objednatele nebo na základě jeho požadavku provedeny některé práce odchylně od projektu stavby a popisu prací a dodávek, který je součástí této smlouvy o dílo, nebo nebudou provedeny vůbec, dohodnou smluvní strany dodatkem změnu ceny.

  - V ceně jsou započítány veškeré individuální a komplexní zkoušky, požadované pro převzetí díla budoucím uživatelem, které budou prováděny za přítomnosti odpovědného pracovníka objednatele, včetně nákladů na potřebná média (jsou započteny v provozních nákladech).

- Fakturace a placení

  - Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem. Soupis provedených prací a dodávek bude vyhotoven v členění a v položkách nabídkového rozpočtu. Ve  faktuře bude zúčtována DPH dle platných předpisů.

  - Lhůta splatnosti platebních dokladů činí 14 dnů ode dne průkazného doručení platebního dokladu objednateli.

- Staveniště

  - Staveniště pro stavbu předá objednatel zhotoviteli najednou. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště 3 pracovní dny předem.

  - Povolení k užívání ploch pro realizaci stavby (zařízení staveniště, staveništní pruhy atd.) a s tím související výkopová povolení, zvláštní užívání komunikací, uzavírky komunikací, skládkování atd. zajistí zhotovitel. Poplatky jsou zahrnuty v ceně.

  - Objednatel je povinen se postarat o to, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený v projektu stavby omezovány právy třetích osob.

  - Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.

  - Staveniště je přístupné z veřejné komunikace. Zhotovitel je povinen ji používat jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním v rozporu s těmito předpisy škody, odpovídá za ně zhotovitel.

  - Zhotovitel zajistí:

    - Povolení k výkopům a zásahům do veřejného prostranství

    - Vytýčení podzemních inženýrských sítí, včetně ochranných pásem nadzemního vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost.

    - Úhradu nájemného na veřejných pozemcích

    - Příslušná povolení k omezení provozu v případě jeho rušení stavbou a provede nutná opatření, která příslušné úřady nařídí.

    - Zajistí výstavbu tak, aby nebyly ohroženy či jinak poškozeny stávající objekty, stožáry a vedení nadzemních inženýrských sítí

    - Předání pozemků a nemovitostí po dokončení stavby zpět jejich vlastníkům

Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně.

  - Objednatel zajistí vstupy na pozemky a nemovitosti.

  - Staveniště bude vyklizeno do 15 dnů po dokončení a odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.

- Porušení smluvních povinností a jeho následky, odpovědnost za vady

  - Je-li objednatel v prodlení se splněním svého závazku z této smlouvy, vzniká zhotoviteli právo na úpravu termínu svého plnění o dobu prodlení objednatele, pokud v důsledku prodlení nemohl řádně zahájit práce nebo v nich pokračovat. Úprava termínu plnění bude provedena dodatkem této smlouvy.

  - Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit v termínu dle této smlouvy samostatně odevzdávanou část díla nebo celé dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení termínu dokončení z důvodů ležících na jeho straně. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody vzniklé mu z nedodržení termínu dokončení, pokud by převýšily smluvní pokutu. Veškeré překážky bránící plynulosti prací budou zapisovány do stavebního deníku s tím, že objednatel na ně musí reagovat do 5 pracovních dnů.

  - Vady a nedodělky odstraní zhotovitel v dohodnutých termínech. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení nad sjednaný termín, který  bude  zapsán  v předávacím protokolu, až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli a uvedené v předávacím protokolu.

  - Převzal-li objednatel vadné dílo, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Pokud by odstranění vady bylo spojeno s neúměrnými náklady, má právo pouze na slevu. Objednatel při zjištění vady o tom uvědomí zhotovitele a navrhne lhůtu k odstranění. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

  - Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou v této smlouvě.

  - V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli písemně předat.

  - Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případě pod smluvní pokutou 1000,- Kč za každý den prodlení.

- Předání díla (jeho částí) a záruka za jakost

  - Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou po úspěšném komplexním vyzkoušení. K tomu vyzve zhotovitel objednatele písemně min. 3 dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis (předávací protokol), kde bude stanoven termín odstranění  případných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Součástí předání a převzetí díla bude i předání dokladů (čl. 12.5.)

  - Právo z vad díla, které byly zjevné již při přejímce díla zaniká, nebylo-li uplatněno v předávacím protokolu.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Neručí za škody které vzniknou v záruční době zcizením jeho částí, přírodní katastrofou, poškozením díla a neúměrným provozem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.

- Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

  - Zhotovitel provede dílo na pozemku k tomu vymezeném. Dílo v realizaci je v majetku objednatele, nikoli však v jeho užívání.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, včetně škod vůči třetím osobám až do konečného předání díla. Zhotovitel  má  pro  tuto eventualitu  uzavřenu  pojistnou smlouvu s likvidní tuzemskou pojišťovací institucí.

  - Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních a montážních materiálech a pracích včetně škod způsobených živelnou pohromou až do doby předání díla objednateli jdou k tíži zhotovitele. Z těchto důvodů může zhotovitel uplatňovat prodloužení termínu dokončení stavby, ale neplanou mu žádné finanční nároky vůči objednateli.

  - Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečné přechody přes výkopy pro pěší, provoz a přístup do stávajících objektů  v rámci ceny za dílo.

  - Zhotovitel  přebírá  v  plném  rozsahu odpovědnost za vlastní  řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů  o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za zachování pořádku na  staveništi. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na  případné skutečnosti, které by mohly vést  mimo  okruh  působení zhotovitele k omezení postupu prací a škodám na budovaném díle a jeho zařízení. Zhotovitel rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

  - O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Kromě stavebního deníku se vede na stavbě i deník víceprací a změn.

    - Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:

      - technický dozor zmocněného objednatele

      - pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru

      - orgány státního stavebního dohledu

      - příslušné orgány státní správy

      - zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele

    - Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.

    - Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.

    - Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má objednatel na stavbě občasného stavebního dozora, prodlužuje se termín k vyjádření na 5 dnů s tím, že zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního deníku alespoň jednou týdně objednateli, v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření, bude průpis odeslán v den provedení zápisu, eventuelně faxem. Objednateli je předáván první průpis stavebního deníku.

    - Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat včas zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.

  - Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.

  - Podklady vyžadované při přejímce prací:

    - Prohlášení o shodě dle § 13 zák. č. 22/97 Sb.

    - Doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech

    - Další doklady dle požadavku technického dozoru nebo budoucího správce díla

  - Tato smlouva může být zpřesněna dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení původní smlouvy. Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy návrh obdržela.

  - Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, platí ustanovení  občanského zákoníku.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730, odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona o registru smluv.

| V Praze | V Praze |
| --- | --- |
| dne: | dne: |
| O B J E D N A T E L : | Z H O T O V I T E L : |

Přílohy:

příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

# Text boxes

| CENA CELKEM | 143 070,40 Kč |
| --- | --- |