### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt: **Vývoj technologických postupů pro zajištění kvalitní, produktivní a opakovatelné výroby kompozitových dílů letadel**

Ev.č.: **FV30261**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa  a  podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti  v etapě | Zajištění řešení etap  (organizace) | Termín ukončení  etapy |
| rok 2018 | | | |
| **1.** | **Analýza stavu** | HPH/VUT | 12/2018 |
| **1.1** | Katalog dílů |  |  |
| **1.2** | Prostorový audit |  |  |
| rok 2019 | | | |
| **2.** | **Návrh procesů s postupů** | HPH/VUT | 12/2019 |
| **2.1** | Model dosavadního výrobního procesu |  |  |
| rok 2020 | | | |
| **3.** | **Realizace** | HPH/VUT | 12/2020 |
| **3.1** | Návrh nové výrobní linky |  |  |
|  | **rok 2021** |  |  |
| **4.** | **Verifikace** | HPH/VUT | 12/2021 |
|  | Ukončení realizace výrobní linky |  |  |
| **5.** | **Prototyp** | HPH/VUT | 10/2021 |