| Finanční harmonogram stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |
| fakturace 1.měsíc : | fakturace á 3 měsíce : |  |  |  |
|  | květen 2018 | srpen 2018 | listopad 2018 | únor 2019 |
|  | červen 2018 | září 2018 | prosinec 2018 | březen 2019 |
| duben 2018 | červenec 2018 | říjen 2018 | leden 2019 |  |
| 3 320 604,20 Kč | 3 043 156,00 Kč | 10 021 424,10 Kč | 2 595 497,30 Kč | 1 430 429,40 Kč |
| Celkem bez DPH : |  |  |  | 20 411 111,00 Kč |