DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

s názvem " Oprava povrchu v malé tělocvičně školy" ze dne 12.10.2016

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12.

se sídlem:	Smolkova 565/8, Praha 4 - Kamýk, 142 00

zastoupena:	Mgr. Pavlem Šafránkem, ředitelem školy

IČO:	60437189

DIČ:	……………………..

bankovní spojení: ČS, a.s.

č.ú.: 78610319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Vlastislav Jakeš

se sídlem:  Česká Bělá 38, 58261, provozovna U Barevny 100, Přibyslav 58222

zastoupena:  Vlastislav Jakeš

IČO:	11000384

DIČ:	CZ5610050314

bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod

č.ú.: 	32943-521/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek mění na základě objektivních potíží na místě stavby (viz. Stavební deník)

článek č.5, odst.2  jmenované smlouvy. Původní znění Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.10.2016/tři pracovní týdny od zahájení prací, je nahrazeno větou : Dílo bude dokončeno nejpozději do 9.11.2016 včetně.  Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny dle původního znění smlouvy o dílo.

V Praze dne:	2.11.2016			V Praze    dne: 2.11.2016

za objednatele:					za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . . . . .