|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **VÝKAZ VÝMĚR-ROZPOČET** | | | | | | |
| **Akce: Rekultivace stáv.zatravněné plochy na hřiště s přírodním trávníkem** | | | | | | | | | |
| **Místo: Praha 9-Satalice,ul.U Arborky** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **oddíl** | | **poř.čís.** | **podrobný seznam položek:** | **objem dopravy: t / m3** |  | **m.j.** | **množství** | **Kč/mj** | **Kč/pol** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **PŘÍPRAVNÉ PRÁCE** | | **t** |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Vytahání pařezů | 7,00 |  | ks | 5 | 1 050,00 | 5 250 Kč |
|  |  |  | **mezisoučet** | **7,00** |  |  |  |  | **5 250 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **ZEMNÍ PRÁCE** | | **m3** |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Odkopávky - HTÚ v celé ploše hřiště | 132,00 |  | m3 | 132 | 220,00 | 29 040 Kč |
|  |  | 2 | Úprava pláně se zhutněním |  |  | m2 | 530 | 10,00 | 5 300 Kč |
|  |  | 3 | Výkop rýh pro drenáže, chráničky a rozvody automat.závlahy | 51,00 |  | m3 | 51 | 275,00 | 14 025 Kč |
|  |  | 4 | Vsakovací jáma vč.zásypu štěrkem | 9,00 |  | m3 | 9 | 950,00 | 8 550 Kč |
|  |  |  | **mezisoučet** | **192,00** |  |  |  |  | **56 915 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **STAVEBNÍ PRÁCE** | | **t** |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Obrubník záhonový do betonového lože s opěrou - dod. a os. ABO 4-8. | 3,85 |  | m | 66 | 220,00 | 14 520 Kč |
|  |  | 2 | Žlábek plastový odvodňovací s mřížkou - dodávka a osazení. | 2,20 |  | m | 26 | 980,00 | 25 480 Kč |
|  |  | 3 | Beton pod žlábky, obrubníky - dodávka. | 19,20 |  | m3 | 8 | 1 850,00 | 14 800 Kč |
|  |  | 4 | Drenáž do průměru 20 cm vč. zásypu štěrkem - pokládka a zásyp štěrkem | 14,50 |  | m | 95 | 320,00 | 30 400 Kč |
|  |  |  | **mezisoučet** | **39,75** |  |  |  |  | **85 200 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **ZATRAVNĚNÉ PLOCHY** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Plošná drenáž ze štěrkopísku v tl. 10cm, dodání a položení | 90,10 |  | m2 | 530,00 | 65,00 | 34 450 Kč |
|  |  | 2 | Položení vegetační míchané vrstvy (orniční substrát + písek) | 119,25 |  | m2 | 530,00 | 185,00 | 98 050 Kč |
|  |  | 3 | Založení trávníku včetně dodání travního semene, zálivky a hnojení | 0,60 |  | m2 | 530,00 | 22,00 | 11 660 Kč |
|  |  | 4 | Automatická závlaha RAIN BIRD dodávka včetně instalace plastových rozvodů,postřikovačů,ventilových boxů,řídící jednotky | 3,00 |  | kpl | 1,00 | 52 500,00 | 52 500 Kč |
|  |  |  | mezisoučet | 212,95 |  |  |  |  | **196 660 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V.** |  | **DOPRAVNÍ NÁKLADY** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dopravní vzdálenost | km |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Přípravné práce | 20 |  | t | 7,00 | 8,00 | 1 120 Kč |
|  |  | 2. | Zemní práce | 20 |  | m3 | 192,00 | 8,00 | 30 720 Kč |
|  |  | 3. | Stavební práce | 20 |  | t | 39,75 | 8,00 | 6 360 Kč |
|  |  | 4 | Zatravněné plochy | 20 |  | t | 212,95 | 8,00 | 34 072 Kč |
|  |  |  | **mezisoučet** |  |  |  |  |  | **72 272 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** |  | **ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE** | |  |  |  |  | **podíl skupiny** |  |
|  |  | I. | Přípravné práce |  |  |  |  | 1,26% | 5 250 Kč |
|  |  | II. | Zemní práce |  |  |  |  | 13,67% | 56 915 Kč |
|  |  | III | Stavební práce |  |  |  |  | 20,47% | 85 200 Kč |
|  |  | IV | Zatravněné plochy |  |  |  |  | 47,24% | 196 660 Kč |
|  |  | V | Dopravní náklady |  |  |  |  | 17,36% | 72 272 Kč |
|  |  |  | součet skupin |  |  |  |  | 100,00% | **416 297 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.** |  | **VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY** | |  |  |  |  | **z Kč** | **Kč/pol** |
|  |  | 1 | Poplatky za skládky |  |  | m3 | 192,00 | 350 | 67 200 Kč |
|  |  | 2 | Provozní režie. |  |  | 1,5% |  | 416 297 | 6 244 Kč |
|  |  |  | součet skupin |  |  |  |  |  | **73 444 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ZÁKLADNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - CELKEM** | |  |  |  |  | **podíl skupiny** |  |
|  |  | A. | Základní cena dodávky |  |  |  |  | 85,0% | 416 297 Kč |
|  |  | B. | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,0% | 73 444 Kč |
|  |  |  | **CENA STAVEBNÍCH PRACÍ** |  |  |  |  | **100,0%** | **489 741 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C.** |  | **DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY** | |  |  |  |  | **z Kč** | **Kč/pol** |
|  |  | DPH | (A+B) |  |  | 21% |  | 489 741 | 102 846 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CENA DODÁVKY (A+B+C)** |  |  |  |  |  | **592 587 Kč** |