DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO PK 406/18

na zhotovení projektové dokumentace a inž. činnost na zakázku

„REKONSTRUKCE PIANO NOBILE – HLAVNÍHO SÁLU A SALONKU PÁLFFYOVSKÉHO  PALÁCE“,

Pražská konzervatoř  Valdštejnská 158/14, 159/16   -  Praha 1 – Malá Strana

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Smluvní strany

- Objednatel:

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

Zast. ředitelem konzervatoře MgA. Pavlem Trojanem

Na Rejdišti 1

110 00  Praha 1

IČO :   7083 7911

DIČ: CZ 70 83 79 11

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:

Ing. Karel Sehyl

architektonicko - stavební projekty -  ARCH TECH

se sídlem: K Noskovně 148, 164 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Karel Sehyl

IČ:  1593906

DIČ: CZ5507240574

Bankovní spojení: 123208389/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „zhotovitel”)

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k uvedené smlouvě o dílo se mění doba předání díla z důvodu onemocnění geometra v průběhu finalizace zaměření hlavního sálu a salonku 3d Laser scannerem do digitální podoby.

Smlouva se mění v tomto článku, popř. jednotlivém odstavci:

Článek II.

Doba a místo plnění

Předmětem dodatku č. 1 je změna v bodě 2.1 kde se mění doba předání díla:

Dílo vymezené v článku I této Smlouvy dle bodu 1.2 bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 130 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Lhůtami ve dnech se  rozumí kalendářní dny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že se s jejím obsahem před podpisem seznámily.

V Praze dne   24.4.2018                                            V Praze dne   24.4.2018

Za objednatele:	                         Za zhotovitele:

MgA. Pavel Trojan	                          Ing. Karel Sehyl