Dodatek č. 1,

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi stranami dne 16. 3. 2018,

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Domov pro seniory Chlumec, p. o.

se sídlem:  			Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec

zastoupený:			, ředitel organizace

IČO: 				44555296

DIČ: 				NEPLÁTCE

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: 	, ředitel organizace

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:       , ředitel organizace

bankovní spojení: 		Komerční banka, a. s.

číslo účtu:

(dále jen „zadavatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. PACINA-PODLAHY S.R.O.

se sídlem:			Malátova 2437/11, 400 11, Ústí nad Labem

zastoupená:			, jednatel společnosti

IČO: 				254 82 696

DIČ: 			CZ 25482696

bankovní spojení:		ČSOB, a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu:

(dále jen „dodavatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku V., Cena za dílo, a to z následujícího důvodu:

Po demontáži podlahových krytin bylo zjištěno, že původní vyrovnávací hmota je nedostatečně soudržná s podkladem a bylo nutné ji kompletně odstranit. V původním rozpočtu bylo kalkulováno pouze s přebroušením a vysátím. Kvůli odstranění původní vyrovnávací hmoty se zvětšili nerovnosti podkladu a tím došlo k navýšení spotřeby vyrovnávací hmoty.

V prostoru kuchyňky nešlo stoprocentně odstranit zbytky původní vyrovnávací hmoty, a tak bylo nutné podlahu před vyrovnáním nejprve ošetřit polyuretanovou penetrací Thomsit R 740.

Dále byly v podkladním betonu objeveny trhliny, které bylo nutné pomocí dvousložkové pryskyřice Thomsit R726 a kovových spon sešít.

Při pokládce podlahové krytiny byla zjištěna barevná odchylka v šarži podlahové krytiny. Jelikož není možné odchylku v barvě krytiny u výrobce reklamovat, poskytne dodavatel na krytinu slevu.

Změna ceny za dílo je zachycena v následujících položkách:

Materiály

|  | Celková čistá podlahová plocha | 2 m | 72,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Název položky | MJ | Počet MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
| 1 | Přechodové lišty 4 cm ALU | ks | -2 | 180,0 | - - 360,00 |
| 2 | Thomsit DX - nivelační směs 30Mpa | kg | 225 | 18,0 | 4 050,00 |
| 3 | Thomsit R 726 pryskyřice na trhliny | ks | 2 | 480,0 | 960,00 |
| 4 | Thomsit R 740 - PU penetrace | Itr. | 2 | 461,0 | 922,00 |
| 5 | Sleva za barevnou šarži | m2 | -92 | 40,0 | - - 3 680,00 |

| Cena oddílu celkem |  |  | Počet MJ | Cena/MJ | 1 892,00 Kč Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Výkony Název položky | MJ |  |  |  |
| 1 | Příprava podkladu - zbroušení vč. vysátí | m2 | -72,9 | 30,0 | - - 2 187,00 |
| 2 | Lokální vysprávky - sponkování trhlin | hod | 2,0 | 350,0 | 700,00 |
| 3 | Montáž přechodových lišt | ks | -2,0 | 80,0 | - - 160,00 |
| 4 | Celoplošné odstranění pův.vyrovn.hmoty | m2 | 72,9 | 80,0 | 5 832,00 |
|  | Cena oddílu celkem |  |  |  | 4 185,00 Kč |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 6 077,00 Kč |
|  | DPH |  | 15,00% |  | 911,55 Kč |
|  | ¦CENA |  |  |  | 6 988,55 Kč ¦ |

Článek V., Cena za dílo, odstavec 1., se nahrazuje tímto textem:

- Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 15 % DPH)	69.001,00 Kč

DPH 15 %	10.350,15 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem včetně DPH	79.351,15 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „sedmdesátdevěttisíctřistapadesátjedna koruna česká a patnáct haléřů“)

II.

- Navýšení ceny bude ze strany dodavatele doloženo závěrečným soupisem provedených prací (položkovým rozpočtem), který dodavatel přiloží k faktuře.

- Ostatní ujednání smlouvy ze dne 16. 3. 2018 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

V Chlumci dne 26. 4. 2018

Zadavatel:	                      	    			   Dodavatel:

……………………………………….		                  ……………………………………….

, ředitel organizace			                       , jednatel společnosti