- Dodatek č. 2

- ke smlouvě o projektové přípravě

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI DSP/PDPS, IČ, SP

- Č. OIPP/0390/16/SML

___________________________________________________________________________________________

- Objednatel

- Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707

zastoupena xxx, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

a

- Zhotovitel

Ing. Adolf Jebavý

sídlem Gorkého 59/9	IČ 643 13 743

zapsán u Živnostenského úřadu města Brna, č.ev. 370200-2102508,  č.j. 11450/96/02

zastoupen xxx

spolu uzavírají dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění:

- Rozsah dodatku

            - Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené 21. 11. 2016 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

            - Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných dohodly tímto Dodatkem č.2 na změně tohoto článku:

V. Lhůty plnění

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

| Koncept PDPS | do 15.05.2018 |
| --- | --- |
| Konečná PDPS, SP | do 31.05.2018 |

Dřívější plnění je možné.

- Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Brně, dne 24.4.2018 | V Tišnově, dne …………………… |
| --- | --- |

……………………………………………………

……………………………………………………

| Ing. Adolf Jebavý | xxx |
| --- | --- |
| oprávněná osoba zhotovitele | vedoucí OIPP |