Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 23.10.2017 mezi smluvními stranami

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo 701 26

IČO  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.

  - Zhotovitel:

název	Il faut s.r.o.

sídlo 	Ostrava – Poruba, Alžírská 1499/30, PSČ 70800

IČO  /  DIČ:	28625391  /  CZ28625391

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 35353.

Název akce:	„VD Šance – měření pórových tlaků, akce č. 4107“.

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1 dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění    - v bodě 5.2.se mění termín dokončení a předání stavby

Nový termín pro dokončení a předání stavby je 30.7.2018.

Zdůvodnění:

Stavební práce na koruně hráze VD Šance probíhající akce s názvem: "VD Šance - převedení extrémních povodní, stavba č. 5654", budou ukončeny koncem měsíce května. Následně dojde k přepojení kabelových tras instalovaného měření do hrázových chodeb.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne							v  Ostravě dne

Ing. Jiří Pagáč							Ing. František Glac

generální ředitel							           jednatel