Číslo jednací: 04126/SOPK/18

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 01345/SOPK/17 ze dne 9.2.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			283 069 241

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Technické služby Jeseník a.s.

Sídlo:			Otakara Březiny 168/41, 790 07 Jeseník

Zastoupený:		Ing. Kalous Roman, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Číslo účtu: XXX

IČO:			     	64610 063

DIČ:			   	CZ 64610 063

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1179, ze dne 28.12.1995

Email: XXX

(dále jen „zhotovitel”)

Vzhledem k písemné chybě (neuvedení bankovního účtu na straně Zhotovitele) a skutečnosti, že období na provedení části 1/1 Smlouvy o dílo bylo stanoveno přílohou č. 1 Smlouvy o dílo na nejdéle 122 dní (v termínu VI-IX každého kalendářního roku) a lhůta pro provedení čl. 4.3 na 30.9.2017, přičemž Smlouva o dílo nabyla účinnosti v souladu s čl. 11.6. dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí dnem 22.8.2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Článek 1.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel

Technické služby Jeseník a.s.

Sídlo:			Otakara Březiny 168/41, 790 07 Jeseník

Zastoupený:		Ing. Kalous Roman, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Číslo účtu: XXX

IČO:			     	64610 063

DIČ:			   	CZ 64610 063

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1179, ze dne 28.12.1995

Email: XXX

(dále jen „zhotovitel”)“

  - Článek 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části díla a předat jej objednateli v následujících termínech:

| Časový harmonogram prací | Termín |
| --- | --- |
| Část 1/1. | 2017) sečení trávníků a borůvčí/ha | 30.6.2018 |
| Část 1/2. | 2017)stržení drnu/ha | 1.11.2017 |
| Část 2/1 | 2018) sečení trávníků a borůvčí/ha | 30.9.2018 |
| Část 2/2. | 2018) stržení drnu/ha | 1.11.2018 |
| Část 3. | 2019) sečení trávníků a borůvčí/ha | 30.9.2019 |
| Část 4. | 2020) sečení trávníků a borůvčí/ha | 30.9.2020 |
| Část 5. | 2021) sečení trávníků a borůvčí/ha | 30.9.2021 |
| Část 6. | 2022) sečení trávníků a borůvčí/ha | 30.9.2022 |
| Část 7. | 2023) sečení trávníků a borůvčí/ha | 10.8.2023 |

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Kalous Roman, |
| ředitel |  | předseda představenstva společnosti |