Dohoda o poskytnutí slevy z ceny díla

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ: 60460580

se sídlem Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

zastoupená xxxx, ředitelem organizace

(dále též jen „objednatel“)

a

BBP Stavby s.r.o., IČ: 03875199 – vedoucí účastník

se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

zastoupená xxxx, jednatelem

a

BYSTROŇ Group a.s. ,IČ 27800466- účastník

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

zastoupená xxxx, členem představenstva

(dále též jen „zhotovitel“)

společné též jako „smluvní strany“

tuto

d o h o d u

I.

Úvodní ustanovení

- Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 16. 6. 2017 zavřena smlouva o dílo č.: U-273-00/17 a následně Dodatek č. 1 ze dne 11. 12. 2017, na jejímž základě zhotovitel prováděl pro objednatele stavební práce na akci „Tábor – zateplení vojenského ubytovacího zařízení – realizace“.

- Při provádění díla došlo na stavbě ze strany zhotovitele k osazení jiných oken, než jaká předepisovala projektová dokumentace, tj. namísto oken trojkřídlých otevíravých sklopných (v projektové dokumentaci označených jako F2 a F3) byla osazena okna trojdílná dvoukřídlá s prostředním pevným oknem.  Objednatel tuto skutečnost reklamoval u zhotovitele písemně dne 12. 12. 2017. Smluvní strany se dohodly na vyřešení reklamace formou snížení ceny díla a to tak, že v souladu se znaleckým posudkem bude cena díla snížena o částku 89.452,- Kč bez DPH.

- Poskytnutím slevy z ceny díla se považuje reklamace objednatele za vyřízenou a smluvní strany nemají vůči sobě z důvodu reklamace žádných dalších nároků či pohledávek.

- Sleva z ceny díla bude poskytnuta prostřednictvím dobropisu vystaveným ze strany zhotovitele ve prospěch objednatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této dohody na účet xxxx.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že zveřejnění v plném znění v tomto registru smluv zajistí objednatel.

- Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení této dohody.

- Obě strany prohlašují, že si tuto dohodu pozorně přečetly, uzavřely ji svobodně a vážně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož stvrzují dohodu svými podpisy.

Přílohy:	Znalecký posudek

V Praze dne:                       	   V Ostravě 	dne:

______________________________________	         _____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	           		BBP Stavby s.r.o.

xxxx			                                 xxxx

ředitel     					      jednatel

_____________________________

BYSTROŇ Group a.s.

xxxx

člen představenstva