Č. dodatku objednatele: 861-2017-15121/1
Č. dodatku zhotovitele: 
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo  č. 861-2017-15121
Smluvní strany 

Česká republika -  Ministerstvo zemědělství

Se sídlem:
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
IČO: 
00020478

DIČ: 
CZ00020478

Bankovní spojení: 
ČNB, centrální pobočka Praha 1

Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: 
Ing. Alenou Binhackovou, ředitelkou odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

Zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) 
na jedné straně
a

DHI a.s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3604 vedenou u Městského soudu v Praze
Se sídlem: 
Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10
IČO: 
64948200
DIČ:
CZ64948200
Bankovní spojení:
Komerční banka, Praha 10, Kubánské náměstí 15
Číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: 

Ing. Karlem Prylem, předsedou představenstva



Ing. Janem Krejčíkem, členem představenstva

Zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 861-2017-15121 ze dne 7. 12. 2017
(dále jen „Dodatek“)
Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2017 Smlouvu o dílo č. 861-2017-15121 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je nutnost zapracování připomínek Evropské komise k plánům povodí pro roky 2015-2021 v rámci hodnocení, které probíhá v souladu s čl. 18 směrnice 2000/60/ES. Evropská komise v něm hodnotí naplňování požadavků směrnice při zpracování plánů povodí. Návrh hodnotící zprávy Česká republika obdržela 22. 3. 2018 v rámci dokumentu „Assessment of 2nd River Basin Management Plans“ s možností vyjádření do 20. 4. 2018. Finální hodnocení plánů bude Evropskou komisí zveřejněno v létě 2018. V rámci implementace směrnice je nezbytné doporučení Evropské komise zapracovat do plánů povodí pro roky 2021-2027, které budou zpracované podle maket plánů povodí, které jsou předmětem této zakázky.
3. Uzavření tohoto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen “ZZVZ“).

4. Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.
5. Tímto Dodatkem nedochází ke změně ceny uvedené ve Smlouvě.
Článek 2

ZMĚNA SMLOUVY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku takto:
1. V Článku I Předmět a účel smlouvy 
se mění odstavec 2 následovně, a to rozdělením předmětu díla do dvou etap:
I. Dílčí plnění
-   Makety plánů povodí, které budou zahrnovat:

-
aktualizaci jednotlivých kapitol na základě požadavků na národní i mezinárodní úrovni,

-
v jednotlivých kapitolách bude podrobně definován jejich obsah včetně zdroje a způsobu získání (pořízení) dat pro danou kapitolu, struktura, formát, Dále budou přesně definovány požadavky na formát a výstupy jednotlivých kapitol plánů povodí,

-
u každé kapitoly a jednotlivých podkapitol bude jasně uvedeno, které části budou převzaty a odkud, a které budou aktualizovány nebo zcela nově zpracovány (u nově zpracovaných bude uveden odkaz na příslušné metodiky),

-
požadavky na výstupy jednotlivých kapitol, které budou definovány tak, aby mohly být podle nich zpracované kapitoly plánů povodí jednoduše převzaty pro zprávu EK (reporting) a umožnily tak jednoduché a  efektivní začlenění dat a informací z plánů povodí do reportingových schémat, respektive i pro přípravu tzv. background dokumentů.

Makety plánů povodí zohlední požadavky WFD Reporting Guidance 2016 – V6.0.6 a obsah reportingu plánů povodí z roku 2016 (http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/wfd2016). 
Zhotovitel bude zpracování díla koordinovat a aktivně diskutovat se správci povodí, objednatelem, MŽP a pracovními výbory Komise pro plánování v oblasti vod.
V rámci díla navrhne zhotovitel rovněž úpravy stávajících maket plánů povodí vedoucí ke zpřehlednění a snazšímu vyhledání informací ve struktuře a obsahu plánů (při současném zachování všech legislativních požadavků).

V rámci zpracování díla bude zpracovatel vycházet zejména z následujících podkladů:

· Typizovaný vzor národního plánu povodí a datový rámec pro podávání zpráv EK (z roku 2012, http://eagri.cz/public/web/file/319776/_180534_316576_Typizovany_vzor_NPP.rar)
· Maketa plánu dílčího povodí (z roku 2012, http://www.pvl.cz/files/download/planovani-v-oblasti-vod/aktualizace-plany-dilcich-povodi/maketa/maketa-pdp-verze-3-0.pdf)
· Národní plány povodí,

· Plány dílčích povodí,

· zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy,

· vyhláška č. 24/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
· směrnice 2000/60/ES,

· implementační zprávy ke směrnici 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm),

· Rešerše zahraničních materiálů,

· Reporting národních plánů povodí (http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/wfd2016/),

· WFD Reporting Guidance 2016 – V6.0.6 (http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016/Guidance/WFD_ReportingGuidance.pdf)
· Screening Assessment of Draft Second Cycle River Basin Management Plans (http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/screening/dRBMP%20Screening%20MS%20Annexes_CZ.pdf),
· výstupy a závěry z pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod.
II. Dílčí plnění
· Revidované makety plánů povodí v důsledku připomínek Evropské komise k plánům povodí pro roky 2015-2021.
2. V Článku II Místo plnění, doba plnění, předání a převzetí díla, přechod vlastnictví 
· se mění odstavec 3, druhá věta, která nově zní: 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bezvadné dílo, tj. bez jakýchkoliv vad v rozsahu dle čl. I odst. 2 v dílčích plněních 
I. Dílčí plnění  nejpozději do 22.6.2018
II. Dílčí plnění nejpozději do 30.11.2018
v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na datovém nosiči CD ROM jako dokument MS Word a/nebo MS Excel.
· se mění odstavec 4, který nově zní: 

O převzetí každého dílčího plnění bude vyhotoven protokol o předání a převzetí dílčího plnění.

· se mění odstavec 5, který nově zní:

Má-li objednatel k předanému dílčímu plnění připomínky, uvede je v protokolu o předání 
a převzetí dílčího plnění s připomínkami. Zhotovitel je povinen tyto připomínky vypořádat.

· se mění odstavec 6, který nově zní:

Nemá-li objednatel k předanému dílčímu plnění připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již k dílčímu plnění nemá žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o předání a převzetí dílčího plnění bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek dílčího plnění odpovídá této smlouvě. Tento protokol o předání a převzetí každého dílčího plnění bez připomínek je přílohou faktury.

· se mění odstavec 7, který nově zní:

Jednotlivá dílčí plnění se považují za předaná v souladu s termíny dle odst. 3 tohoto článku podpisem obou smluvních stran na příslušném protokolu o předání a převzetí dílčího plnění bez připomínek.
· se mění odstavec 8, který nově zní:

Přechod vlastnictví nastává okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí jednotlivého dílčího plnění bez připomínek oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V Článku III Cena díla 
· se odst. 1 doplňuje takto:
Cena je stanovena jako celková cena za provedení obou dílčích plnění dohromady, jejichž obsah je specifikován smlouvou, a činí: 
Cena díla bez DPH 


380 000,- Kč

DPH (21 %)



  79 800,- Kč 
Cena díla včetně DPH


459 800,-Kč
4 V Článku IV Platební podmínky a fakturace 
· se mění odstavec 1, který nově zní:

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla na základě řádně protokolárně předaných 
a převzatých obou dílčích plnění bez připomínek a vystavené faktury doručené do sídla objednatele.
· se mění odstavec 2, který nově zní:

Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než dojde k protokolárnímu předání a převzetí obou dílčích plnění bez připomínek odsouhlasenému oběma smluvními stranami.
· se mění odstavec 4, třetí věta, která nově zní:

Přílohou faktury budou protokoly o předání a převzetí každého jednotlivého dílčího plnění bez připomínek podepsané oběma smluvními stranami.

5 V Článku V Vady díla
· se mění odstavec 1, který nově zní:

Zhotovitel garantuje, že jednotlivá dílčí plnění vytvořená na základě smlouvy jsou úplná a že jejich vlastnosti odpovídají vlastnostem sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost jednotlivých dílčích plnění i díla jako celku od okamžiku protokolárního předání jednotlivého dílčího plnění bez připomínek, a to po dobu 24 měsíců. 

· se mění odstavec 2, první věta, který nově zní:

V případě, že předané dílčí plnění vykazuje vady, objednatel tyto vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamuje, přičemž pozdější uplatnění reklamace v záruční době nemá vliv na platnost této reklamace. 
6 V Článku VI Sankční ustanovení, náhrada škody

· se mění odstavec 3, který nově zní:

Nesplní-li zhotovitel povinnost předat řádně provedené dílčí plnění, tj. bez vad (protokol bez připomínek) objednateli v době uvedené v čl. II odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

7 V Článku IX Doba trvání smlouvy

· se mění odstavec 3 písmeno e), které nově zní:

dojde k podstatnému porušení povinnosti zhotovitele, za něž se považuje zejména prodlení zhotovitele s předáním jednotlivého dílčího plnění delší 15 dnů oproti termínu uvedenému
v čl. II odst. 3 smlouvy.

8. V Článku XI Komunikace

· se mění odstavec 4 pododstavec 4.2., který nově zní:

Zástupce ve věcech technických je oprávněn vyřizovat běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, a běžnou komunikaci ohledně smlouvy včetně oprávnění podepsat protokol o předání a převzetí dílčího plnění.

Článek 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto Dodatku byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.
5. Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
V Praze dne                                                              V Praze dne



Za objednatele: 



      Za zhotovitele:

………………………………………………..
      ………………………………………………….
Ing. Alena Binhacková


      Ing. Karel Pryl
ředitelka odboru vodohospodářské politiky
      předseda představenstva
a protipovodňových opatření







      ………………………………………………….






      Ing. Jan Krejčík, Ph.D.







      člen představenstva
5

