dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7. 10. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

|  | ### ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zapsaná v obchodním rejstříku u: Zastoupená: | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 Ing. Martin Lehký – ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 30523881/0710 dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090 |
| - ve věcech technických: | Ing. Roman Pščolka, tel. 602 106 091, roman.pscolka@as-po.cz Ing. Tomáš Jech, tel. 602 280, tomas.jech@as-po.cz |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
|  | DPU REVIT s.r.o. |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541 |
| Zastoupený: | Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem |
| Sídlo: | ### 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město |
| IČ, DIČ: | 28711335, CZ28711335 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | Komerční banka a.s. 43-5678160297/100 cere6c9 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Petr Stejskal, 774 111 818, stejskal@dumplnyuspor.cz |
| - ve věcech technických: | Jan Pešout, 606 418 631, pesout@dumplnyuspor.cz |

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akcí „Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně – nouzové ostvětlení“ a „Vojenské ubytovací zařízení Dědina – systém EPS“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 7.10.2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

- Článek II. Termín a místo plnění:

Termín zahájení:	           		ihned po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy dle čl. 11.2

Předání jednoho výtisku PD a podání ohlášení stavebních prací (případně žádosti o stavební povolení):				do 15.1. 2017

Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle bodu I.b) této smlouvy:						do 28.2. 2017

Místo plnění je objekt:

Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně

U Prioru 938, 160 00 Praha 6 – Ruzyně

GPS 50.0877683N, 14.3155314E

Vojenské ubytovací zařízení Dědina

Pilotů 217, 160 00 Praha 6

GPS 50.0873142N, 14.3092914E

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne:							V Praze dne:

______________________________________			_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		       		DPU REVIT s.r.o.

Ing. Martin Lehký          	                Ing. Petr Stejskal

ředitel		           jednatel