**S M L O U V A O D Í L O**

#### 1.Smluvní strany

Objednatel : Město Kralovice

Markova tř. 2

331 41 Kralovice

IČO : 00257966, DIČ : CZ00257966

Zastoupený: ve věcech smluvních starostou města Ing.Rudolfem Salfickým,

ve věcech technických xxxxxxxxxx

## Zhotovitel: Vladimír Kulhánek

## Dřevec 40

## 331 41 Kralovice

IČO: 45339058

DIČ: CZ7002012039

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

**2. Předmět díla**

Výroba a montáž eurooken IV 78 v objektu Radnice Kralovice, Markova tř č.p.2, Kralovice,

dle cen. nabídky z 04.01.2018, která je nedílnou součástí SoD.

**3.Cena díla**

## Celková cena byla dohodnuta na: cena bez DPH……………………………………. 249.400,- Kč.

## DPH 21 % …..…………………………..52. 374,- Kč

## Celkem včetně DPH 21 % .............................................. 301.774,- Kč

**4. Doba zhotovení díla**

### Doba zhotovení je dohodnuta : montáž výrobků od 30.04. 2018 do 15.05.2018 ( konkrétní termín bude dohodnut dodatečně po konzultaci s f. JIPS)

**5. Způsob úhrady ceny díla**

Úhrada celého díla bude rozdělena do dvou dílčích faktur :

1. faktura ve výši 121.000 Kč – včetně DPH 21 %.

2. faktura ve výši 180.774 Kč – včetně DPH 21 % po předání díla a sepsání předávacího protokolu

* vše uhrazeno v termínu splatnosti – 14 kalendářních dnů

**6. Součinnost objednatele**

Objednatel:

* umožní a zajistí zhotoviteli vstup do místa stavby za účelem provedení díla
* zajistí přívod el. energie /220 V/

- 1 -

**7.Ostatní ujednání**

Případné změny nebo doplňky zhotovovaného díla lze provést jen na základě souhlasu obou smluvních stran, a to formou písemných dodatků k této smlouvě.

Nepředá–li zhotovitel objednateli dílo v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli (snížit cenu díla o) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Při odstoupení objednatele od této smlouvy, která již byla podepsána uhradí objednatel zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady spojené s touto zakázkou.

Dodavatel ručí za bezpečnost práce svých zaměstnanců.

Po dokončení montáže truhlářských výrobků nezanechají zaměstnanci na stavbě nepořádek, vzniklý jejich prací.

V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli zálohu či fakturu ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Tato smlouva obsahuje tři listy, je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

**8. Záruční doba**

Zhotovitel poskytuje na dodané výrobky záruční dobu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na špatné zacházení s mechanismem výrobků a olepování výrobků nevhodnými lepenkami. Po dokončení montáže výrobků do stavebních otvorů bude celé dílo předáno objednateli a bude oběma stranami podepsán předávací protokol.

V Kralovicích dne……………

---------------------------- ----------------------------

objednatel zhotovitel

Město Kralovice Vladimír Kulhánek

Prohlášení : Prohlašuji, že f. Vladimír Kulhánek – truhlářství : není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny

daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále za veřejné zdravotní pojištění a na sociálním

zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti.

- 2 –