**Smlouva o dílo**

(§ 2586 NOZ)

Smluvní strany:

**Radek Havelka**

se sídlem Rančířov 126, 586 01 Jihlava

zapsaný v živnostenském rejstříku, ŽL č. j. 97/2538/OŽÚ

zastoupený: XXXXXX XXXXXXXX

IČ: 134 09 506

DIČ: CZ7004094361

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace**

se sídlem Seifertova 1426/5, 586 01 Jihlava

zřízená Statutárním městem Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava na základě Zřizovací listiny JID: 178080/2015/MMJ, č. j.: MMJ/OŠKT/1526/2015 ze dne 14. prosince 2015

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Wohlhőfnerem, ředitelem školy

IČ: 65269870

DIČ: CZ65269870, neplátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava

č. účtu: 1466079309/0800

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve výměně podlahových krytin v Základní škole Jihlava, Seifertova 5, příspěvkové organizaci (dále jen „dílo“) dle objednávky objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

**II.**

**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotoveno době od 1. 7. 2018 do 22. 8. 2018.

**III.**

**Cena díla**

Cena za provedení díla byla stanovena na základě poptávkového řízení ze dne 16. 3. 2018 a činí 1 302 969,75 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion tři sta dva tisíce devět set šedesát devět korun 75/100). Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná.

**IV.**

**Platební podmínky**

Cena díla je splatná za celé dílo najednou ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví v platném znění. Fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle tohoto odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá rozsahu převzatého díla.

**V.**

**Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá nejpozději do 22. 8. 2018 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

**VI.**

**Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo chybným zpracováním díla.

Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

**VII.**

**Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednaném termínu podle čl. V. této smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč denně za každý další den prodlení.

**VIII.**

**Odstoupení od smlouvy**

Každá ze smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména:

* jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně k vadnému plnění,
* jestliže dosavadní výsledek provádění díla vede zjevně k vadnému plnění,
* jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy o dílo trvajícím déle než 15 kalendářních dnů.

Za podstatné porušení smlouvy o dílo objednatelem se považuje zejména:

* jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 15 kalendářních dnů,
* jestliže je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 15 dnů.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

**IX.**

**Jiná ujednání**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv a objednatel je povinen smlouvu uveřejnit v Registru smluv.  
  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě, dne 20. 4. 2018

Zhotovitel: Objednatel: