Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 10.8.2017

(ve smyslu ustanovení § 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

IČ: 67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

Zastoupen: RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel

irsm@irsm.cas.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Merebit s.r.o.

IČ: 29290406

se sídlem Tyršova 942, 691 23, Pohořelice

zastoupený:  MSc. Robertem Kadlecem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. C 71479

e-mail: kadlecr@gmail.com

(dále jen jako „Dodavatel“)

na straně druhé

Objednatel a Dodavatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 10.8.2017 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“).

- Předmět tohoto Dodatku

  - Smluvní strany společně uzavřely smlouvu na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 10.8.2017, jejímž předmětem je závazek Dodavatele (i) dodat objednateli magnetický separátor s příslušenstvím (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“), a (ii) provést komplexní instalaci Dodávky, tedy zejména instalaci Zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí Dodávky a zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Dodávky (dále společně jako „Předmět plnění“ a bod (ii) rovněž samostatně jako "Komplexní instalace“).

  - Smluvní strany si v čl. 4.2. Smlouvy ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 16 týdnů od uzavření této smlouvy. Po podpisu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu Předmětu plnění, oproti termínu uvedeném v čl. 4.2. Smlouvy.

  - Smluvní strany si ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 8.12.2017

  - Dodávka bude dodána a instalována za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se místa a termínu plnění.

- Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.

## Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží po jednom stejnopise.

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne  6.9.2017					V Pohořelicích dne 30.8.2017

Za Objednatele:						Za Dodavatele:

________________________________________        	 _________________

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,		Merebit s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  			Robert Kadlec, jednatel