Dodatek č. 3 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 7. 12. 2017

(ve smyslu ustanovení § 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,

IČ: 67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

zastoupen: RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel

e-mail: irsm@irsm.cas.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Merebit s.r.o.

IČ: 29290406

se sídlem Tyršova 942, 691 23, Pohořelice

zastoupený:  MSc. Robertem Kadlecem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, pod sp. zn. C 71479

e-mail: kadlecr@gmail.com

(dále jen jako „Dodavatel“)

na straně druhé

Objednatel a Dodavatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25. 7. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 7. 12. 2017 (dále také jen jako „Smlouva“).

- Předmět tohoto Dodatku

  - Smluvní strany společně uzavřely smlouvu na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25. 7. 2017, jejímž předmětem je závazek Dodavatele (i) dodat Objednateli magnetický separátor s příslušenstvím (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“), a (ii) provést komplexní instalaci Dodávky, tedy zejména instalaci Zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí Dodávky a zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Dodávky (dále společně jako „Předmět plnění“ a bod (ii) rovněž samostatně jako "Komplexní instalace“).

  - Smluvní strany si v čl. 4.2. Smlouvy ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 16 týdnů od uzavření této smlouvy. Po podpisu Smlouvy se Smluvní strany opakovaně dohodly na prodloužení termínu dodání Předmětu plnění oproti termínu uvedenému v čl. 4.2. Smlouvy, a to na základě (i) dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2017 a (ii) dodatku č. 2 ze dne 7. 12. 2017. V posledně uvedeném dodatku Smluvní strany ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 31. 3. 2018.

  - Smluvní strany se tímto na základě tohoto Dodatku dohodly na novém termínu dodání a Komplexní instalaci Dodávky, a to nejpozději do 30. 11. 2018.

  - Dodávka bude dodána a instalována za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se místa a termínu plnění.

- Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.

## Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech (4) shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží po jednom (1) stejnopise.

## Tento Dodatek nabývá platnosti připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), s čímž Smluvní strany vyslovují svůj souhlas.

V Praze dne 28. 3. 2018					V Pohořelicích dne 30. 3. 2018

Za Objednatele:						Za Dodavatele:

________________________________________        	 _________________

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,		Merebit s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  			Robert Kadlec, jednatel