# DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.

## Smluvní strany

#### Obchodní firma:	DIAMO, státní podnik

Sídlo:	Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČO:	00002739

## zastoupený:	Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86

Pověřený jednáním: XxxxxXxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	00002739

## DIČ:	CZ00002739

bankovní spojení:	ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:	409037423/0300

Obchodní rejstřík:    Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

Je plátcem DPH

/dále jen objednatel/

a

Obchodní firma: 	KR OSTRAVA a.s.

Sídlo:                	Slívova 1946/7

Zastoupený:     	Štefanem Polákem, statutárním ředitelem

IČO :                    	25890981

DIČ:                  	CZ25890981

Předmět podnikání:  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Obchodní rejstřík:	KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2527

Bankovní spojení: 	XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Je plátcem DPH

/dále jen zhotovitel/

II.

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí projektové dokumentace a jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace smlouvy a snížení části objemu prací.  U víceprácí jde o práce, které projektant vzhledem k omezeným možnostem přístupu k rozhodným konstrukcím stavby nemohl předpokládat během zpracování prováděcí dokumentace, anebo nemohl věrohodně ověřit skutečný stav stávajících konstrukcí a nevěděl o nich a ani nemohl vědět také zhotovitel. Rozsah víceprací a méněprací plyne z dodatku č. 1 z 10/2016 k projektové dokumentaci zpracované v dubnu 2015 projekční kanceláří XxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx

III.

S ohledem na výše uvedené dochází tímto dodatkem č. 1 ke změně Smlouvy o dílo č. D500/23000/00106/16/00 ze dne 29. 04. 2016 (dále také „smlouva“), jak je uvedeno níže.

a) text článku II. Předmět plnění a místo plnění odst. 1 první věta se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Rozsah předmětu díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, ve znění dodatku projektové dokumentace č. 1 z 10/2016 a aktualizovaném položkovém rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

b) text článku IV. Cena díla odst. 1. se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena na základě dohody obou                       smluvních stran v nepřekročitelné výši bez DPH 2 940 203,00 CZK (slovy: dvamilionydevětsetčtyřicettisísícdvěstětřikorun). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.

c) text článku IV. Cena díla odst. 2. se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Rozpis ceny díla

|  | SO 01 | SO 02 | SO 03 | Vedlejší náklady | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH (Kč) | 243 680,26 | 1 987 683,34 | 442 142,95 | 266 697,24 | 2 940 203,00 |

d) Příloha č. 1 článku XVI. Oceněný výkaz výměr se nahrazuje novou Přílohou č. 1 - Aktualizovaný úplný a zaručený položkový rozpočet

IV.

V ostatních článcích a odstavcích zůstává smlouva nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.1 - Aktualizovaný úplný a zaručený položkový rozpočet

Za objednatele                                                                 Za zhotovitele

V Ostravě dne:                                                                  V Ostravě dne:

……………………………………	………………………………..

Ing. Josef Havelka 		 Štefan Polák

vedoucí odštěpného závodu ODRA	                statutární ředitel