**Příloha č. 1** **ke smlouvě č. SAAS – 1/2018 ve znění jejích příloh**

**Specifikace služby Tritius**

1. **Smluvní strany**
   1. **Poskytovatel:** Tritius Solutions a.s.

se sídlem: Brno, Vodní 258/13, 602 00 Brno IČ: 05700582, DIČ:   CZ05700582

* 1. **Objednavatel:** Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o.se sídlem: Jiráskova 506, Frýdek-Místek PSČ: 738 01, IČO: 47999721

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Tato specifikace je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování softwarových služeb - systém Tritius.
   2. V případě rozdílu mezi úpravou obsaženou v této specifikaci služeb a úpravou obsaženou ve Smlouvě, pak je rozhodující úprava dle tohoto pořadí:
      1. Smlouva
      2. Specifikace služby Tritius
2. **Služba zahrnuje**
   1. Právo používat systém Tritius dle VOP, velikostní licence: **do 200.000 svazků**
      1. Katalogizace všech druhů dokumentů + Z-klient (pasivní) +Tisk č. kódů
      2. Webový katalog Tritius
      3. Výpůjční protokol
      4. MVS - meziknihovní výpůjční služba
      5. Revize
      6. Výměnné soubory
      7. Dispečink Internetu
      8. Z-klient (aktivní)
      9. Regionální databáze
   2. Využívání služby systému Tritius v **sólo** režimu
   3. Provoz na webové adrese [**https://fm.tritius.cz**](https://knihovna.tritius.cz)
   4. Dostupnost systému dle VOP
   5. Serverový HW a jeho obnovu v čase, náklady na napájení a chlazení serveru
   6. Zálohování dat, monitoring systému, záruční servis, update systému.

**Měsíční cena služby činí celkem bez DPH: 7 533,00 Kč**

Měsíční cena služby činí celkem s DPH: 9 114,93 Kč

1. **Implementace zahrnuje:**
   1. Příprava a převod dat ze stávajícího systému
   2. Základní nastavení systému pro potřeby Objednatele
   3. Školení koncových uživatelů v rozsahu 12 hodin

**Jednorázová cena implementace služby bez DPH: 115 702,48 Kč**

Jednorázová cena implementace služby s DPH: 140 000 Kč

1. **Termíny implementace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Termín realizace** | **Poznámka** |
| Příprava implementace systému (instalace a konfigurace Tritius vč. příp. testovacího převodu) | Max. 30 dní od dne D | Závisí na HW a SW připravenosti |
| Školení uživatelů | Max. 60 dní od dne D | Max. 3-4 osoby |
| Ostrý provoz všech částí systému | Max. 80 dní od dne D | Závisí na HW a SW připravenosti |

Den D je dnem uzavření smlouvy o poskytování softwarových služeb.

1. **Zodpovědné osoby**
   1. Smluvní strany se dohodly na těchto zodpovědných osobách určených pro rozhodující činnost dle této Smlouvy (dále jen „Zodpovědné osoby“):
   2. Za Poskytovatele:  
       Ondřej Široký Mail: [siroky@tritius.cz](mailto:siroky@tritius.cz) Tel: 381 252 448

Ing. Radek Majer Mail: [majer@tritius.cz](mailto:majer@tritius.cz) Tel: 776 199 556

* 1. Za Objednatele:  
      PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek Mail: [zbranek@mkfrydek.cz](mailto:zbranek@mkfrydek.cz) Tel: 558113411

Kontaktní osoba:

Mgr. Irena Liberdová Mail: [liberdova@mkmiste.cz](mailto:liberdova@mkmiste.cz) Tel: 558113496 - 7

1. **Platnost dodatku**
   1. Tato specifikace platí a je účinná do dne účinnosti nové Specifikace služby, nahrazující dosavadní Specifikaci služby.

V Brně dne Frýdek-Místek  16.4.2018

Za Poskytovatele: Za Objednatele:

…………………………………………… ………………………………………...