# SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo smlouvy: 06EU-002156

a

Obcí Malý Bor, Malý Bor 146, 641 01 Horažďovice IČ: 00256315 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen n objednatelem") na jedné straně

a

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy IČ.• 45357307 DIČ: CZ45357307

Zapsán do OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 221

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo smlouvy: 16050-01

(dále jen 'I dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/22 Malý Bor - průtah, ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu

ve výši 28 717 688,54 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŘSD ČR | obec Malý Bor | CELKEM |
| a) Nabídková cena bez DPH v Kč | 18 383 439,94 | 10 334 248,60 | 28 717 688,54 |
| b) DPH 21 0/0 | 3 860 522,38 | 2 170 192,20 | 6 030 714,58 |
| c) Nabídková cena celkem (a + b) | 22 243 962,32 | 12 504 440, 80 |  |
|  |  |  |  |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/22 Malý Bor - průtah, ev. č. dle Věstníku  veřejných zakázek 404997 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
3. Dopis nabídky, Příloha k nabídce
4. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace) 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)2

(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)

Dokumentace stavby - Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

 Oceněný soupis prací — výkaz výměr

* Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
* Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
* Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
* Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)
* Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 29. 3. 2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou

1 2 -07- 2016

 Datum:

.

1  -07- 2016

Datum:

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/22 Malý Bor - průtah

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | číslo Podčlánku | Údaje |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.22, 1.3 | Ředitelství silnic a dálnic ČR  Na Pankráci 546/56  140 OO Praha 4  Obec Malý Bor  Malý Bor 146,  341 01 Horažďovice |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.23, I.3 | Silnice Klatovy a.s.  Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4, 1.3 | Ředitelství silnic a dálnic ČR  Správa Plzeň  Hřímalého 37, 301 OO Plzeň |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | 8 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci |
| Doba pro uvedení stavby do provozu | 1.1.3.10 | 8 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | 60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, vodorovné dopravní značení 36 měsíců,  V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu z ' o dílo není delší. |
| Sekce | 1.1.5.6 | Popis definované Sekce (je-li taková): jednotlivé stavební objekty |
| Dílo | 1.1.5.8 | I/22 Malý Bor - průtah |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | Datové schránky |
| Rozhodné právo |  | právo Ceské republiky |

Silnice Klatovy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | číslo Podčlánku | Údaje |
| Rozhodný jazyk |  | Čeština |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | Čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku  8.1 |
| Výše Zajištění splnění smlouvy | 4.2 | 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | 3% Přijaté smluvní částky |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.28 a) | Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4  80.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.28 c) | Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31  30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 4.28 d) | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle  Pod-článku 6.9 poslední odstavec  100.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 4.28 e) | Za nedodržení Doby pro dokončení  20.000 Kč za každý započatý den prodlení  Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 4.28 g) | Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4  4.000 Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.28 | 30 % Přijaté smluvní částky |
|  | 4.29 | Věcný milník: netýká se |
| Definice ”Jmenovaného podzhotovitele” | 5.1 | Netýká se |
| Procento Podmíněných obnosů | 13.5.(b) (ii) | Nepoužije se |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | číslo Pod- článku |  |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Použije se Pod-článek 13.8.1. |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací | 14.2 | 20 % Přijaté smluvní částky |
|  | 14.6. c) | Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 42 a Pod-článku 4.25  10 % průběžné platby |
| 14.6 d) | Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7  1 0 % průběžné platby |
| 14.6 e) | Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3  1 0 % průběžné platby |
| 14.6 f) | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18  10 % průběžné platby |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb) | 14.6 | 30 % Přijaté smluvní částky |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Výše pojistného plnění | 18.2 | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného laytí | 18.2 | I % Přijaté smluvní částky |
| Způsob rozhodování sporů | 20 | Použije se varianta B:  Rozhodování před obecným soudem |
| Datum do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Nepoužije se |
| Počet členů DAB | 20.2 | Nepoužije se |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | Nepoužije se |

Datum: 25.04.2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 Firma: Silnice Klatovy a.s. | |  |
|  |  | Soupis objektů s DPH |  |
|  | Stavba:  Varianta: | 916179 - 1/22 - MALÝ BOR - PRŮTAH |  |
|  |  | Odbytová cena Kč | 28 717 688,54 |
|  |  | OC + DPH Kč | 34 748 403,12 |
| Objekt | Popis | OC DPH | OC + DPH |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Vedlejší a ostatní náklady -ŘSD ČR | 144 168,00 | 30 275,28 | 174 443,28 |
| 002 | Vedlejší a ostatní náklady - oÚ Malý Bor | 40 832,00 | 8 574,72 | 49 406,72 |
| 101 | Komunikace (ŘSD ČR) | 11 807 838,48 | 2 479 646,08 | 14 287 484,56 |
| 102 | Chodníky (OÚ Malý Bor) | 3 999 446,53 | 839 883,77 | 4 839 330,30 |
| 201 | Most ev.č. 22-031 (ŘSD ČR) | 3 605 209,15 | 757 093,92 | 4 362 303,07 |
| 301 | Kanalizace - odvodnění silnice I/22 (ŘSD ČR) | 1 592 692,30 | 334 465,38 | 1 927 157,68 |
| 302 | Rekonstrukce kanalizace (ŘSD ČR a OIÍJ Malý Bor) | 1 131 752,72 | 237 668,07 | 1 369 420,79 |
| 330a | Splašková kanalizace - stoky (OťJ Malý Bor) | 5 024 580,01 | 1 055 161,80 | 6 079 741,81 |
| 330b | Splašková kanalizace - přípojky (OÚ Malý Bor) | 579 099,35 | 121 610,86 | 700 710,21 |
| 901 | DIO (ŘSD ČR a oÚ Malý Bor) | 792 070,00 | 166 334,70 | 958 404,70 |