### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů

Ev.č.:	FV30177

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) |  | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2018 |  |  |  |  |
| 1. | Nalezení a ověření podmínek pro rychlou reaktivní depozici pomocí reaktivního HiPIMS – výzkum materiálů terče a reaktivních plynů (modely + experimenty na MF p-DC výboji), nalezení vhodných materiálů pro další výzkum. | ZČU |  | 4/2019 |
| 3. | Ověření vlivu kladných pulzů po ukončení HiPIMS pulzu na iontový bombard substrátů a depozici vrstev – vývoj unikátního HiPIMS zdroje s možností řízeného spínání kladného pulzu na katodě. Optimalizace systému z pohledu stability a životnosti. | ZČU |  | 9/2020 |
| 5. | Výzkum kombinované technologie HIPIMS s obloukovým odpařováním – vývoj laboratorního HiPIMS zdroje pro kombinovanou technologii HiPIMS s obloukovým odpařováním. | FzÚ |  | 9/2020 |
| Rok 2019 |  |  |  |  |
| 1. | Nalezení a ověření podmínek pro rychlou reaktivní depozici pomocí reaktivního HiPIMS – výzkum optimálních parametrů reaktivního HiPIMS procesu a korelace s analýzou připravených vrstev. | ZČU |  | 4/2019 |
| 2. | Rychlá depozice oxidových vrstev pro senzory pomocí reaktivního HiPIMS – výzkum optimálních parametrů R-HiPIMS procesu pro depozici senzorů. | HVM |  | 12/2020 |
| 3. | Ověření vlivu kladných pulzů po ukončení HiPIMS pulzu na iontový bombard substrátů a depozici vrstev – podrobná diagnostika plazmatu v HiPIMS s definovaným kladným pulzem. Optimalizace procesu pro definované procesní parametry. | ZČU |  | 9/2020 |
| 4. | Technologie přípravy tvrdých otěruvzdorných vrstev na nevodivé substráty – výzkum optimálních parametrů procesu HiPIMS s kladným pulzem na nevodivé substráty. | HVM |  | 6/2021 |
| 5. | Výzkum kombinované technologie HIPIMS s obloukovým odpařováním – optimalizace hybridních HiPIMS zdrojů pomocí diagnostiky plazmatu. Vybrání vhodného konceptu hybridního HiPIMS s obloukem. | FzÚ |  | 9/2020 |
| 6. | Implementace kombinované technologie HIPIMS s obloukovým odpařováním – implementace hybridního HiPIMS s obloukem do současné technologie. Testování systému a depozice tenkých vrstev. | FzÚ |  | 5/2021 |
| 7. | Synergie mezi zkoumanými technologiemi – hledání výhod a nevýhod jednotlivých systémů a možnosti uplatnění ve výrobě. | HVM |  | 6/2021 |
| Rok 2021 |  |  |  |  |
| 4. | Technologie přípravy tvrdých otěruvzdorných vrstev na nevodivé substráty – vývoj průmyslové pulzní technologie pro depozici vrstev na nevodivé substráty – OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE. | HVM | 6/2021 |  |
| 6. | Implementace kombinované technologie HIPIMS s obloukovým odpařováním – ověření technologie hybridního HiPIMS v konkrétních podmínkách – FUNKČNÍ VZOREK. | FzÚ | 5/2021 |  |
| 7. | Synergie mezi zkoumanými technologiemi – hledání výhod a nevýhod jednotlivých systémů a možnosti uplatnění ve výrobě. | HVM | 6/2021 |  |