### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt: **Možnosti využití deponovaných popílků z uhelných elektráren**

Ev.č.: **FV30062**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa  a  podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti  v etapě | Zajištění řešení etap  (organizace) | Termín ukončení  etapy |
| rok 2018 | | | |
| **1.** | Průzkumné vrty na složištích a identifikace fyzikálních a chemických vlastností uložených VEP | ČEZ/ČVUT/VŠCHT | 12/2018 |
| rok 2019 | | | |
| **2.** | Mechanické úpravy odtěženého materiálu  a identifikace konečných fyzikálních  a chemických vlastností tohoto materiálu | ČEZ/ČVUT/VŠCHT | 12/2020 |
| Rok 2020 | | | |
| **3.** | Separace využitelného materiálu a provedení kontrolních zkušebních vzorků a výroby | ČEZ/ČVUT/VŠCHT | 12/2020 |