### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt: **Laserové technologie pro mikrostrukturování bionických a funkčních povrchů pokročilých materiálů**

Ev.č.: **FV30265**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa / podetapy** | **Název etapy a stručný přehled činností v etapě** | **Orientační zajištění řešení etap (organizace)** | **Orientační termín ukončení etapy (měsíc/rok)** |
| **Rok 2018** | | | |
| **E1** | **Výzkum a vývoj technologie 2D mikrostruktur** | *Hofmeister, ČVUT, VÚTS* | 04/2018 až 12/2019 |
| **P1** | Analýza možných řešení technologie | *Hofmeister, ČVUT, VÚTS* | 04/2018 až 07/2018 |
| **P2** | Návrh experimentů | *Hofmeister, ČVUT, VÚTS* | 06/2018 až 09/2018 |
| **P3.1** | Realizace a vyhodnocení experimentů | *Hofmeister, ČVUT, VÚTS* | 08/2018 až 12/2018 |
| **Rok 2019** | | | |
| **P3.2** | Realizace a vyhodnocení experimentů | *Hofmeister, ČVUT, VÚTS* | 1/2019 až 08/2019 |
| **P4** | Realizace výsledků | *Hofmeister, ČVUT, VÚTS* | 07/2019 až 12/2019 |