Město Náchod

Masarykovo nám. 40	Peněžní ústav:

547 01 Náchod	Komerční banka, a.s.,  pob. Náchod

# Odbor: investic a rozvoje města	Číslo účtu: 0000222551/0100

# Zařízení :Obřadní síň -hřbitov	IČO: 00272868

# Objednávka číslo:  466 /2016

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele:  Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3,   IČ: 28969553

Dodejte Městu Náchod níže uvedené zboží (práci):

Předmětem zakázky je „OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ  OBJEKTU OBŘADNÍ SÍNĚ HŘBITOVA V NÁCHODĚ“, Hřbitovní ul. č.p.2009  par. č. 3430, k.ú. Náchod, dle   cenové nabídky ze dne  7.7.2016.

Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě měsíčních daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

Splatnost faktur je 30 dnů. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH. Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s nabídkovým položkovým rozpočtem, touto objednávkou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této objednávky.

Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců od předání díla.

Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných vad do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Smluvní pokuty.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo v dodací lhůtě uvedené v této objednávce, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit místo plnění a upravit jej podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem nebo v jiné sjednané lhůtě k odstranění reklamovaných vad, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem nebo v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.

Odpovědnost za škodu.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla objednatelem.

Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

Výše výdaje:  322 049,- Kč bez DPH	                                          Dodací lhůta: 1.9.2016-30.11.2016

Úhrada zajištěna v kap.: 12	Objednávku vyhotovil: Cyril Šourek

Potvrzení odbor finanční: ...............................................	Dne: 27.7.2016

Bez razítka

Města Náchod neplatné

..................................................................

Potvrzujeme převzetí objednávky a akceptujeme její obsah.	podpis příkazce operace

Náchodě : 1.8.2016     Vše pro stavby s.r.o.                                                                      ..................................................................

podpis správce rozpočtu

| Priorita | Příloha | Ikona | Od | Předmět | Přijato | Kategorie | Příznak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | False | HasBeenRead | Ing. Petřík Pavel - Vše pro stavby s.r.o. | RE: Objednávka - WC hřbitov Náchod | 26.7.2016 13:17 |  | False |

Dobrý den, děkuji za zaslaný návrh objednávky. Souhlasíme bez připomínek

S pozdravem

Ing.Pavel Petřík
jednatel společnosti
Vše pro stavby s.r.o.
provozovna:
Kamenice 113, 547 01 Náchod
IČ: 289 69 553