# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

Obec Babice

se sídlem v Babicích 508, PSČ 687 03

IČ: 	002 90 777

DIČ: 	CZ00290777, plátce DPH

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1543046309/0800

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:    Mgr. Martina Horňáková, starosta, tel.: 737 770 345, starosta@babice.eu

- technických: Mgr. Martina Horňáková, starosta, tel.: 737 770 345, starosta@babice.eu

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:		2107009012/2700

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:		Ing. Michal Hanačík, jednatel

- technických:	David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370

(dále jen „Zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava místních komunikací v obci Babice“.

SKUEČNĚ PROVEDENÉ VÝMĚRY

| Název položky |  |  | MJ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frézování, zabourání, spojovací postřik, zařezání hran, odvoz vyfrézovaného materiálu, pokládka ACO 11 tl. 50 mm |  |  | m2 | 422,00 |

###### II.

###### Termín plnění

### Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

### Termín dokončení prací:	      21.10.2016

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo se upravuje dle skutečně provedených výměr, viz. čl. I. tohoto dodatku smlouvy, takto:

| CENA bez DPH | 166 690,00 Kč |
| --- | --- |

Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

V Babicích dne 31.10.2016						Ve Zlíně dne  21.10.2016

#### Za objednatele:  							Za zhotovitele:

#### Mgr. Martina Horňáková						Ing. Michal Hanačík

………..…..…………...….                          				………………………….