Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SOD/320/2016 (číslo smlouvy objednatele) ze dne 29.6.2016 dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

Objednatel:	Město Říčany

sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

Ing. Evžen Heyrovský

email: evzen.heyrovsky@ricany.cz

Ing. Štěpánka Šritrová

email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:	KB Praha, a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:	:		00240702

DIČ:		CZ00240702

telefon:	323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:		        LNConsult s.r.o.

se sídlem: 	U Hřiště 250, 250 83 Škvorec

jednající:	.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Němeček

tel:

email:

IČO: 	29136504

DIČ: 	CZ 29136504

bankovní spojení :

identifikátor datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Chodníky Táborská - Kyjevská“, spolu s určením jejich ceny a změnou termínu plnění.

II.

Předmět plnění

- Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracech spojených s aktualizací projektové dokumentace a inženýrské činnosti dle nových požadavků objednavatele, které vzešly z veřejného projednání s obyvateli ulice Táborská.

III.

Termín plnění

1.1.Původní text článku 2, ods. 2.1. zní

2.1. Jednostupňová projektová dokumentace, vč. vyjádření potřebných k podání žádosti o příslušné správní rozhodnutí, bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 12týdnů, tj. 84 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy; v případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. V tomto termínu podá zhotovitel žádost o příslušné správní rozhodnutí na příslušný stavební úřad vč. potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Tento termín zahrnuje dobu 4 týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

# Původní text  Čl. 2, odst.2.1. se nahrazuje novým textem:

2.1. Jednostupňová projektová dokumentace, vč. vyjádření potřebných k podání žádosti o příslušné správní rozhodnutí, bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 30.4.2018; v případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. V tomto termínu podá zhotovitel žádost o příslušné správní rozhodnutí na příslušný stavební úřad vč. potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Tento termín zahrnuje dobu 4 týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

Cena díla

  - Původní text článku 5, odst 5.2 zní

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle čl.1 této smlouvy v příslušném počtu paré dle SOD ( a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter předmětu díla ) | 78 000,- Kč | 94 380,- Kč |
| 5.2.2. | Za zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad, | 13 000,- Kč | 15 730,- Kč |
| 5.3.2. | Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí | 5 000,- Kč | 6 050,- Kč |
| 5.3.4. | Za autorský dozor při realizaci Chodníky- Táborská – Kyjevská, přičemž předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců, předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je 10h/měsíc | 3 000,- Kč | 3 630,- Kč |
| 5.2.5. | Cena za vyhotovení jednoho vícetisku PD | 3 000,- Kč | 3 630,- Kč |

5.3. Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD.

5.4. Cena celkem v Kč činí:

|  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| bez autorského dozoru | 96 000,- Kč | 116 160,- Kč |
| včetně autorského dozoru | 99 000,- Kč | 119 790,- Kč |

Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:

# Původní text  Čl. 5, odst.5.2. se nahrazuje novým textem:

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla v Kč  ve výši:

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle čl.1 této smlouvy v příslušném počtu paré dle SOD ( a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter předmětu díla ) | 101 000,- Kč | 122 210,- Kč |
| 5.2.2. | Za zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad, | 19 500,- Kč | 23 595,- Kč |
| 5.2.3. | Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí | 5 000,- Kč | 6 050,- Kč |
| 5.2.4. | Za autorský dozor při realizaci Chodníky- Táborská – Kyjevská, přičemž předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců, předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je 10h/měsíc | 3 000,- Kč | 3 630,- Kč |
| 5.2.5. | Cena za vyhotovení jednoho vícetisku PD | 3 000,- Kč | 3 630,- Kč |

- 5.3. Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD.

- 5.4. Cena celkem v Kč  činí:

|  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| bez autorského dozoru | 125 500,- Kč | 151 855,- Kč |
| včetně autorského dozoru | 128 500,- Kč | 155 485,- Kč |

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.  Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 5.4.2018 svým usnesení č. 18-16-015.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne					Ve Škvorci dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 				      Mgr. Lenka Němečková, Dis.

starosta města 						jednatel