# Smlouva o dílo/návrh

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

13-233/2016-1470

### I. Smluvní strany

- Objednatel

Vojenská nemocnice Olomouc

zastoupený: plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou

ředitelem nemocnice

sídlo: Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČ: 608 00 691

DIČ: CZ60800691

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:19-1098070297/0100

(dále jen Objednatel)

- Zhotovitel: ELECTRIC MEDICAL SERVICE, s.r.o.

zastoupený: Jaromírem Malým, jednatelem

sídlo / místo podnikání: Ledce 74, 664 62 LEDCE / Vídeňská 55, 639 00, Brno

IČ: 499 70 267

DIČ: CZ 499 70 267

zápis:obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně oddíl C vl.č. 13525

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

číslo účtu: 7271120217 / 0100

(dále jen Zhotovitel)

- Ve věcech smluvních jedná	za Objednatele:		plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda

tel.:+ 420 973 407 071

e-mail:svobodam@vnol.cz

za Zhotovitele:		Jaromír Malý

tel.:+420 543 524 381

e-mail: maly@emsbrno.com

Ve věcech technických jedná	za Objednatele:		prim. MUDr. Josef Novotný Ph.D

tel.:+ 420 973 407 026

e-mail:novotnyj@vnol.cz

MUDr. Dušan Javořík

tel.:+ 420 973 407 277

e-mail:dusan.javorik@centrum.cz

za Zhotovitele:		Jaromír  Malý

tel.:+420 543 524 381

e-mail: maly@emsbrno.com

II.

Základní ustanovení

2.1.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují,        že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

2.2.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 5 mil. Kč za každý případ, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

2.3.Významem a účelem uzavření smlouvy je dodávka a montáž magnetické rezonance, a to           na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o VZ“), na nadlimitní veřejnou zakázku          pod názvem „VN Olomouc – dodávka magnetické rezonance“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne 7.října 2016.

2.4.Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „VN Olomouc – dodávka magnetické rezonance“ (CPV 33113100-6, CPV 50421000-2), a to podle „Technické specifikace přístroje“, která tvoří nedílnou Přílohu č. 1 této smlouvy. Předmět Díla je specifikován zadávacími podmínkami veřejné zakázky (viz § 17 písm. l) zákona o VZ), zejména zadávací dokumentací a jejími přílohami.

  - Součástí plnění předmětu Díla tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací        a dodávek:

- výroba přístroje v roce 2016, jeho přeprava do skladu zhotovitele, a to nejpozději k datu 15.12.2016, kdy bude provedena fyzická kontrola přístroje pracovníkem písemně pověřeným objednatelem, předání přístroje, v zhotovitelem zajištěném skladu v rámci Evropy. Po předání přístroje objednateli bude přístroj bezodkladně předán zhotoviteli jako schovateli do úschovy ve smyslu ust. § 2402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, resp. bude uložen v prostorách skladu zhotovitele do doby montáže ve VN Olomouc, předpoklad je únor 2017, to vše  na náklady zhotovitele;

- uzavření montážního otvoru pro instalaci přístroje, který je stavebně upraven ve stěně vyšetřovny přístupné z vnější strany z komunikace, jeho rozměry jsou (š x v) 3,60 x 2,90 m. Tento otvor zůstane volný po demontáži stávajícího přístroje na náklady současného provozovatele, po montáži nového přístroje bude uzavřen na náklady zhotovitele dle této smlouvy (v rámci dodávky přístroje);

- odpovědnost za neporušení stávajících sítí;

- zpracování projektové dokumentace pro instalaci magnetické rezonance (dále také „přístroj“) a její předání Objednateli ve 2 listinných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (CD-ROM);

- dodání, instalace a uvedení magnetické rezonance do provozu za dodržení stanovených zadávacích podmínek;

- zajištění a provedení všech nutných a platnými právními předpisy předepsaných zkoušek a měření, zpracování revizní a technické zprávy z provedených zkoušek, v platném znění, včetně vyhotovení dokladů      o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, atd., a jejich předání Objednateli ve 2 vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (CD-ROM); předmětné doklady budou Objednateli předány vybraným Zhotovitelem jako součást předávacího protokolu k termínu předání dodávaného zařízení.

- zaškolení celkem 20 osob (pracovníků Objednatele), které budou provádět obsluhu přístroje, a to u všech částí přístroje, u kterých je obecně platnými předpisy či výrobcem přístroje zaškolení stanoveno; Objednatel na vyžádání Zhotovitele vypracuje a Zhotoviteli předá písemný jmenovitý seznam osob, které mají být proškoleny z obsluhy jednotlivých částí přístroje; Zhotovitel před předáním a převzetím přístroje provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami užívání, provozu a údržby jednotlivých částí přístroje a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu přístroje; o zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání               a převzetí díla protokoly o zaškolení osob;

- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracování a předložení manipulačních          a provozních řádů pro bezvadné provozování přístroje a jeho jednotlivých dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu přístroje, resp. jeho dílčích částí, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, a 1 datovém vyhotovení (CD-ROM); návod na provoz a údržbu přístroje musí obsahovat podmínky, při jejichž dodržení bude přístroj správně užíván;

- individuální vyzkoušení všech prvků a částí přístroje vč. vyhotovení protokolu v českém jazyce, a to ve 2 vyhotoveních; povinností Zhotovitele je individuální vyzkoušení každého prvku přístroje/díla a tomto individuálním vyzkoušením a následným vyhotovení protokolu; jednotlivé protokoly budou Zhotovitelem předávány Objednateli průběžně, a to ihned       po provedení každé dílčí zkoušky;

- před předáním a převzetím přístroje provedení komplexního vyzkoušení celého systému  a zařízení tvořících magnetickou rezonanci a vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních.

  - Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla „Návod na provoz  a údržbu přístroje“, ve kterém budou podrobným způsobem popsány pro jednotlivé části (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a provádět v průběhu provozování a užívání přístroje tak, aby platila záruka na dílo poskytnutá Zhotovitelem podle této smlouvy. Součástí „Návodu na provoz a údržbu přístroje“ budou zejména manipulační     a provozní řády, návody k obsluze dodaných technologických zařízení v rámci díla.

  - Komplexní záruční servis je Zhotovitel povinen provádět na přístroji po dobu sjednané záruky v této smlouvě, a v rozsahu a podle návodu na provoz a údržbu přístroje. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel povinen provádět veškeré činnosti tak, aby všechny části díla dosahovaly a splňovaly parametry uvedené v technické specifikaci přístroje, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Obsah komplexního záručního servisu přístroje,             je podrobně specifikován v Příloze č. 2 této smlouvy, přičemž v sobě zahrnuje zejména:

- preventivní kontroly všech částí a součástí přístroje a jeho příslušenství, vč. kontroly zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,          o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

- provádění úkonů a činností podle dokumentace údržby vč. zajištění provozních revizí        a následného vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit; účelem provozních revizí je zajištění požadavků dle příslušných norem a předpisů platných pro provoz magnetické rezonance, zejména provádění pravidelných předepsaných bezpečnostně-technických kontrol přístroje dle zákona č. 268/2014 Sb., a to v periodicitě stanovené výrobcem zařízení a provádění elektrických revizí dle příslušných ČSN, a to 1 x ročně;

- průběžné provádění standardních vylepšení přístroje, vč. aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístroje;

- opravy poruch a závad magnetické rezonance a jeho uvedení do plně funkčního stavu a využitelnosti stanovených technických parametrů;

- dodávky a výměnu náhradních dílů, které mají kratší dobu životnosti nebo kratší dobu   než je sjednaná doba záruky na přístroj;

- dodávky a zabudování prvků a médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, dodávky     a zabudování veškerého spotřebního materiálu, náplní a náhradních dílů, které jsou nezbytné k řádnému a bezporuchovému provozu přístroje;

- provádění periodických prohlídek.

3.5.Zhotovitel je povinen nejméně 21 kalendářních dní předem uvědomit Objednatele o termínu provádění preventivní údržby. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost tak, aby Zhotovitel mohl preventivní prohlídku či kontrolu řádně vykonat.

Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že komplexní záruční servis přístroje je zahrnut v ceně Zhotovitele uvedené v čl. V. této smlouvy.

3.6.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění

4.1.Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel ihned po podpisu smlouvy s  termínem       řádného a úplného dokončení bez vad a nedodělků nejpozději do 45 kalendářních dnů

od převzetí stavebního (montážního) místa, což bude dokumentováno protokolem o předání

stavebních (montážních) prostor.

4.2.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (kromě části plnění sjednaného v čl. III. odst. 3.4. této smlouvy) jeho zhotovením, dodáním, montáží, zprovozněním a předáním Objednateli bez vad a nedodělků, jakož i řádným splněním dalších povinností uvedených v čl. III. odst. 3.2. a 3.3.

4.3.Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce a dodávky zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

4.4.Místem plnění je Pasteurova ulice č. 66/13, Olomouc, Česká republika.

V.

Cena Díla

5.1.Cena díla, jehož předmět a rozsah je vymezen v čl. III. této smlouvy, se sjednává dohodou    smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, takto:

Cena díla bez DPH        						23 824 080,- Kč

Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % 			             5 003 056,80- Kč

Celková cena díla vč. DPH 		                   		28 827 136,80- Kč

5.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH, přičemž sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

5.3. V ceně díla jsou dále zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na opatrování vyrobeného přístroje na záložním zdroji energie do doby montáže v únoru 2017 z titulu úschovy ve smyslu ust. § 2402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kdy zhotovitel jako schovatel je povinen vyrobený přístroj opatrovat a plnit další zákonné a smluvní povinnosti, dále veškeré stavební náklady nutné k úpravě stávajících prostor magnetické rezonance na nový přístroj, k instalaci přístroje a ke zprovoznění magnetické rezonance do plně funkčního stavu.

5.4. Součástí sjednané ceny Díla jsou veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v čl.III. této smlouvy, jako jsou např. náklady na dopravu, montáž, související řemeslnické práce nezbytné k řádnému splnění předmětu díla, předání, zprovoznění, pořízení a instalaci softwaru vč. updatů po celou sjednanou záruční dobu, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel současně potvrzuje, že celková cena díla v sobě zahrnuje náklady na provádění komplexního záručního servisu po celou dobu trvání sjednané záruční doby.

5.5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání Díla k užívání objednatelem.

5.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI.

Platební podmínky

  - Objednatel nebude poskytovat zálohy.

  - Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli do konce kalendářního roku 2016 částku 20 000 000 Kč  včetně DPH a to na základě dodání přístroje magnetické rezonance do určeného skladu zhotovitele v rámci Evropy, kde bude přístroj připojen k náhradnímu zdroji energie, a to nejpozději 15.12.2016. Zástupce objednatele – pracovník písemně pověřený objednatelem provede fyzickou kontrolu přístroje (kontrolu výrobního čísla přístroje), dojde k převzetí vyrobeného přístroje, bude vystavena první faktura. O tomto kroku bude vyhotoven protokol s prohlášením o výhradním nabytí přístroje do majetku VNOL se závazkem Objednatele
k  doplacení zbývající částky do celkově vysoutěžené ceny v roce 2017 po instalaci a odzkoušení přístroje. Doplatek do celkové smluvní ceny, bude uhrazen na základě vystavené faktury Zhotovitelem, která bude předána Objednateli po termínu předání a převzetí díla uvedeném v čl. 4.1. této smlouvy a 30 denním úspěšném (kladném) zkušebním provozu magnetické rezonance.

  - Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol skutečně provedených dodávek a montážních prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených dodávek a montážních prací, bude Objednatelem vrácena.

  - Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se splatností 30 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.

  - Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)	číslo a datum vystavení faktury

b)	číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c)	předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci

d)	označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

e)	lhůta splatnosti faktury

f)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

g)	IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

6.6. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

6.7. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu      na číslo uvedené v čl. I. této smlouvy.

6.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

VII.

Jakost Díla

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Technickým specifikacím přístroje, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající zadávacím podmínkám.

  - Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem           při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

VIII.

Provádění Díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

  - Zhotovitel je povinen prověřit, zda Technické specifikace přístroje a další závazné podklady      a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.

  - V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla dle předaných podkladů (zadávacích podmínek veřejné zakázky) trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit     a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel         na dalším postupu do doby odstranění vady.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat práce a dodávky vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

  - Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přičemž bude dodržovat pokyny a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje na vlastní náklady Objednatel. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování pravidel, regulace a pracovních metod či postupů stanovených příslušnými předpisy vztahujícími se na realizaci předmětu díla, a to zejména (nikoliv však pouze):

- realizovat a přijímat opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu Objednatele,

- udržovat montážní prostory ve  stavu, který bude eliminovat výskyt nebezpečí         a možnost zranění osob pohybujících se v těchto prostorách; průběžně odstraňovat odpady, suť a znečištění,

- učinit veškerá opatření k ochraně životního prostředí, bránit a zamezit poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla,

- v případě použití strojů způsobujících vibrace a otřesy zajistit taková opatření, která zabrání vzniku škod na blízkých objektech,

- chránit a zabezpečit prováděné dodávky a realizované montážní práce               před poškozením a krádežemi až do konečného předání díla Objednateli.

  - Zhotovitel je povinen provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně s využitím třetích osob (subdodavatelů). V takovém případě se subdodavatelé budou podílet   na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem            a subdodavatelem. V takovém případě však Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedeném subdodavatelem.

IX.

Předání stavebního (montážního) místa, Montážní deník

  - Objednatel je povinen před zahájením instalace přístroje na místo stavby (montáže) protokolárně předat stavební (montážní) místo. Zhotovitel se zavazuje oznámit písemně Objednateli nejpozději 10 pracovních dní před zahájením dopravy a montáže na stavebním (montážním) místě datum a čas, kdy doprava a montáž budou zahájeny. Smluvní strany se dohodnou na protokolárním předání stavebního (montážního) místa.

  - Zhotovitel povede ode dne převzetí stavební (montážní) místa montážní deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Do montážního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací      a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.

  - Objednatel a jím pověřená osoba jsou oprávněni montážní deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Montážní deník zpřístupní Zhotovitel na stavebním (montážním) místě a zajistí, že bude mj. obsahovat:

a)	základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele,

b)	identifikaci díla – dodávka magnetické rezonance,

c)	přehled smluv včetně dodatků a změn,

d)	seznam dokladů a úředních opatření týkajících se montážních prací,

e)	seznam dokumentace díla a jejích změn.

  - Záznamy o provedených montážních pracích budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Záznamy bude zapisovat a podepisovat odpovědná osoba Zhotovitele, případně její zástupce v den, kdy montážní práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

  - Do montážního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také Objednatel, případně jím pověřené osoby.

  - Nesouhlasí-li odpovědný zástupce Zhotovitele se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření.

  - Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis provedených záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu v montážním deníku, vyznačí námitky svým zápisem              do montážního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu.

  - Zápisem v montážním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

  - Originál montážního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení Díla za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od protokolárního předání             a převzetí Díla.

X.

Předání díla

10.1.Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází                ze Zhotovitele na Objednatele dnem 15.12.2016, na základě protokolu o nabytí přístroje,  okamžikem protokolárního předání části nebo celého díla. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že nebezpečí škody na Díle přechází ze zhotovitele na objednatele až po převzetí Díla bez vad a nedodělků, a úspěšném (kladném) ukončení 30 denního zkušebního provozu magnetické rezonance, resp. uvedením Díla, jehož součástí je i magnetická rezonance, do řádného provozu.

10.2.Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat zástupce objednatele. Zhotovitel není oprávněn vyzvat objednatele k převzetí díla dříve, než bude celé Dílo provedeno bez vad a nedodělků,  resp. Dílo, jehož součástí je i magnetická rezonance, bude uvedeno do řádného provozu.

10.3.O průběhu předávacího a přejímacího řízení ve VN Olomouc pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít       – k tomu viz výše čl. IV. bod 6 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v  protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad,              se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran, nejpozději však do 31.5.2017. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:

a)	označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu

b)	označení Objednatele a Zhotovitele díla

c)	číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo

d)   datum uskladnění přístroje a jeho fyzické kontroly zástupcem objednatele

e)	zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle

f)	prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít

g)	datum a místo sepsání zápisu

h)	jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele

i)	seznam převzaté dokumentace

j)	soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla

k)	datum počátku a ukončení záruky Díla

l)	soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění

m)	termín vyklizení montážního místa.

10.4.Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, a to zejména

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi;

- zápisy o provedených předepsaných zkouškách;

- doklady o dalších předepsaných zkouškách, atestech, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

- záruční listy a návody k obsluze na dodaný přístroj a jeho jednotlivé části;

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

- technologickou projektovou dokumentaci pro instalaci přístroje ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v datové formě (CD-ROM);

- doklady o komplexním vyzkoušení přístroje vč. dokladů o stanovení podmínek, za kterých se komplexní vyzkoušení provádělo;

- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu přístroje a dokumentaci údržby (pokud takové doklady již nebyly předány dříve);

10.5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XI.

Záruční podmínky a vady Díla

11.1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné    dokumentaci vztahující se k provedení Díla.

11.2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však   neodpovídá za vady díla

- vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze strany Objednatele,

- jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.

11.3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností     Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.

11.4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich    příčinou bylo porušení jeho povinností.

11.5. Zhotovitel poskytuje na dílo – přístroj – záruku v délce 24 měsíců, přičemž záruční doba    začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků v sídle objednatele,

a úspěšném (kladném) ukončení 30 denního zkušebního provozu magnetické rezonance,
   resp. uvedením Díla, jehož součástí je i magnetická rezonance, do řádného provozu,

a vyhotovení Protokolu    (čl. 10.3. této smlouvy).

11.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného   odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

11.7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel   Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který   podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:

a) označení zástupců smluvních stran,

b) číslo Smlouvy o dílo,

c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,

d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

e) datum zahájení odstraňování vady,

f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,

g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.

11.10. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 11.5 tohoto       článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.

11.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která     byla Objednateli způsobená vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci     odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající     se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

11.12. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude     uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené     s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

11.13. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést     vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel      oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli.

XII.

Odpovědnost za škodu

12.1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.   Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek

při provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.

12.2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.

12.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla   v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIII.

Sankční ujednání

13.1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo    smluvní pokuty, platí:

  - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

  - Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.

  - Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.

13.2. V případě prodlení Zhotovitele (porušení povinnosti) s dodržením lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla    bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. 4.1. této smlouvy je Zhotovitel    povinen zaplatit Objednateli za každý případ takovéhoto porušení smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč 
za každý byť jen započatý den prodlení. Tím    není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo    Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost    Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu    zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.

13.3. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem v době splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit   Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.4.Nenastoupí-li (poruší povinnost) Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu dle         Přílohy č. 2 této smlouvy k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit         Objednateli  za každý případ takovéhoto porušení smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.

13.5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady (porušení povinnosti), která se projevila   v záruční době,                 je  Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit za každý případ

takovéhoto porušení smluvní pokutu ve výši   20 000,- Kč za každý byť jen započatý den

prodlení.

13.6. V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný v obvyklé pracovní době

na montážním místě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel          zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni.

13.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

13.8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení    s plněním.

13.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

13.10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13.11. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.

13.12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce            Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XIV.

Závěrečná ujednání

14.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou  porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., a to pouze formou  písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této  smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro účely této smlouvy se 
 za písemnou formu nepovažuje výměna emailových či jiných elektronických zpráv.

14.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

14.3. Smluvní strany mohou od této smlouvy písemně odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků           na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIII. odst. 13.2. a  13.5. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:

- se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům provádění Díla dle smlouvy, které budou delší než třicet kalendářních dnů,

- Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,

- Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,

- Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

- Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele.

14.4. V případě zániku závazku před řádným provedením Díla je Zhotovitel povinen ihned předat   Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí   Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen   uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany   uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním   předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.    Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích   případných dodatků v souladu s ust. § 147a ZVZ na svém profilu. V návaznosti na povinnost   Objednatele uveřejnit seznam subdodavatelů Zhotovitele na svém profilu, a to za podmínek   uvedených v § 147a odst. 6 ZVZ, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli seznam   subdodavatelů za podmínek stanovených v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ.

14.6. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

14.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,   smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které   by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této   smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

14.8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících   se předmětu Díla.

14.9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení   odmítne či jinak znemožní.

14.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění Díla ke změně   subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý   z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele ve smyslu § 51 odst. 4 ZVZ předložit   Objednateli „Čestné prohlášení“ subdodavatele, že není veden v Rejstříku osob se zákazem   plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm   zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle §   51   odst. 4 písm. b) ZVZ. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést   změnu   v osobě subdodavatele.

14.11.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla   uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14.12. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady   apod., které se týkají této smlouvy.

14.13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných   oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.

14.	Přílohy smlouvy:

č. 1 – Technická specifikace magnetické rezonance

č. 2 – Záruční podmínky a komplexní záruční servis

| V Olomouci Dne 1. listopadu 2016 |  | V Olomouci Dne 1. listopadu 2016 |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele: ………………………………………… plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda ředitel Vojenské nemocnice Olomouc |  | Za Zhotovitele: ………………………………………… Jaromír Malý, jednatel ELECTRIC MEDICAL SERVICE, s.r.o. |