Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:			Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo:				Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena:			Ing. Zdeněk Novotný, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni

IČO:				72496991

kontaktní a fakturační adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň

bankovní spojení: 		Česká národní banka

číslo účtu: 			37828311/0710

ID datové schránky:		6gyzph2

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			H-FLOOR s.r.o.

sídlo: 				Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

zastoupený: 			Jiří Holík, jednatel

IČO: 				26948494

kontaktní a fakturační adresa:	Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

bankovní spojení: 		KB, a.s.

číslo účtu: 			35-3003750257/0100

ID datové schránky:		8p899bk

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedený objednatel a zhotovitel uzavírají společně tuto Smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

  - Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném v bodě 3.13 této Smlouvy dílo vymezené níže v tomto článku (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku II. této Smlouvy.

  - Předmětem této Smlouvy je výměna podlahové krytiny v budově Úřadu práce ČR - Kontaktního pracoviště Sušice na adrese Nádražní 1226, Sušice.

  - Objednatel požaduje výměnu koberců a lina dle rozměrů uvedených v Příloze této Smlouvy.

  - Objednatel požaduje

- odstranění stávající krytiny,

- v případě koberců - smyčkový zátěžový koberec pro větší zátěž (hotelový),

- v případě lina - technické vinylové lino, nášlapná vrstva 0,7 mm,

- vzory budou vybrány objednatelem dle dodaných vzorníků,

- celoplošné lepení, sokly

- v případě nutnosti vyrovnání podlahové plochy – stěrka.

  - Veškerý dodávaný materiál a prováděné práce musí splňovat příslušné ČSN normy a další závazné právní předpisy. Dílo musí být provedeno tak, aby odpovídala technickým požadavkům výrobce dodávaných podlahových krytin.

  - Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci veškerého odpadu. Zhotovitel je povinen zajistit pracoviště z titulu BOZP a PO. Během provádění díla bude zhotovitel provádět průběžný úklid svých pracovišť.

  - Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v tomto článku obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy potřeba.

  - Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno u objednatele, je vlastníkem jednotlivých částí díla ve všech fázích zhotovování díla objednatel.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

  - Cena za dílo podle této Smlouvy činí 210 909,30 Kč bez DPH.

  - Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné a účelně vynaložené při provádění díla, včetně nákladů na práci, materiálu, dopravy, zisku apod.

  - Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, bude objednatelem zhotoviteli bez prodlení vrácena k doplnění. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. Nedílnou součástí faktury je kopie předávacího protokolu; bez kopie předávacího protokolu se faktura považuje za neúplnou.

  - Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

III.

Základní podmínky plnění

  - Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

  - Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do stavu odpovídajícího stavu dokončení a užívání nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

  - Za stroje, zařízení a materiál, která jsou majetkem zhotovitele, je zhotovitel zodpovědný a odstraní je nejpozději ke dni předání a převzetí díla, pokud se nestanou součástí díla a nebude s objednatelem dohodnuto jinak.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádný úklid staveniště a všech dotčených prostor, za neprodlené odstraňování veškerého přebytečného stavebního materiálu a odpadu a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci staveniště. Obě strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení díla nebo zabudování do něj, a to ode dne zahájení prací do okamžiku předání a převzetí díla. Teprve dnem předání a převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí za ztráty, poškození nebo zničení.

Obě strany se dohodly, že práce budou realizovány tak, aby nenarušily, resp. pouze v minimální míře omezily chod kontaktního pracoviště.

  - Zhotovitel nesmí v průběhu provádění díla použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa.

  - Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru provádění díla během provádění díla po celou dobu ode dne zahájení do okamžiku předání a převzetí díla, resp. při odstraňování vad díla.

  - Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k čemuž došlo činností či nečinností zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen zajistit prostor tak, aby nemohlo dojít k průniku neoprávněných osob, prachu, kouře do prostor objektu stavbou nedotčených.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle níže uvedeného závazného harmonogramu

I. etapa: 22. 6. 2018 - 24. 6. 2018 (přízemí) místnosti č. 1.14, 1.11, 1.10, 1.09, 1.08, 1.07

II. etapa: 13. 7. 2018 - 15. 7. 2018 (1. patro vč. zasedací místnosti) místnosti 2.09, 2.08, 2.07, 2.06, 2.05, 2.04, 2.03, 2.22

  - Změna harmonogramu je možná pouze po domluvě s objednatelem.

IV.

Předání a převzetí díla

  - O předání a převzetí dokončeného díla smluvní strany sepíší protokol (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol musí mimo jiné obsahovat sdělení, zda objednatel přebírá dílo bez výhrad, nebo s výhradami, přičemž se musí uvést soupis případných vad a nedodělků spolu s lhůtami pro jejich odstranění. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál předávacího protokolu.

  - Povinným obsahem předávacího protokolu jsou:

  - údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,

  - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

  - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

  - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

  - Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

  - soupis zjištěných vad a nedodělků,

  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

- V.

- Záruka na dílo

  - Zhotovitel zodpovídá za to, že celé dílo i jeho jednotlivé části jsou provedeny bez jakýchkoliv vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem, touto Smlouvou a příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami závaznými v ČR.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že dílo si udrží takové vlastnosti, že bude plně způsobilé pro užívání k účelu uvedenému, že veškeré materiály mají a udrží si vlastnosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými obecně platnými předpisy a technickými normami platnými v ČR.

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel poskytuje záruku po dobu 24 měsíců po převzetí díla objednatelem.

  - Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla, doloženém podepsaným předávacím protokolem.

  - Záruční doba vadného plnění neběží od okamžiku, kdy se konkrétní vada objevila, až do vystavení potvrzení o odstranění vady.

  - V případě odstranění vady běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn oznámit zjištění vady díla zasláním do datové schránky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

- bezplatně odstraní uplatněné vady,

- uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,

- uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

- poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

  - Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

- uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady,

- zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,

- odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uplatnění vady,

- odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady.

  - Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k odstranění vad marně uplyne, je objednatel, po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele.

  - Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

- VI.

- Sankční ujednání

  - Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě sjednané v bodě 3.13 této Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě podle čl. V. této Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou. Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.

- VII.

Pojištění zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s předmětem díla, a to minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele třetím osobám na hodnotu nejméně 1 mil. Kč.

VIII.

Ukončení smluvního vztahu

  - Před ukončením doby trvání smluvního vztahu provedením díla lze smluvní vztah ukončit

  - písemnou dohodou obou smluvních stran;

  - písemným jednostranným odstoupením od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou; podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména neprovedení díla v době dle bodu 3.13 této Smlouvy, nedodržení právních nebo technických předpisů nebo norem ČSN anebo ostatních norem týkajících se provádění díla; neuhrazení ceny za dílo objednatelem po písemné výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky.

  - Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě nepřidělení nebo zastavení finančních prostředků na provedení díla.

  - V případě zániku závazku před provedením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

IX.

Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, není-li v této Smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

  - Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, výslovně prohlášených za dodatky k této Smlouvě a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a její autentičnost stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V ………………………..……….. dne ……………………		V …….………………………..….. dne ……………………

………………………………………………………………....		…………………………………………..……………………….

zhotovitel						              objednatel