# příkazní smlouva číslo

č. smlouvy Příkazce 0293/2018

č. smlouvy Příkazníka 2018/05/GP

uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Příkazce: Město Kopřivnice**

sídlo:Štefánikova 1163

zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referentka odboru rozvoje města

IČ:00298077

DIČ:CZ00298077

Bankovní spojení:xxx

Číslo účtu:xxx

Telefon:xxx

IDDS: 42bb7zg

(dále jen **,,Příkazce‘‘**)

a

**Příkazník: GARANT projekt s.r.o.**

sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno

zastoupený:ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Karmazínem, jednatelem společnosti

Ing. Michalem Novákem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Jakub Karmazín

IČ: 06722865

DIČ: CZ06722865

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl C, vložka 103918

IDDS: xetx3ha

(dále jen **,,Příkazník‘‘**)

Příkazce a Příkazník (dále společně jen „**smluvní strany**“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Příkazní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“)

## Předmět Smlouvy

### Příkazník, za podmínek dohodnutých touto Smlouvou bude jménem Příkazce a za úplatu (odměnu) dle této Smlouvy vykonávat a obstarávat pro Příkazce odborný autorský dozor (dále jen „AD“) v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a z obecně závazných předpisů při realizaci stavby (díla) ) „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“ (dále předmětné dílo). Realizaci předmětného díla bude na základě Smlouvy o dílo č. 0149/2018 uzavřené dne 23. 04. 2018 (dále SoD) provádět firma STASEKO PLUS s.r.o., IČ 25853473 (dále Zhotovitel). Objednatelem předmětného díla je Příkazce. Jedná se o činnosti potřebné k přípravě a realizaci předmětného díla až do stádia jeho převzetí od Zhotovitele, a splnění všech smluvních podmínek vyplývajících ze SoD mezi Objednatelem a Zhotovitelem předmětného díla, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP a souvisejících dokumentů majících původ v činnosti Příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že dílo bude hrazeno z dotačních prostředků Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj soudržnosti, Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP). Název projektu: **Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici**, registrační číslo projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005102**.

### Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka pro Příkazce na jeho účet zařizovat za úplatu níže uvedené právní jednání, úkony a činnosti spočívající v zajištění autorského dozoru při realizaci předmětného díla. Předmětem Smlouvy je dále závazek Příkazníka poskytovat související poradenské a konzultační služby a závazek Příkazce zaplatit dohodnutou odměnu.

### Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý sjednanou činnost provádět.

### Příkazník bude k zajištění výkonu AD provádět zejména následující inženýrské činnosti:

#### Výkon AD se zabezpečením dodržování základních parametrů díla stavby v souladu se stavebním povolením, prováděcí projektovou dokumentací, sjednanými závaznými a/nebo doporučujícími technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů statní správy.

#### Účast na předání a převzetí staveniště a kontrola souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště zajišťované Zhotovitelem stavby se základním řešením zařízení staveniště podle projektové dokumentace.

#### Průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s dokumentací ke stavebnímu povolení (DSP), projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) a dílenskou dokumentací.

#### Účast na kontrolních dnech, pokud bude autorský dozor vyzván (předpoklad 1x týdně).

#### Provádění zápisů do stavebního deníku.

#### Poskytování vysvětlení potřebných pro zpracování detailních řešení k materiálům, povrchovým úpravám a barevnosti prvků, viditelných rozvodů, koncových prvků technického a technologického vybavení stavby, poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost zástupce Objednatele.

#### Vyjádření k drobným úpravám (odchylkám) či doplňkům v projektové dokumentaci či ke změnám v provádění stavby, řešeno zpravidla zápisem do stavebního deníku.

#### Vydání stanovisek k výsledkům zkoušek a měření na výzvu Objednatele.

#### Kontrola vytyčení stavby a zaměření hotových konstrukcí.

#### Kontrola dílenské dokumentace Zhotovitele z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a dokumentací pro výběr Zhotovitele.

#### Spolupráce se zástupcem Objednatele a TDS při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných Zhotovitelem, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití.

#### Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování realizační dokumentace.

#### V případě změn díla vycházejících ze smluvních podmínek posouzení jejich oprávněnosti, řešení množství, kvality, ceny a posouzení doby provádění na závazné lhůty výstavby.

#### Spolupráce se Zhotovitelem, zástupcem Objednatele, TDS a v součinnosti s nimi i s příslušnými orgány státní správy.

#### Účast na řízení a předání dokončeného díla nebo jeho části, při uvádění díla nebo jeho části do předčasného užívání.

#### Provádění kontrolní činnosti a v případě zjištění rozporu nebo špatné koordinace jakékoliv dokumentace zpracované zhotovitelem se základní dokumentací, podmínkami vydaných stavebních povolení, platnými ČSN (ČSN EN), platnými právními předpisy, technologickými dokumenty informovat zástupce Objednatele a TDS o nutnosti uvedení příslušné části dokumentace do souladu s uvedenými dokumenty.

#### Kontrola veškerých podkladů, dokladů a ostatních dokumentů vztahujících se k plnění zhotovitele.

#### Poskytnutí vyjádření zástupci Objednatele a TDS k požadavkům Zhotovitele a provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených základní dokumentací.

#### Účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním provozu.

#### Účast při převzetí hotového díla nebo jeho části.

### Podrobný popis činností a časového rozsahu výkonu AD je blíže uveden v cenové nabídce Příkazníka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

## Doba plnění

### Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou

#### Termín plnění začíná v květnu 2018 a končí dnem předáním předmětného díla Zhotovitelem Objednateli, nejpozději však do 28. 10. 2018.

#### Za den zahájení provádění předmětného díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli.

##### Termíny vyplývající ze SoD zhotovitele:

##### Předpokládaný termín zahájení díla: květen 2018

##### Termín dokončení realizace díla: do 180 kalendářních dnů od předání staveniště

## Místo plnění

### Místem plnění předmětného díla je objekt na ul. Školní č.p. 926 v Kopřivnici a plochy uvedené v situaci, která je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

## Cena služby AD

### Cena služby Příkazníka, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v Čl. 1. této Smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

#### Cena za výkon Příkazníka jako AD v rozsahu podle Čl. 1. této Smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty – nabídková cena:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Cena Kč bez DPH** | **Slovy Kč bez DPH** |
| **Výkon autorského dozoru stavby na realizaci předmětného díla** | **199 000,- Kč** | **Sto devadesát devět tisíc korun českých** |

### DPH 21% nejsme plátci DPH

### Celkem včetně DPH nejsme plátci DPH

### V odstavci 4.1.1. této Smlouvy se uvedená cena za výkon autorského dozoru na realizaci předmětného díla sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu plnění dle Čl. 2. této Smlouvy, zahrnující veškeré náklady Příkazníka a jeho pracovního týmu na provádění činností dle této Smlouvy.

### Při překročení předpokládané lhůty výstavby bude výše úhrady stanovena na základě oboustranně odsouhlaseného rozsahu vykonané činnosti AD dle hodinové sazby uvedené v přiložené cenové nabídce (příloha č. 1 této smlouvy).

## Platební podmínky

### Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy na provádění výkonu AD dle této Smlouvy. Příkazník bude vystavovat a Příkazce bude hradit faktury za činnosti výkonu AD provedené v uplynulém fakturačním období - měsíčně na základě odsouhlaseného protokolu o uskutečněných službách. Každou fakturu bude Příkazník Příkazci předávat ve dvou originálech.

### Každá faktura Příkazníka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

#### Číslo Smlouvy;

#### Číslo faktury;

#### Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;

#### Název, sídlo, IČ, DIČ Příkazce a Příkazníka;

#### Označení banky a číslo účtu Příkazníka dle této Smlouvy;

#### Označení díla a předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název stavby: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici, **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005102**;

#### Identifikaci Příkazníka podle obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán);

#### Počet účtovaných hodin práce, hodinovou sazbu, celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;

#### Razítko a podpis oprávněné osoby Příkazníka;

### Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 5.1. a 5.2. této Smlouvy, je Příkazce oprávněn ji do 15 dnů Příkazníkovi vrátit. Po opravě faktury předloží Příkazník Příkazci novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této Smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Příkazce před úhradou faktury u provedených činností vady, je oprávněn Příkazníkovi fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Příkazníka za vadu předloží Příkazník Příkazci novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této Smlouvy.

### Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 14 dnů ode dne jejich vystavení. Zdanitelným plněním bude poslední den fakturačního období. V případě vrácení faktury Příkazcem Příkazníkovi dle odst. 5.3. této Smlouvy bude v opravené faktuře prodloužen termín splatnosti tak, aby počet dnů od dne nového doručení opravené faktury s prodlouženou splatností Příkazci do dne nové (prodloužené) splatnosti uvedené na opravené faktuře nebyl kratší než 10 dnů.

## Způsob plnění

### Při plnění předmětu této Smlouvy se Příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Příkazce, předanými mu ke dni uzavření této Smlouvy i v průběhu plnění této Smlouvy, následně jeho pokyny a vyjádřeními dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.

### Příkazník se zavazuje, že v průběhu jím zajišťovaného výkonu AD dle této Smlouvy bude dbát na důslednou technickou přípravu pro zodpovědnou kontrolu kvality provádění předmětného díla Zhotovitelem, kontrolu veškerých vynaložených nákladů realizace předmětného díla s cílem dosáhnout optimálního cenového i kvalitativního výsledku ve prospěch Příkazce.

### Jako základní podklady pro smluvní činnost dle této Smlouvy se Příkazce při podpisu této Smlouvy zavazuje předat Příkazníkovi veškeré rozhodující vstupní písemnosti a dohody s ostatními účastníky realizace předmětného díla, a to zejména:

#### Smlouvu o dílo č. 0149/2018 mezi Zhotovitelem a Objednatelem ze dne 23. 4. 2018.

#### Projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby k projektu „Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny“ zpracovaného spol. Energy Benefit, Centre, a.s. se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha, IČ 29029210.

#### Právoplatné doklady o přípustnosti stavby (územní rozhodnutí č. jedn. 61443ú2016/Ob ze dne 20. 1. 2017 a stavební povolení vydané Městským úřadem odborem výstavby a územního plánování v Kopřivnici ze dne 24. 3. 2017, č. jedn. 65314/2016/Ob a ze dne 13. 3. 2017, č. jedn. 65313/2016/Ob.).

#### Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. Podmínek rozhodnutí.

## Povinnosti Příkazce

### Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude Příkazník jeho jménem a na účet Příkazce vykonávat na základě této Smlouvy.

### Příkazce se zavazuje udělit Příkazníkovi zvláštní plnou moc k zastupování v případě, že jí je podle zvláštního právního předpisu třeba.

### Příkazce se zavazuje  po dobu plnění této Smlouvy Příkazníkovi předat všechny podstatné dokumenty a informace mající přímý dopad na provádění předmětného díla a plnění této Smlouvy.

### Příkazce je povinen Příkazníka informovat o všech případných změnách v požadavcích na realizaci díla vyplývajících ze závazných dokumentů a pokynů poskytovatele dotace.

### Příkazce si vyhrazuje právo konečné úpravy této Smlouvy před jejím podpisem.

### Příkazce je povinen Příkazníkovi vyplatit dle ustanovení této Smlouvy včas a ve stanovené výši odměnu podle daňového dokladu vystaveného Příkazníkem.

## Povinnosti Příkazníka

### Příkazník se zavazuje postupovat při zařizování záležitostí týkajících výkonu AD dle této Smlouvy na realizaci předmětného díla s náležitou odbornou péčí, v zájmu potřeb a ve prospěch Příkazce a řídit se jeho pokyny. Od Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. Ani v těchto případech se však Příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Příkazcem. Příkazník nesmí nikdy a v žádném případě činit samostatné rozhodnutí, které by bylo v rozporu se SoD nebo s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v rozporu s platným společným územním rozhodnutím a stavebním povolením a dalšími, pro Příkazce závaznými dokumenty.

### Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu všechny doklady a písemnosti, které za něho a pro něj při svém jednání získal a průběžně jej o postupu své činnosti informovat.

### Příkazník odpovídá za to, že záležitosti Příkazce dojednané touto Smlouvou jsou zabezpečeny dle této Smlouvy.

### Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím převzatých podkladů od Příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl Příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Příkazce a ten na jejich použití trval.

### Příkazník je povinen neprodleně Příkazce informovat o všech podstatných skutečnostech, které by vedly k neplnění všech částí SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

### Příkazník je povinen kontrolovat průběh provádění předmětného díla ve smyslu projektové dokumentace. Kontrolu provádí z hlediska kvality provádění předmětného díla, dodržování norem a předpisů pro provádění staveb tj. bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, materiálů a technologických zařízení stavby) s projektovou dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, je povinen však jejich používání kontrolovat a u Příkazce připomínkovat, nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro realizaci díla dle SoD příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. Je povinen provádět kontrolu Stavebního deníku a věcnou správnost o kvantitě a kvalitě prováděného předmětného díla potvrzovat svým originálním podpisem.

### Příkazník kontroluje, zda bylo v průběhu stavby vyhověno podmínkám územního rozhodnutí a stavebních povolení a zda byly dodržovány obecně platné vyhlášky a právní předpisy mající vztah k provádění předmětného díla.

### Příkazník je povinen před každým zakrytím části provedeného díla zkontrolovat, zda bylo provedeno v rozsahu a kvalitě specifikované v projektové dokumentaci.

### Příkazník při výkonu AD dle této Smlouvy nařídí Zhotoviteli, aby odstranil materiál, práce i technické zařízení v případě, že neodpovídá SoD nebo projektové dokumentaci. Pokud bude dán pokyn k odstranění předtím, než byly zabudovány, jedná se o důsledek běžné kontroly AD. Pokud již došlo k zabudování do předmětu díla, jedná se o nápravné opatření v zájmu Příkazníka, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele. Náklady na odstranění vadných materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technologických zařízení nese vždy Zhotovitel. Úkolem AD i Zhotovitele je podobným konfliktům předcházet.

### Příkazník je při výkonu činnosti AD dle této Smlouvy povinen bez zbytečného odkladu na žádost Zhotovitele provést kontrolu a případně vyloučit z použití materiál, stavební dílce, které neodpovídají požadavkům projektové dokumentace nebo SoD. Vyloučený materiál, stavební dílce budou viditelně označeny s nařízením jejich odstranění ze staveniště.

### Příkazník je povinen při výkonu činnosti AD používat při kontrole staveniště ochranné pomůcky v souladu s Plánem bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti práce je pro Příkazníka závazný a je povinen jej plně respektovat.

## Smluvní pokuty, sankce, náhrada škody

### Sankce za neplnění

#### Pro případ porušení povinností Příkazníkem, uložených mu touto smlouvou, zavazuje se příkazník zaplatit smluvní pokutu příkazci, a to ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

### Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

#### Při prodlení Příkazce s úhradou faktury proti sjednanému termínu úhrady je Příkazník oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

#### Při prodlení Příkazníka s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je Příkazce oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

### Způsob zúčtování sankcí

#### Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

#### Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

#### Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

### Lhůta splatnosti sankcí

#### Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.

### Ostatní ujednání vztahující se k majetkovým sankcím

#### Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Příkazníka, na niž se sankce vztahuje. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci §2050 občanského zákoníku.

#### Nároky stran z povinnosti nahradit škodu nejsou ujednáním o smluvních pokutách dotčeny. Smluvní strany se dohodly na limitaci případného nároku na náhradu škody ve výši dvojnásobku ceny služby dle čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy. Příkazník neodpovídá za škody, ke kterým došlo výlučně jednáním Objednatele a Zhotovitele, bez porušení povinností Příkazníka při výkonu AD dle této Smlouvy.

#### Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě proti pohledávce Příkazníka.

## Odstoupení od Smlouvy

### Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

### Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

### Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména porušení povinností obou stran ve smyslu Čl. 7 a Čl. 8. této Smlouvy a následně porušení podmínky uvedené v odst. 14.3. a odst. 14.4. této Smlouvy.

### V případě ukončení Smlouvy před řádným splněním předmětu této Smlouvy je Příkazník povinen neprodleně předat Příkazci veškeré dokumenty a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu AD.

### Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

## Ustanovení o doručování

### Veškeré písemnosti, oznámení, výzvy a jiné listiny se doručují na adresu Příkazce nebo Příkazníka uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků této Smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

### V případě potřeby urgentního doručení písemnosti, oznámení, výzvy, popř. jiné listiny (doručení, jež nesnese odkladu) je možno pro doručení druhému účastníku použití elektronické pošty (e-mail) nebo datovou schránku. V takovém případě je odesílající účastník povinen ve lhůtě 5 dnů tuto e-mailem nebo datovou schránkou odeslanou písemnost, oznámení, výzvu, popř. jinou listinu doručit přijímajícímu účastníku v jejím originále způsobem stanoveným v odst. 1 tohoto článku.

## Ochrana informací

### Příkazce má v souladu se zákonem číslo 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Příkazce, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla, název a sídlo Příkazníka. Příkazník prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

### Příkazník a Příkazce se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám (mimo poskytovatele finančních prostředků a kontrolních orgánů a subjektů) bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této Smlouvy.

## Pojištění Příkazníka

### Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě prohlašuje, že je pojištěn na škodu vyplývající z jeho činnosti při výkonu AD dle této Smlouvy.

## Závěrečná ustanovení

### Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Příkazník Příkazci veškeré písemné dokumenty vždy v jednom tištěném vyhotovení a elektronicky na CD nebo DVD nosiči.

### Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v příloze v této Smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

### Příkazník není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Příkazce svá práva a závazky, vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.

### Příkazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že není osobou nikterak propojenou se Zhotovitelem předmětného díla – Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici..

### Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako Dodatek s pořadovým číslem k této Smlouvě a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

### Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Příkazce a 2 Příkazník.

### Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

### Nedílnou součástí této Smlouvy je cenová nabídka Příkazníka.

### Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

### Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy a že je jim obsah Smlouvy srozumitelný, omylu prostý a dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Příloha č. 1 – cenová nabídka Příkazníka

V Kopřivnici dne 30. 4. 2018 V Brně dne 30. 4. 2018

za Příkazce za Příkazníka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Jiří Štěpán Ing. Jakub Karmazín

vedoucí odboru rozvoje města jednatel společnosti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Michal Novák

jednatel společnosti