Smlouva o dílo

**k č. j. objednatele: ZAV 2017-168**

**uzavřená mezi**

**OBJEDNATEL:**

**Regionální muzeum a galerie v Jičíně**

**Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín**

**IČ: 084549**

**DIČ: CZ00084549**

a

**ZHOTOVITEL:**

**Prospecto, v.o.s.**

**Kolotárova 1466/14**

**16900 Praha 6**

**IČ: 26514338**

**DIČ:CZ26514338**

**I.**

**Předmětem smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce a dokumentaci archeologických situací jako součást záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou „I/32 Kopidlno náměstí – oprava silnice, revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno dílčí část“ na území s archeologickými nálezy v katastrálním území Kopidlno (okres Jičín) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

**II.**

### Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů **xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jím pověřených pracovníků**.

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy stavební deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

* seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby,
* počasí
* postup prací

Stavební deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup prováděných terénních prací s generálním dodavatelem stavby.

4. Archeologické movité nálezy budou předány zhotoviteli nejpozději pátý den po ukončení terénní fáze archeologického výzkumu. Archeologické nálezy budou zabaleny v papírových sáčcích s popisem a uloženy v tzv. banánových krabicích. Nejpozději do 10. kalendářního dne zašle zhotovitel objednateli digitalizovaný seznam archeologických nálezů.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

**III.**

**Doba plnění**

Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce v termínu 9. 4. 2018 v koordinaci s generálním zhotovitelem stavby. Doba realizace je stanovena na maximálně 20 dní terénních prací (viz příloha rozpočet). Objednatel si vyhrazuje právo terénní práce ukončit v kterékoli fázi realizace terénních prací.

Zhotovitel do 5 dnů od ukončení terénních prací předá objednavateli archeologické nálezy a jejich seznam.

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, má zhotovitel právo práce přerušit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení prací je zhotovitel povinen bezprostředně oznámit zmocněnci objednatele pro věcná jednání.

**IV.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **378 880,- Kč bez DPH.**

2. Fakturace bude provedena po dokončení terénních prací a po ukončení zpracování podle výpočtu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Přehled bude předložen Objednateli do 2 pracovního dne od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do 5 pracovních dnů od konce prací.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **30 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Jičíně dne 13. 4. 2018 V Praze dne 14. 4. 2018

 za objednatele Za zhotovitele

……………………………….. ………………………………..

Mgr. Michal Babík, ředitel Denis Klein, jednatel.

RMaG Jičín Prospecto v.o.s.