Kamil Mokrý s.r.o

Horní konec 18/23

747 11 Kozmice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:     OVs 2218/0121

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:	           27.4.2018

OBJEDNÁVKA  OVs 2218/0121				Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

„Kosení travních porostů včetně likvidace pokosené hmoty na VT Bečva ř. km 6,000-7,500 (11.000 m2 travního porostu)“ a VT Bečva, ř. km 0,600 - 4,350 (27.400 m2 středně hustého travního porostu)“č.st. 3585. DHM 07174, DHM 07175, DHM 07170, DHM 07171, 
DHM 07174.

Na základě telefonické poptávky a pochůzky na místě samém objednáváme u Vás provedení veřejné zakázky malého rozsahu, která spočívá v provedení kosení trávních porostů včetně likvidace pokosené hmoty 
na vodním toku Bečva v ř. km 6,000-7,500 (11.000 m2 travního porostu) v k. ú. Vřesina u Opavy a VT Bečva ř. km 0,600 – 4,350 (27.400 m2 travního porostu) v k.ú. Hať dle předložené a odsouhlasené cenové nabídky, která činí 3,90 Kč/m2 ,tj. 149.760,- Kč bez DPH. Předložená cena je za jeden cyklus kosení. V předmětné lokalitě budou probíhat v roce 2018 cykly dva. První cyklus bude probíhat v měsících květen/červenec, druhý v září/listopad. Celková cena za rok 2018 činí 299.520,-Kč bez DPH.

Rozsah prací: - Kosení travních porostů včetně likvidace pokosené hmoty

Očekáváme od Vás potvrzení objednávky. K předání akce vyzvěte technika VHP. Oba cykly kosení budou vždy začínat až na základě výzvy objednatele a zápisem do stavebního deníku na místě stavby.

V průběhu prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel se zavazuje, 
že předem projedná případný vstup na pozemky třetích osob. Pokud způsobí svou činností škodu na majetku objednatele nebo třetí osoby, je povinen ji odstranit nebo v plné hodnotě uhradit nejpozději do doby předání a převzetí prací.

Objednatel neručí za škody, které vzniknou na majetku zhotovitele zvýšenými průtoky a třetí osobou. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady BOZP, PO a likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací.

Začátek realizace 1 cyklus:    květen 2018 		Začátek realizace 2 cyklus:    září 2018

Ukončení prací 1 cyklus :       13. červenec 2018      	Ukončení prací 2 cyklus :       15. listopad 2018

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu-daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje 
ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!

Smluvní vztah se řídí ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89_2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na fakturu v hlavičce uvádějte:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:

Povodí Odry, státní podnik

Závod Frýdek – Místek

Horymírova 2347

738 01 Frýdek – Místek

S pozdravem

Podpis objednatele						Podpis zhotovitele

ředitel závodu  Frýdek -Místek 				            Datum: