DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 049/2018-5043, uzavřené dne 14.2.2018 na stavbu:

Truhlářské práce v bytové jednotce č. 48 v objektu čp. 1782, ul. Mánesova, Sokolov

|  | Objednatel : |  |  | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Komenského 77, 356 40 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel : |  |  | Karel Košata |  |  |
|  |  |  |  | IČO: 15758818, DIČ: |  |  |
|  | Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: |  |  |  |  |  |
|  | - v bodě č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se mění: |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Termíny stavby |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | Dokončení |  |  | : | 30.6.2018 |
|  | - v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 30. června 2018. |  |  |  |  |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 26. dubna 2018

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš ředitel společnosti | Karel Košata živnostník |