# SMLOUVA O DÍLO

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh,

Severovýchod 484/26, okres Šumperk

IČ 00852252, DIČ CZ00852252

nejsme platci DPH

zastoupena ředitelkou organizace Mgr. Markétou Bartáškovou

jako objednatel

a

Firma EKO servis Zábřeh s r. o.,

IČ 25896903, DIČ CZ25896903

Dvorská 19, Zábřeh

zastoupená jednatelem Milanem Doubravským

jako zhotovitel

uzavírají dnešního dne tuto

## Smlouvu o dílo

**Článek 1**

 **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je **oprava podlah na chodbě u dřevodílny**, na základě cenové nabídky ze dne 2. 5. 2018 a specifikace dlažby, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

## Článek 2

**Čas plnění**

Dílo bude zhotoveno do 20. 7. 2018 a předáno objednateli.

V případě nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 3.000 Kč za každý den prodlení.

V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat o přiměřené úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.

## Článek 3

**Povinnosti objednatele**

Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:

**prostory: chodba u dřevodílny, na chodbě se též nachází práškový hasící přístroj a hydrant s hadicí.**

Objednatel zajistí přístup do uvedených prostor v době od 6.00 do 15.30 hod., kromě soboty a neděle.

Dále zajistí uzamykatelnost prostor, kde bude zhotovitel práce provádět.

## Článek 4

**Povinnosti zhotovitele**

Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů a technické dokumentace

objednatele a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předat.

Objednatelem předané podklady a dokumentace jsou předmětem jeho obchodního tajemství.

Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti předané podklady,technickou dokumentaci i další

informace,které se dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a prováděním díla.Zhotovitel

je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby,které použije k provedení

díla.

Zhotovitel zajistí protiprašnou stěnu u WC dívky (u recepce). Veškerý materiál a suť bude dopravován předním – hlavním vchodem.

Zhotovitel zajistí likvidaci odpadu spojeného s realizací díla.

##  Článek 5

## Cena a způsob placení

Cena díla je smluvní a to **184.188,84 Kč s DPH**  dle nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel uhradí cenu díla do 15 dnů po převzetí díla a faktury/daňového dokladu.

Plnění **nepodléhá** režimu přenesené daňové povinnosti zákona o DPH.

## Článek 6

## Technologický postup a materiál

Objednatel byl obeznámen s technologickými postupy při provádění díla.

Dále byl objednatel obeznámen s charakteristikou a vlastnostmi použitého materiálu:

- dlažba světlá  ARKESIA grigio mat 3073577

- dlažba tmavá ARKESIA grafit mat 3045581

- soklík světlý ARKESIA grigio mat 3073577

- spára tenká 1,5 mm, spárovací hmota šedá: barevný odstín spárovačky\_výrobce PCI\_“31 zementgrau/ cementové šedá, tmel 31“

## Článek 7

**Ustanovení společná a závěrečná,záruky**

Zhotovitel vyzve objednatele nejméně tři dny předem k předání a převzetí díla.O předání a převzetí díla se sepíše písemný zápis obsahující případné vady díla a způsob nápravy.

Záruční doba na provedení díla je 24 měsíců od data předání díla.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících důvodů:

* neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
* hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
* nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
* užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.

Odstoupit od smlouvy může objednatel, jen jestliže předmět smlouvy je zcela nezpůsobilý

k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty

k jejich odstranění.

Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami

odsouhlasenými dodatky.

Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se

k předmětu smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Objednatel tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv.

Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují

své podpisy.

V Zábřeze dne 02. 05. 2018

objednatel ……………………………….

zhotovitel …………………...................