#### Dohoda o ukončení provádění díla

#### ke smlouvě o dílo č. 1/4/2018 uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo

objednatel:

název:	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

IČ: 	46790080

DIČ:	CZ46790080

sídlo:	Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, 43182 Hora Svatého Šebestiána

zastupuje: 	Petr Markes, ředitel

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Chomutov

číslo účtu:                       	34439441/0100

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 849

zhotovitel:

název:	CV PROLES, s.r.o.

IČ: 	06313710

DIČ:

sídlo:	Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

adresa pro doručování:	Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

e-mailová adresa:	brauer.f@seznam.cz

zastupuje: 	František Bräuer, jednatel

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Chomutov

číslo účtu:                       	115-5012830207/0100

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40070

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2018 dílčí smlouvu o dílo č. 1/4/2018, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v zalesňování v celkovém objemu 20.000 ks sazenic v termínu do 31. 5. 2018.

2. S ohledem na to, že zhotovitel prohlásil, že není schopen dílo ve stanoveném termínu řádně provést, dohodly se smluvní strany na ukončení provádění díla zhotovitelem ke dni uzavření této dohody tak, aby mohl objednatel zadat dokončení díla jinému zhotoviteli a předešlo se tak případným škodám v souvislosti s prodlením s prováděním díla.

3. Skutečný rozsah provedení díla ke dni uzavření této dohody činí

- 1200 ks vysazených sazenic (porosty 473 E 3a, 473 C 6), které zhotovitel tímto objednateli předává a objednatel ji přebírá. Smluvní strany prohlašují, že předávaná část díla nemá vady. Objednatel se zavazuje provedenou část díla zhotoviteli uhradit, a to za původně sjednanou cenu 6,50 Kč/ks bez DPH.

- 4680 ks vysazených sazenic (porosty 520 C 2a, 523 A 1d, 520 A 1a) – tato část díla vykazuje vady spočívající v nedostatečném prokopání a nedostatečné velikosti jamek. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit nejpozději do 14. 5. 2018. Pokud budou vady odstraněny, objednatel tuto část díla dne 14. 5. 2018 přebere a zavazuje se ji zhotoviteli uhradit, a to za původně sjednanou cenu 6,50 Kč/ks bez DPH.

Ustanovení dílčí a rámcové smlouvy, zejména pak ujednání o odpovědnosti za vady díla, se na předávané části díla vztahují obdobně.

V Hoře Sv. Šebestiána dne ..................	V .............................. dne ..................

….................................................                                     	 ...........................................……

Městské lesy Chomutov,					CV Proles, s.r.o.

příspěvková organizace					        František Bräuer, jednatel

Petr Markes, ředitel