- Dohoda

- o ukončení rámcové smlouvy o dílo

objednatel:

název:	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

IČ: 	46790080

DIČ:	CZ46790080

sídlo:	Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, 43182 Hora Svatého Šebestiána

zastupuje: 	Petr Markes, ředitel

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 849

a

zhotovitel:

7.

název:	CV PROLES, s.r.o.

IČ: 	06313710

DIČ:

sídlo:	Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

zastupuje: 	František Bräuer, jednatel

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40070

- I.

Smluvní strany se dohodly na ukončení vzájemného smluvního vztahu založeného rámcovou smlouvou o dílo uzavřenou dne 11. 12. 2017 na provedení lesnických prací v roce 2018 ke dni účinnosti této dohody.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že na dílčí zakázky zadané na základě rámcové smlouvy o dílo do okamžiku účinnosti této dohody se rámcová smlouva o dílo použije v plném rozsahu i po jejím skončení.

2. Rámcová smlouva o dílo se ukončuje na žádost zhotovitele z důvodu nedostatečné kapacity jeho zaměstnanců pro realizaci zakázek.

III.

- Tato dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

V Hoře Svatého Šebestiána dne ......................	V ................................ dne ...................

...............................................                      		........................................……

Městské lesy Chomutov, 					CV PROLES, s.r.o.

příspěvková organizace					         František Bräuer, jednatel

Petr Markes, ředitel