Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitel: 16/220

č. smlouvy objednatele: 719/2017

„VD Mariánské Lázně - těžba sedimentů“- DÚR

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:	44567430

DIČ:	CZ44567430

zastoupený:	Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová

zhotovitele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

Na základě dohody mezi objednatelem a zpracovatelem byly práce na PD pro uložení sedimentu v k. ú. Mnichov u Mariánských Lázní pozastaveny. Následně bylo dohodnuto uložení sedimentu v k. ú. Zádní Chodov. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 06. 2017.

Dodatkem č. 2 se mění následující:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:					10.07.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.01.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					28.02.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

.

Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu přejímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:					10.07.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.08.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.09.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu přejímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.

Původní znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

152 900,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DUR								47 000, 00Kč bez DPH

Geodetické zaměření:					15 000,00 Kč bez DPH

Projednání – zajištění náhradního čerpadla zajištění náhradního zdroje energie při

výpadku VN							  7 000,00 Kč bez DPH

Data ČHMÚ							  3 500,00 Kč bez DPH

Pedologický průkum						16 000,00 Kč bez DPH

Labor. zrnitostní rozbory sedimentů				10 000,00 Kč bez DPH

Biologický průzkum						18 000,00 Kč bez DPH

1 D model							15 000,00 Kč bez DPH

Řešení uložení sedimentu - zjištění a obeslání okruhu subjektů, vyhodnocení,

účast na jednáních						21 400,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

189 900,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření (původní):					15 000,00 Kč bez DPH

Data ČHMÚ								  3 500,00 Kč bez DPH

Pedologický průzkum (původní)					16 000,00 Kč bez DPH

Labor. zrnitostní rozbory sedimentů					10 000,00 Kč bez DPH

Biologický průzkum							18 000,00 Kč bez DPH

1 D model							15 000,00 Kč bez DPH

Řešení uložení sedimentu - zjištění a obeslání okruhu subjektů, vyhodnocení,

účast na jednáních						21 400,00 Kč bez DPH

Řešení uložení sedimentu v k.ú. Zadní Chodov	:

Geodetické zaměření					28 000,00 Kč bez DPH

Pedologický průzkum

pro stanovení mocnosti a množství ornice		16 000,00 Kč bez DPH

PD ve stupni DÚR 					47 000,00 Kč bez DPH

V ceně řešení uložení sedimentů v k.ú. Zadní Chodov není obsažena cena za zajištění hydrologických dat ČHMÚ (N-leté průtoky), 1 D modelu průchodu povodňových vod či případné studie, např. hlukové, biologické. V případě nutnosti bude toto řešeno samostatně, dodatkem ke smlouvě o dílo.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Původní znění:

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- Předání a převzetí geodetického zaměření, pedologického průzkumu, biologického průzkumu, výsledky laboratorních rozborů sedimentů a 1 D model – ve výši 100% ceny, tj. 77 500,00 Kč bez DPH.

- V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 80% ceny PD, tj. 46 000,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DÚR generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tj. 11 500 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- Předání a převzetí dopracování výsledků uložení sedimentů - ve výši 100% ceny, tj. 21 400,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- Předání a převzetí původního geodetického zaměření, pedologického průzkumu, biologického průzkumu, výsledky laboratorních rozborů sedimentů a 1 D model, data ČHMU – ve výši 100% ceny, tj. 77 500,00 Kč bez DPH. - fakturováno

- Předání a převzetí dopracování výsledků uložení sedimentů - ve výši 100% ceny, tj. 21 400,00 Kč bez DPH. - fakturováno

- Předání a převzetí nového geodetického zaměření a nového pedologického průzkumu pro k. ú. Zadní Chodov ve výši 100%, tj. 44 000,00 Kč bez DPH

- V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR řešení uložení sedimentu v k.ú. Zadní Chodov ve výši 80% ceny PD, tj. 37 600,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DÚR generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tj.9 400,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 2

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne					V Ústí nad Labem dne

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová

investiční ředitel					jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.